# 济钢国际河南汝丰焦化装备大型化改造升级

# 180t/h干熄焦及余热发电工程

# 隔热砖材料设备

# 竞争性谈判采购公告及文件

一、采购编号：JIET-CG-WQ2332-020

# 二、采购名称：济钢国际汝丰焦化180t/h干熄焦及余热发电工程

三、项目内容：

1、本次采购项目名称：汝州市汝丰焦化有限公司装备大型化改造升级项目180t/h干熄焦及余热发电工程

采购设备主要内容：

采通编号S009:

隔热砖及火泥（JB1,JB2,JC1,隔热碎砖）等

2、本次采购的发包模式总价（含税），包含设备及零部件成品费、包装费(含材料费)、运输卸车费（含运输材料费）、技术调试服务指导费等。

3、设备交货地址：汝州市汝丰焦化有限公司装备大型化改造升级项目180t/h干熄焦及余热发电工程项目所在地。

4、设备交货期（总工期）2-3个月（最终工期以合同约定为准）。

5、付款方式：

(1）合同签订后买方支付卖方设备总价款10%的预付款；

（2）设备制造验收完毕，发货前买方支付卖方设备总价款40%的发货款；

（3）设备安装调试投产验收合格，买方支付卖方设备总价款40%的验收款；

（4）工程竣工验收一年后，设备运行无质量问题，支付设备总价款10%的质保金。

四、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力及相应质量管理认证；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；在经营活动中没有违法记录。

5、 具有本工程干熄焦相应工程业绩。

6、需要提供的相关资质文件：盖红章的经有关部门年检通过的企业法人营业执照原件或复印件、税务登记证、相应生产许可证件、同类型业绩合同3份（包括用户售后的评价）、业绩表、授权书等：

7、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一设备投标；

8、本项目不接受联合体投标。

五、报名及采购文件的获取

1、公告及报名时间：2023年5月15日～ 2023年5月19日（北京时间）。

2、报名方式：报名时必须写明①报名单位②银行信息③参加投标项目名称及设备名称④联系人⑤联系方式（手机、电子邮箱）等相关信息（文件名称“济钢国际河南汝丰180t/h干熄焦及发电项目设备采购报名函”，具体格式不限）并加盖单位公章。将报名函彩色扫描确认后发送到设备成套部邮箱：liujianhua@jiet.com.cn

3、采购文件获取方式：采购文件为电子版文件。

采购文件售价：200人民币，售后不退。

仅通过公对公账户转账进行网上购买（不接受个人汇款，电汇时必须备注内容“济钢国际河南汝丰180t/h干熄焦及发电项目设备采购报名函采购文件费用”）。投标人汇款凭证通过电子邮件方式发送报名邮箱。提交报名函时一同将采购文件费转账回单凭证（电子或扫描件）发送到同一邮箱。该邮箱发送报名资料后将被视为投标人公司专用邮箱，采购文件及后续联络函件的发送和接收均与此邮箱为准。

报名结束后统一发送采购文件，如未收到相关采购文件请联系采购负责人索取。

5、采购文件费用接收帐户：

账户名称：济钢集团国际工程技术有限公司

开户银行：济南市工商银行东郊支行

开户行号：102451000344

账号：1602003409014408634

财务联系人：宋老师，电话：0531-62359860。

六、投标保证金：1万元

1、未在投标截止时间前缴纳投标保证金的，投标将被拒绝。

2、投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。

3、缴纳投标保证金账户信息：

账户名称：济钢集团国际工程技术有限公司

开户银行：济南市工商银行东郊支行

开户行号：102451000344

账号：1602003409014408634

财务联系人：宋老师，电话：0531-62359860。

4、未中标单位投标保证金在中标结果确定一个月后原账户无息退还，中标单位投标保证金自动转化为合同履约保证金，在合同履约完成后原账户无息退还。

5、在递交投标文件时，要将投标保证金汇款底单单独密封上交，以备查验。

对于与我公司有过合作且尚有余款未付的厂家，可签署投标保证金协议并签字盖章（协议格式附后），以未付货款抵作投标保证金。

七、投标文件编制要求

（1）分报价表（一份，必须有签字盖章，单独一个信封密封）、商务标书和技术标书三部分。商务标书中不列价格。

报价表要求：详列供货设备规格型号，设备单价、总价；设备主要部件重量、材质及相应分项报价；所有的外购件品牌及相应报价；付款方式；交货时间等。

（2）商务标书（正本1份，副本2份）

－ 交货地点：（见上文要求）。

－ 设备交货期：（见上文要求）。

－ 投标设备明细

－ 报价中要求包含设备运输、13% 增值税

－ 企业资质（见第七条第7款中要求内容）

－投标有效期不得少于60天

（3）技术标书（正本1份，副本2份）

－ 供货产品名称、附图、规格、型号、产地、供货范围、外购件的配套厂或品牌。

－ 根据设备采用通知单中技术条件、技术要求进行编制，如果对技术要求存有异议，请书面提出，采购人统一技术答疑。如有技术偏离务必在技术标书中列出偏离表。

八、投标文件递交和竞争性谈判

1、投标文件递交截止及谈判评审开始时间：暂定2023年05月24日上午9：30 （最终开标及谈判时间以最终发给投标单位招标文件约定的时间为准）

逾期收到或不按照采购文件要求密封、不符合规定的投标文件恕不接受。使用快递邮寄的，必须在开标前一天电话确认。

2、投标文件递交及谈判评审地点：济钢集团国际工程技术有限公司采购部招标会议室-南102室（济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地）

3、竞争性谈判方式：本次竞争性谈判进行现场谈判（暂定），采购人先进行资格审查及技术评审，评审合格的进入下一阶段商务评审；评审不合格的按废标处理。

4、投标人须以包为单位对该包中的全部内容进行投标，不完整的投标将被拒绝。技术及商务偏离内容需按要求专门澄清明确，未按要求澄清明确的视为响应采购要求。恶意不响应采购文件要求并不作书面明确提示的视为废标，情节严重的列入供应商黑名单。

说明：

1、另将纸质标书寄我一份正本二副本，地址：济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地2号楼   刘建华  18678296621.开标前发招标人电子版标书（邮箱：liujianhua@jiet.com.cn），请提前进入网上会场试麦。

2、报名函及保证金、采购文件费转账回单凭证（电子或扫描件）发送：liujianhua@jiet.com.cn。同时填写《退投标保证金模板》电子版文件一并发送：陈先生 0531-62359873（邮箱：chenwei71@jiet.com.cn），过后办理退还保证金事宜，索要发票找陈老师，我公司邮寄标书费发票至投标方一律为邮费到付。

3、本次招标有一次澄清机会，请按“投标方名称+XXXX澄清函“文件名反馈招标人邮箱。

4、请填写信息一览表反馈招标人，用WORD版即可。

九、联系方式

招标联系人：刘先生 电话：18678296621

商务联系人：白先生：电话：0531-62359823

赵先生：电话：0531-62359818

技术联系人： 于先生： 电话：0531-62359914

济钢集团国际工程技术有限公司

2023年4月15日

投标保证金协议

采购人：济钢集团国际工程技术有限公司

投标人：

投标人参加采购人组织的济钢国际xx项目采购，投标人应交的投标保证金以前期与采购人合作过程中未付款中的    万元（大写：    万元整）作抵押。

如投标人违反采购要求，在宣布中标后不按期签订合同（放弃合同），或在合同执行中违约，不能履约，此款作为违约金从采购人对投标人的未付合同款中扣除。本协议投标人签字盖章生效。

投标人：

代表人：

时  间：