山东济钢环保新材料有限公司

园区夏季四防维修施工项目

竞争性谈判文件

采购人：山东济钢环保新材料有限公司

2023年6月15日

第一章   竞争性谈判公告

一、采购编号：1173230524001

二、采购项目名称：山东济钢环保新材料有限公司园区夏季四防维修施工项目

三、采购项目范围：工程量清单范围内工程施工全部内容，具体内容以招标文件为准。

四、工期：60日历天，具体开工时间以甲方开工令为准

五、投标人资格要求

1、资质要求：依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业；

2、业绩要求：近三年完成过类似工程1个及以上的施工业绩；

3、人员要求：拟派驻的项目经理须持有二级注册建造师证（建筑工程专业），具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；近三年具有类似工程施工管理经验；技术负责人须具有建筑工程或机械工程专业中级及以上职称；造价员、安全员、施工员、材料员、质检员等专职人员，应满足项目实际需求并持证上岗；；

4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

7、投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

六、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

2、公告和报名时间：2023年6月15日～2023年6月20日（北京时间）。

七、谈判时间和方式

1、谈判时间：2023年6月21日上午九点；

2、谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。

八、谈判保证金：无

九、谈判文件的获取方式

1、获取方式：凡有意参加的潜在供应商，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载谈判文件；

2、售价：报名时自动提示，随谈判保证金一同转账，售后不退。

十、资格审查

资格后审，不接受联合体。

十一、采购人的名称、地址和联系人

1、采购人名称：山东济钢环保新材料有限公司

2、采购人地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

3、谈判联系人：史工，联系电话：18615514537；

4、技术联系人：蔺先生  联系电话：18653131706；

十二、安全和防疫要求

1、参加谈判的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

2、疫情期间，谈判时间和谈判方式可能受到影响，我方有权进行调整，并将在合理有限时间在济钢集团有限公司阳光购销平台上发布公告。请有意参加的潜在供应商每日登陆系统，用注册的用户名查找是否有澄清通知等信息，采购人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由供应商承担。需要到采购人现场时，根据疫情防控要求，提前备齐相关证明。

十三、公告中的内容和要求以最终的谈判文件为准。

山东济钢环保新材料有限公司

2023年6月15日

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 山东济钢环保新材料有限公司 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 山东济钢环保新材料有限公司园区夏季四防维修施工项目 |
| 1.1.3 | 项目概况 | 园区内的路面破损、厂房渗漏、挡土墙沉降裂缝等。 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 采购方式 | 竞争性谈判，资格后审 |
| 1.3.1 | 采购范围 | （详见第五章技术部分） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60天，具体开工时间以甲方开工令为准 |
| 1.3.3 | 施工地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 |
| 1.3.4 | 质保期 | 一年 |
| 1.4.1 | 供应商的资格要求 | 1、资质要求： 依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业； 2、业绩要求：近三年完成过类似工程1个及以上的施工业绩； 3、人员要求：拟派驻的项目经理须持有二级注册建造师证（建筑工程专业），具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；近三年具有类似工程施工管理经验；技术负责人须具有建筑工程或机械工程专业中级及以上职称；造价员、安全员、施工员、材料员、质检员等专职人员，应满足项目实际需求并持证上岗；； 4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度； 5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力； 6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录； 7、投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。 8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9 | 是否组织现场踏勘 | 不统一组织现场踏勘 |
| 1.10 | 谈判预备会 | 不召开 |
| 2.1.1 | 谈判文件的发布 | 本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 |
| 2.2.2 | 谈判文件的澄清 | 谈判文件澄清的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布 |
| 2.3 | 谈判文件的修改 | 谈判文件修改的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。采购人对谈判文件修改距谈判时间不足1天的，相应延长谈判开始时间。 |
| 2.1.5 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判文件澄清、答疑、补充文件等 |
| 3.1.1 | 响应文件内容 | 谈判文件商务、技术部分内容 |
| 3.2.1 | 报价 | 1.报价方式：全费用综合单价包干，总价封顶。 2.报价币种：人民币。 3.报价为9%增值税专用发票价格 |
| 3.2.2 | 报价修改 | 详见谈判须知正文3.2.2节内容 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 90日历天（自递交响应文件截止之日起） |
| 3.4 | 谈判保证金 | 无 |
| 3.5.1 | 资格审查 | 1、评标委员会对投标人的资格审查文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的取消其资格。 2、制作资格审查文件（电子版）后，在2023年6月21日上午9：00点，上传报名网站 |
| 3.6.1 | 近3年财务状况的年份要求 | 2021年01月01日至今。 |
| 3.6.2 | 近3年完成的类似项目 | 2021年01月01日至今。 |
| 3.6.3 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2021年01月01日至今。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其响应文件按照无效处理。 |
| 3.7.2 | 响应文件 | 上传至济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） |
| 3.7.3 | 纸质响应文件装订要求（中标单位提供纸质版响应文件） | 1、中标人提供纸质版投标文件正本壹份，副本贰份。 2、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 3、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 4、响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 5、投标单位收到中标通知书后3日内，需将纸质响应文件邮寄到山东省济南市官庄街道青野村东，山东济钢环保新材料有限公司，收件人：史工，收件人手机号：18615514537 |
| 3.7.4 | 电子文档 | 详见谈判须知正文3.7.6条款 |
| 4.1 | 上传响应文件的截止时间 | 2023年6月21日9时00分 |
| 5.1 | 谈判时间和 方式 | 谈判时间：2023年6月21日9时00分 谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。 |
| 6.3 | 评审方法 | 最低价评审法 |
| 7.3 | 履约保证金 | 无 |
| 7.8 | 安全风险 抵押金 | 按照中标金额的2%缴纳安全风险抵押金（银行保函、支票 银行汇票，不收承兑汇票）。施工过程中，中标人违反招标人安全管理规定，按照相应标准处罚。履约完毕，剩余部分无息返还。 |
| 8.1 | 重新谈判 | 有下列情形之一的，采购人将重新谈判 1.截至到谈判开始时间，提交响应文件的供应商少于3个的； 2.经评审委员会评审，否决部分供应商响应文件后少于3个，缺乏竞争性的； 3.经评审委员会评审否决所有响应文件的。 |
| 10.1 | 在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |
| 10.2 | 供应商认为谈判文件中有限制、排斥供应商情形的，应当在谈判开始时间2日前向采购人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对谈判文件无异议。 |

谈判须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞争性谈判条件。

1.1.1 采购人：详见谈判须知前附表

1.1.2 采购项目名称：详见谈判须知前附表

1.1.3项目概况: 详见谈判须知前附表

1.1.4 项目地点：详见谈判须知前附表

1.2 项目资金来源、采购方式、采购控价

1.2.1 项目资金来源：详见谈判须知前附表

1.2.2采购方式：详见谈判须知前附表

1.2.3采购控价：详见谈判须知前附表

1.3 采购范围、供货周期、交货地点和质保期

1.3.1 采购范围：详见谈判须知前附表

1.3.2 供货周期：详见谈判须知前附表

1.3.3 交货地点：详见谈判须知前附表

1.3.4质保期：详见谈判须知前附表

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：详见谈判须知前附表

1.4.2 本次采购不接受联合体。

1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1详见谈判须知前附表

1.10 谈判预备会

1.10.1采购人不召开谈判预备会。

2.谈判文件

2.1 谈判文件的内容和发布

2.1.1谈判文件包括：

（1）谈判公告

（2）谈判须知

（3）评审办法

（4）合同及附件

（5）响应文件格式及内容

（6）需求一览表

（7）技术规范

（8）谈判须知前附表规定的其他材料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.1.2若谈判文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；供应商资格要求、交货期、交货地点、质保期以谈判须知前附表为准。

2.1.3本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。

2.2 谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2谈判文件的澄清：详见谈判须知前附表

2.3 谈判文件的修改

谈判文件修改的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。采购人对谈判文件修改距谈判时间不足2天的，相应延长谈判开始时间。

2.4对谈判文件的异议

供应商对谈判文件有异议的，应当在谈判时间2天前提出。采购人自收到异议之日起1日内做出答复；若异议和答复内容影响谈判文件编制的，按照本章第2.3款的规定相应延长谈判开始时间。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件包括下列内容：

第一部分  商务部分

（1）报价函

（2）授权委托书

（3）谈判保证金

（4）资格审查资料

（5）报价表

（6）商务偏差表

（7）无行贿犯罪记录证明材料

（8）供应商认为应补充的其它商务资料

第二部分  技术部分

（1）采购内容

（2）交货计划表

（3）技术要求

（4）技术偏差表

（5）供应商认为应补充的其它技术资料

3.2 报价

3.2.1 报价方式：总价；报价币种：人民币；报价为13%增值税专用发票价格。

3.2.2 供应商在谈判开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.3 谈判有效期

3.3.1谈判有效期：详见谈判须知前附表

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.4 谈判保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按谈判公告规定的金额、担保形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。详见谈判须知前附表。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，其响应文件作无效。

3.4.3 采购人与成交人签订合同30日内，向未成交的供应商退还谈判保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等材料的复印件。

3.5.2 “近3年完成的业绩情况表”具体要求详见技术部分

3.5.3 “近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.4认为有必要提供的其他证明文件。

3.6 备选方案

3.6.1本次谈判不接受备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按《第五章响应文件格式及内容》要求进行编写。

3.7.2响应文件应当对谈判文件有关交货期、谈判有效期、质量要求、技术要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

3.7.4响应文件正本1份，副本2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并加盖公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见谈判须知前附表。

3.7.6本次谈判须提供应文件电子版（U盘一件），电子版与纸质版需一致，若不一致以纸质版为准。响应文件电子版文件格式为可编辑的Word“*.doc”、“*.docx”或Excel“*.xls”、“*.xlsx”，文字部分格式采用Word“*.doc”、“*.docx”，报价清单部分格式采用Excel“*.xls”、“*.xlsx”。

4.响应

4.1 响应文件的递交

上传响应文件的截止时间，详见谈判须知前附表。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1在上传响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.2.2供应商修改或撤回已上传响应文件应按要求签字或盖章。

4.2.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.谈判

5.1 谈判

谈判时间和方式：详见谈判须知前附表。

6.评审

6.1 评审委员会

评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评审委员会成员人数为5人及以上单数。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审方法

按综合评审法进行评审。

6.4 评审程序及内容

6.4.1响应文件初步评审

6.4.1.1资格审查---是否满足对供应商的资格要求。

6.4.1.2报价及报价组成表有计算或汇总错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，以修正后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正总报价。

（3）评审委员会按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

6.4.1.3对需要文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件符合性审查不通过作无效处理，不再进行详细评审：

（1）提供的资格审查资料不满足谈判文件要求的；

（2）没有按照谈判文件要求缴纳谈判保证金或提供银行保函的；

（3）响应文件未按谈判文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的错误不接受修正的；

（5）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（6）主要性能指标达不到谈判文件要求的

（7））有违反法律法规、弄虚作假的。

6.4.1.4响应文件澄清

（1）响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评审委员会认为需要供应商做出必要的澄清、说明、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

（2）评审委员会的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审委员会主任确认后发出。

（3）供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（4）评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

（5）评审委员会的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

6.4.2响应文件详细评审

评审委员会成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审与打分排序。

6.4.3评审结果

6.4.3.1评审委员会按照评审办法推荐成交候选人，具体的成交候选人数量见第三章5节2款。

6.4.3.2评审委员会完成评审后，向采购人提交评审报告。

7.合同授予

7.1成交方式

采购人根据评审报告中推荐的成交人候选人择优选定成交人。

7.2成交通知

成交结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 公示三天。公示期结束后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书

7.3履约担保

7.3.1 签订合同前，成交人应按谈判须知前附表规定向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按谈判公告规定要求提交履约担保的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

应当在中标通知书发出之日起3日内，根据谈判文件和供应商的响应文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新谈判

8.1重新谈判

详见谈判须知前附表

9. 纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向市建设行政主管部门和相关监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1评委投票方式：见谈判须知前附表。

10.2供应商对谈判文件认可的界定：见谈判须知前附表。

第三章  评审办法

为规范谈判工作，制定本办法。

一、评审方法

按评分标准表进行评审。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审委员会和工作小组。

2、评审委员会

2.1评审委员会由采购人依法组建，评审委员会成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2评审委员会成员为3人及以上单数。

2.3评审工作由评审委员会负责。

3、工作小组

3.1由采购人组成工作小组，为评审委员会服务。

3.2工作小组承担保管谈判文件、响应文件、发放评审资料、响应文件摘录汇总、基础数据对比及会议服务。

四、评审程序及内容

1、评审的方法：由资格审查、价格评审两部分。

2、资格审查：按对供应商的资格要求、缴纳谈判保证金等情况进行评审。详见《资格审查表》。

3、价格评审：通过资格审查后，根据供应商的报价进行评审。

五、评审报告

1、评审委员会根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审委员会起草，评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

2、评审委员会在评审报告中根据价格排序推荐前一至二名为成交候选人。

1.资格审查表

编号：                 谈判时间：  年 月 日      审查日期：

| 谈判名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判内容 |  |
| 序号 | 报名单位 | 注册资金 | 业绩 | 联系人 | 联系电话 | 包号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 资质审查情况说明 |
| （资质、业绩、技术、能力，谈判保证金等方面） |
| 资格审查人员 |  |
| 工作人员 |  |

2. 商务和技术评分表

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工资质及业绩 | 7分 | 满足招标资质要求的得1分，高于招标资质要求的得2分。 近三年（2019年1月1日至开标日期）承担过类似工程项目的每项得1分，最多得3分。（须提供合同原件及中标通知书原件，时间以合同签订时间为准，否则不得分） 近三年获省部级奖项得1分，国家级奖项得2分，不累计，按最高奖项得分，最高2分。（提供获奖证书复印件及颁奖单位官方网站的网页页面截图并加盖投标人公章） |
| 项目管理机构 | 3分 | 1）项目管理机构人员配备齐全合理，并具有相应的岗位证书及资格证书，得1分。（提供人员名单及近半年有效社保证明，项目部人员均须在名单中，否则不得分） 2）项目经理满足招标文件要求的得1分。（以原件为准，否则不得分）。 3）项目经理近三年有类似工程施工管理业绩，得1分。 |
| 施工组织设计方案 | 20分 | 1）主要施工方案及技术措施，0-4分； |
|  |  | 2）质量保证措施计划，0-2分； |
|  |  | 3）施工总进度计划及保证措施，0-2分； |
|  |  | 4）施工安全措施计划，0-2分； |
|  |  | 5）文明施工及施工环保措施计划，0-2分； |
|  |  | 6）冬季和雨季施工方案，0-2分； |
|  |  | 7）施工现场总平面布置，0-2分； |
|  |  | 8）与发包人、设计人、监理人的配合协调能力，酌情打分0-4分； |
| 投标报价 | 70分 | 1.评标基准价 当有效投标人N≤5时，为有效投标人的最低报价值。 当有效投标人N＞5时，为有效投标人的次低报价值 。 2.投标报价分值=评标基准价/投标报价*70 （最高70分） 3.投标报价分值高于70分按照70分计算。 |

第四章  合同条款及格式

山东济钢环保新材料有限公司

施  工  合  同

工  程  名  称：山东济钢环保新材料有限公司

工  程  地  点：济南市章丘区官庄街道办事处弓角湾村

合  同  编  号：

甲方（发包方）：山东济钢环保新材料有限公司

乙方（承包方）：

签  订  日  期：    年  月   日

甲方（发包方）：山东济钢环保新材料有限公司  （简称发包方）

乙方（承包方）：          （简称承包方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

- 项目名称：

1、地点：山东济钢环保新材料有限公司

2、施工内容：工程量清单范围内工程施工全部内容，具体内容以招标文件为准。

二、开工条件：

1、合同签订后     日内双方办理开工手续。

2、工期：开工手续办理完成后     日历天内。

三、承包方式：

本项目按包工包料进行承包施工。

1. 本工程项目所使用的施工用材料及采购设备均由乙方负责采购并承担相应费用。

2. 乙方供应的材料都必须符合设计要求和国家规定的技术标准。不合格的材料乙方不能用于施工。材料进场后，通知甲方及监理单位进行验收，乙方同时提供施工材料相应的合格证、说明书。

四、 项目变更

1、本工程施工内容(施工内容以本合同附件《工程量清单》为准)确定后，非经甲方书面同意，不准变更施工内容。

2、乙方未经甲方同意私自变更并施工的，甲方不予结算。

3、施工过程中，乙方如发现现场情况与施工达不到要求的，不得私自变更，应立即书面通知甲方，经甲方同意后，双方另行签订补充协议。

五、合同价款

本施工项目合同价款执行全费用综合单价包干，总价封顶，封顶合同额为:      元（大写：      元）（含税9%）。

最终结算金额=审定造价金额-各项扣款

六、结算及付款方式：

1、乙方施工完毕，须经甲方验收合格并出具《竣工验收报告》后，方能办理结算手续。

2、乙方提交完整的工程结算资料，甲方委托工程结算审计，甲方按照出具的《工程审计结果认定单》中审计认定金额向乙方支付本合同价款。乙方须开具全额增值税专用发票（含税9%）。甲方于收到发票后60日内支付到审计认定金额的97% ，审计认定金额的3%作为质保金。

3、本项目的质保期1年，自甲方验收合格并出具《竣工验收报告》之日起计算。质保期满，若无质量问题，经甲方书面确认后，一次性支付剩余质保金（无息）。

4、施工过程中发生的乙方使用甲方水电能源费，按如下原则结算：单独设置水电表的，按实际发生数额结算，其中水费：4元/立方，电费：1元/度；未安装水电表的，结算时按审计造价金额的7‰扣除。

5、付款方式：上述款项的支付方式为承兑汇票或银行转账。如通过承兑方式支付合同款，支付数额仍为按照合同约定确定的最终结算数额，甲方不再另行支付承兑贴息、贴现等其他任何费用。

七、甲乙双方的权利义务与质量验收要求

1、甲方的权利义务

（1）甲方派专人到现场交代施工内容及施工相关要求。

（2）甲方按照本合同约定按时向乙方支付本合同价款。

2、乙方的权利义务

（1）乙方负责按照甲方交代的所有施工内容及要求进行施工。

（2）施工中所用机械等工具均由乙方自备并承担费用。

(3) 在合同履行过程中，因乙方原因对甲方及第三人的人身、财产造成损害、损坏的，由乙方负责处理，承担全部赔偿及补偿责任。

（4）乙方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由乙方负责处理并承担全部费用，若因此给甲方造成损失的，乙方要赔偿甲方因此受到的全部损失。

（5）乙方在施工过程中，应采取有效措施保证周围其它设施的完好性，若其它设施有损伤，乙方负责赔偿设施损坏的全部损失。

3、质量及验收标准

（1）所有施工内容要满足甲方要求。

（2）本项目质量标准为合格质量，质量监督及验收部门为甲方设备部及监理公司，乙方应以创优良项目的要求组织施工。甲方以国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013为依据，评定该项目的质量等级.

（3）在质保期内，发生一般质量问题（例如：空鼓开裂等问题），乙方应在接到修理通知之日起三天内派人修理；如发生须紧急抢修的事故（例如：路面断裂、墙体倒塌等）,乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。如乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托他人修理，修理费用从质保金内扣除。质保金不足扣除的，由乙方另行支付。

（4）因乙方施工质量问题给甲方造成损失或其它预期利益损害的，以及因质量问题造成其他人身和财产损害的，乙方承担全部的赔偿责任，不受质保期的限制。

八、安全环保条款

1、乙方应遵守国家法律法规及济钢集团有关规定，乙方负责现场监护，随时接受甲方安全环保检查人员的监督检查。

2、乙方开工前应开展危险源辨识，并制订安全措施，将措施及落实情况报甲方。

3、乙方开工前应制定防止和减少粉尘、噪声、污水等污染环境的有效措施，报甲方。

4、乙方出现安全、环境问题应接受甲方安全环保部门的审查处理。发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应立即通知甲方项目施工管理人员并按照有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门规定接受处理。乙方造成的安全、环保事故，乙方应对此承担全部责任及全部费用并赔偿甲方因此受到的全部损失。

5、乙方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由乙方负责处理并承担全部费用，若因此给甲方造成损失的，乙方要赔偿甲方因此受到的全部损失。

九．新冠肺炎疫情期间特别约定：

1.甲方严格执行各级政府及主管部门关于疫情防控的各项行政命令，服从政府安排，避免出现违法违规情形，同时积极参与疫情防控工作。

2.甲方密切关注各级政府及主管部门随时发布的与疫情防控相关的通知、规定，并及时对本合同约定的施工项目作出相应的调整、应对和配合工作。

3.乙方应对安排进入甲方现场施工人员的出行动态及身体状况进行摸排，安排符合甲方防疫要求的作业人员进入甲方现场，自行做好安全防护措施的同时按照甲方的防疫要求现场作业。

4.甲方有权对乙方的疫情防控措施进行监督检查，若发现乙方的防控措施不符合各级政府及主管部门的要求或不能达到防控目的，甲方有权要求乙方做出整改。

5.鉴于因施工合同履行期内受疫情防控需要，造成的乙方出现暂停、停止施工等客观情况，由此造成的工期拖延，给乙方带来的全部损失，甲方不承担责任。

6.如在本合同履行期间，出现了除本合同约定疫情外的其他突发事件，双方参照执行上述约定，上述未约定或约定不明确的执行国家法律法规及规范性文件的规定，同时，双方根据国家法律法规及规范性文件的规定协商签订补充协议。

十、违约责任

1、因乙方原因在合同签订后规定时间内没有办理施工相关手续，或开工后因乙方原因造成项目拖期，乙方应每日按合同额的千分之一的比例向甲方偿付逾期违约金，甲方有权从工程款中扣除。

2、因乙方原因造成本项目拖延工期超过10天的，甲方有权解除合同，另选施工队伍，乙方应支付合同额的20%的违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方另行弥补一切损失。乙方须接到解除合同通知后10日内与甲方共同核实已完成的工程量。若乙方无故不按照上述约定时间与甲方核实已完成工程量，甲方则有权利单方面进行核算。乙方工程量核算完成后，甲方在整个项目竣工、验收、审计后予以结算并付款。

3、乙方应于甲方签发《竣工验收合格证明》之日起180日内办理结算送审手续，逾期报审结算资料的，应每日按甲方审定造价金额的5‰作为逾期违约金，从审定造价金额中扣除。

十一、争议解决方式

因本合同发生的争议，双方先友好协商，协商不成的， 向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十二、其它

1、施工中需要工程量签证的，由甲方管理单位负责签字认可，签字认可后的签证单乙方不得擅自改动。擅自改动的，按照添加的工程量的双倍价款扣罚。签证单一式四份（甲方三份，乙方一份）。

2、本项目甲方派刘汉标为项目负责人，乙方派姜斌为本合同的乙方项目负责人，共同履行合同各项条款。

3、本项目施工产生的现场施工垃圾由乙方负责清运处理。若因乙方违规清运施工垃圾被查处，乙方承担一切后果并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

4、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执两份。自双方签字并盖章之日起生效。

附件1    工程质量保修书

附件2    安全文明施工协议书

附件3    施工现场消防管理协议

附件4    工程量清单及计价表

附件1

工程质量保修书

发包人(全称)：山东济钢环保新材料有限公司

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对山东济钢环保新材料有限公司  工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有工程项目均为保修内容。

2、质量缺陷修复期

自工程竣工验收合格之日起12个月内。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修复费用从保留金内扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

3.5质量保修完成后，由发包人组织验收。

3.6保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4、工程质保金

本工程约定的工程质保金为施工合同价款的5%。

5、工程保留金的返还

发包人在质量保修责任期满且无责任事故后将保留金返还承包人。

6、其他

6.1双方约定的其他工程质量保修事项：无。

6.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人：(公章)                 承  包  人：(公章)

委托代理人：                     委托代理人：

日  期：          年      月       日

附件2

安全文明施工协议书

发包人：山东济钢环保新材料有限公司

承包人：有限公司

根据《山东省扬尘污染防治管理办法》、《济南市扬尘污染防治管理规定》等相关法律、法规以及济南市关于进一步加强扬尘污染防治工作的实施方案的要求，发承包双方就承包人在发包人进行工程施工中的有关扬尘污染防治措施协商一致，达成如下协议：

一、发包人责任

（一）负责对承包人各项防治措施的落实情况进行监督检查；

（二）负责对承包人在防治措施实施过程中的违法行为进行督促整改。

二、承包人责任

（一）负责建立扬尘污染防治责任制。

（二）负责在施工现场设置连续、密闭的围挡，在主要路段、市容景观道路、生活密集区以及机场、车站、广场等区域的施工工地边界设置高度2.5米以上的围挡，其他区域围挡高度不得低于1.8米。

（三）负责在施工工地内车行道路采取硬化等降尘措施，裸露地面铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施。

（四）负责在开挖、运输和填筑土方等施工作业时，辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。

（五）如果在施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，负责采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。

（六）负责将施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，未能及时清运的，采取有效防尘措施。

（七）承包人施工期间，必须在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并负责及时清扫冲洗。

（八）承包人进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。

（九）承包人在进行管线与道路工程施工时，除按以上8条规定执行外，在实施挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，负责采取洒水等措施防止扬尘污染；在使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，负责辅以洒水等降尘措施；对已回填后的沟槽，负责采取洒水、覆盖等降尘措施。

（十）承包人在进行拆除房屋或者其他建筑物、构筑物施工时，除按本协议1-8条的要求执行外，还负责对拆除物采取洒水或者喷淋等降尘措施。

（十一）承包人在进行园林绿化工程施工时，除按本协议1-8条的要求执行外，还负责在树穴、绿化带种植完成后，树穴和绿化带回填土应当低于边沿10厘米以上，树坑应当覆盖卵石、挡板、草皮等；在绿地内将各类管线敷设工程竣工后，负责自竣工之日起5日内恢复原貌，不得留裸露地面；负责将绿化产生的垃圾，及时清除。

（十二）承包人负责将运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆采取蓬盖、密闭等措施，并依法办理准运手续，按照公安、城管部门批准的线路、时间、装卸地点运输和倾倒。

（十三）对于物料堆存扬尘污染的防治，执行《山东省扬尘污染防治管理办法》第十四条、《济南市扬尘污染防治管理规定》第十五条的规定。

三、违约责任

因承包人违反上述条款规定，被甲方发现的，每次处以 2000-5000 元的罚款；被相关执法部门查处的，除承担罚款外，每次扣罚5000-10000元；被媒体报道、曝光或被上级主要领导批评的，每次处以10000-20000元的罚款。

四、本协议经双方签字盖章后生效，双方合作期间有效；双方合作期满，结清款项后失效。

五、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

发包人（盖章）：　　　　　　          承包人（盖章）：

委托代理人（签字）：　　　　　       委托代理人（签字）：日  期：      年    月    日

施工现场消防管理协议

甲方（发包方）：山东济钢环保新材料有限公司

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》以及公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规，为加强和规范甲乙双方施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，特签订本协议。

第一条  工程项目：

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、施工范围：具体见甲乙双方于  年  月  日签订的《      合同》（合同编号：       ）。

第二条 根据甲乙双方签订的《      合同》，如施工现场实行总承包的，现场的消防安全责任由总承包单位承担，总承包单位应对施工现场防火实施统一管理，并对施工现场总平面布局、现场防火、临时消防设施、防火管理等进行总体规划、统筹安排，确保施工现场防火管理落到实处。如施工工程允许分包，分包单位应向总承包单位负责，并应服从总承包单位的管理，同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。如施工工程已聘请监理单位的，监理单位应对施工现场的消防安全管理履行监理职责。

第三条 甲方的权利义务

（一）在开工前就遵守相关消防管理规定向乙方进行书面告知，并经双方盖章签字确认后存档。

（二）为乙方办理车辆进厂证、施工人员进厂卡，并对乙方报送的车辆及人员信息进行备案。

（三）落实乙方施工围挡边界情况，界定清楚施工现场区域范围。

（四）督促乙方对现场施工人员进行消防安全教育，对不接受教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出场。

（五）严格落实有关动火管理制度。施工现场动用明火的，应该按照规定办理动火审批手续，开具动火证。开具动火证必须由消防管理人员担任，严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。

（六）在施工过程中发现乙方未落实消防安全措施或存在违章指挥、违规操作等行为的，甲方有权制止、纠正或提出停工整改通知。若乙方拒不整改而形成火险或引发火灾事故的，甲方有权向工程所在地的政府相关部门举报。

（七）定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改。

（八）发生火灾时，迅速组织人员疏散和扑救，紧急情况下，甲方有权无偿调用乙方相关人员和物资。

（九）积极配合各级消防部门进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查和处理。

第四条 乙方的权利义务

1.贯彻落实各级政府相关部门有关施工现场消防安全的法律法规，遵守济钢有关消防管理规定，对所属施工区域和生活区的消防安全工作负责。

2.向甲方提报施工方案，该方案应包括消防安全责任制、动火审批管理、施工现场临时用电管理制度和应急处置预案等内容。

3. 负责建立健全并落实本单位的防火责任制，明确消防安全责任人、专职消防安全管理人员，并向甲方提供现场人员花名册和特殊工种人员操作证的复印件及有关资料。负责施工现场的日常防火安全管理工作，根据施工现场作业环境，在保证充足应急水源的基础上，在施工现场配备足够的灭火器材，加强消防安全教育，增强施工人员防火意识。

4. 建立健全动火安全管理制度，严格落实施工动火审批和特种作业持证上岗制度。施工时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业，应充分辨识评估动火风险，经施工安全负责人审查批准，方可施工。作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。

5.施工现场临时用电，必须按照国家现行标准JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》及甲方相关规定执行，做到现场用电有人管，临时用电要规范，确保用电安全。

6.负责对本单位施工人员进行消防法律、法规、制度、操作规程的施工现场火灾危险性教育，进行报火警、火灾扑救和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。

7、乙方应负责所在施工区域和所属生活区的消防安全管理工作。在施工前，乙方应对施工现场的临时用房、临时设施、临时消防车道等总平面布局进行整体规划。施工现场根据火灾燃烧物的不同配备相应的灭火器材。设置消防车道或不占用现有消防车道，并保持畅通，保证消防车辆能够及时进入火灾现场进行救援工作。

8.施工现场不得做仓库使用，不得存放易燃易爆危险化学品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私拉乱接电线，严禁使用“热得快”、电磁炉、电饭煲、电褥子等电热器具，无可靠的防火安全措施，乙方不得使用或存储易燃易爆危险化学品。

9.乙方应进行日常自我消防安全检查，及时制止、纠正各种违章用火，在消防检查中发现的隐患和问题，应及时整改或采取必要的安全防护措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除安全隐患。

10.乙方应遵守施工现场严禁吸烟的管理规定，并对由于本单位人员现场吸烟造成的后果承担全部责任。

11.积极配合消防主管部门、甲方的消防安全监督、检查，对查出的消防安全问题及时进行整改，并将整改结果报甲方备案。

12. 乙方应评估施工风险及火灾危险性，根据评估结果制定火险火灾应急预案。施工现场一旦发生火险或火灾事故，应及时启动相应预案。

13.发生火灾事故，乙方应立即向甲方汇报并迅速组织人员疏散和扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，由乙方承担全部责任。

14. 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

15.因乙方原因造成的火灾事故，导致甲方或第三方人员伤亡和经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

第五条  其他约定

因乙方原因对甲方或第三方消防安全造成影响或因此导致甲方受到行政处罚或其他损失的，甲方有权直接从乙方已交纳的履约保证金中扣除相关罚款和损失，履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行赔偿。

第六条  本协议履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，提交施工工程所在地法院诉讼解决。

第七条  本协议一式四份，其中甲各执三份，乙方执一份，自甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（授权代理人）：    法定代表人（授权代理人）：

年   月  日              年   月  日

附件4

工程量清单及计价表

| 区域 | 施工内容 | 全费用单价（元） | 工程数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物流作业区 | 公司北门两侧平方屋顶4mm厚-20mm厚聚氨酯SBS弹性体改性沥青防水卷材需重新铺设，，措施费综合考虑 |  | 300 | ㎡ |  |
|  | 水泵房、消防水泵、物流调度室房外墙皮脱落，需重新进行粉刷，旧墙皮铲除并满刮防水腻子两遍，喷刷防水乳胶漆两遍，措施费综合考虑 |  | 60 | ㎡ |  |
|  | 公司北门东门出口道路旧路面拆除整平并恢复用厚300mm厚C30混凝土随打随抹模板及措施费综合考虑 |  | 200 | ㎡ |  |
|  | 机制砂人工平车区10块C30混凝土盖板拆安3m³，措施费综合考虑 |  | 3 | m³ |  |
|  | 公司北门8处道闸底部加高拆除并制作500*500*200C30混凝土地面，措施费综合考虑 |  | 2 | m³ |  |
|  | 成品库5个放料室门、粉料库2个放料室门，机制砂放料休息室门变形严重，需并更换（门型号尺寸：2000mm*1050mm防火门）（包含辅材及措施费综合考虑） |  | 6 | 个 |  |
|  | 物流调度室2块5mm厚钢化玻璃损坏，需更换 |  | 3 | ㎡ |  |
| 加工作业区 | 北破、南破配电室外墙皮脱落需墙面铲除并恢复用满刮腻子两遍刷乳胶漆两遍 |  | 3 | m² |  |
|  | 选粉配电室东侧墙皮脱落需铲除并恢复用墙面满刮腻子两遍刷乳胶漆两遍 |  | 20 | m² |  |
|  | 检修厂房挖坚石，路基碎石整平，外运综合考虑并增设C30混凝土道路50m*6m*20cm随打随抹，模板及措施费综合考虑 |  | 60 | m³ |  |
|  | 一筛、二筛北侧毛石墙列痕，部分拆除恢复并用1:3水泥砂浆勾缝（含脚手架）毛石甲供 |  | 5 | ㎡ |  |
|  | 二筛西侧马路北路路面积水，用C30混凝土路面抬高20cm（含模板）并破C30混凝土路面开槽30cm*20cm*150m |  | 150 | m² |  |
|  | 二筛北西毛石墙有列痕，基础沉降，基础底部用C30混凝土加固（含模板） |  | 2 | m³ |  |
|  | 1#中转库北东侧路面基础沉降，易积水，用200mm厚面C30混凝土随打随抹抬高基路面（含模板） |  | 20.3 | m³ |  |
|  | 2-3机头漏雨上方 2-1机头上方漏雨建议除尘管道缝隙封堵 南破碎东墙除尘管道漏雨，建议封堵 空压机房排风口上方漏雨用1.5mm厚镀锌铁皮封堵（含辅材及脚手架） |  | 10 | ㎡ |  |
| 矿山作业区 | 东西干线水泥u型排水槽损坏，需整修拆换500mm*500mm*400mm |  | 40 | m |  |
|  | 1线4#皮带下排水沟沉淀池上游来水较大，沉淀池需扩建：东西尺寸2m、南北尺寸2.7m。并修复此处排水沟西侧水渠长度约1m水池尺寸2.7米*2米*1.5米高（8.1m³) |  | 8.1 | m³ |  |
|  | 一线配电室与新建厂房直接未硬化，夏季存在积水往电缆沟倒流；二线配电室四周排水不畅，夏季存在积水，南侧与厂房直接地面凹积水，挖渣石，路基面整平压实，运距综合考虑，需进行200mm厚C30混凝土地面随打随抹硬化。 |  | 58 | m³ |  |
|  | 二线受料口南门外侧雨水渗透容易引起东侧毛石墙坍塌，挖渣石，路基面整平压实，运距综合考虑并对此区域进行200mm厚C30混凝土路面硬化，以减少雨水渗透（局部修复约100㎡） |  | 10 | m³ |  |
|  | 一破大皮带驱动西侧毛石墙起鼓松动突起，易引发坍塌，累计约60㎡，此处位置紧靠大皮带驱动，对安全生产影响较大；驱动系统厂房内外四周排水不畅，雨季存在积水严重，需要修排水沟、挖渣石，路基面整平压实，运距综合考虑，部分用200mm厚C30混凝土地面硬化以及修建垃圾等杂物C30混凝土废物池等，需整修。 |  | 120 | ㎡ |  |
|  | 双线3号带机尾空气流通不畅，职工清理卫生作业极易中暑，需开通风换气孔，加装排风通风管道，确保职工安全。（含脚手架） |  | 0.72 | ㎡ |  |
|  | 双线6号带机头通风不好，夏季设备等存在高温，职工清理卫生作业极易中暑，需开在设备正对面加通风窗户2米*2米，确保设备和职工安全。安装窗户2个，每个4平米，共8平米 |  | 8 | ㎡ |  |
|  | 双线2#带机尾雨季积水排水不畅，东西两侧需开排水槽破C30混凝土路面300mm厚，把积水引流出去，消除生产风险。 |  | 10.8 | m³ |  |
|  | 二线受料口南门南门东侧毛石墙根底基础不牢，由坍塌风险，需在底部砌筑高1.2米，宽0.9，长度70米毛石墙。毛石甲供 |  | 100 | m³ |  |
|  | 办公区厕所砖砌化粪池地势较低，拆安混凝土盖板并整体加高用M5水泥砂浆砖基础双面抹1:3水泥砂浆 |  | 10 | m³ |  |
| 矿山作业区 | 办公区入口处两侧增加M5.0水泥砂浆毛石挡墙，毛石甲供 |  | 20 | m³ |  |
| 办公生活区 | 增加园区建筑物避雷，φ12圆钢约200m、φ16圆钢约50m、40*4镀锌扁铁约50m，碳棒4根、φ16带肋钢筋网约4㎡ |  | 300 | m |  |
|  | 职工公寓卫生间墙皮脱落需铲除旧墙皮凿毛，贴200mm*300mm瓷砖墙面 |  | 100 | ㎡ |  |

第五章  工程量清单、报价说明及图纸

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

## 2. 投标报价说明

2.1  投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本招标文件；

(2)《山东省建设工程工程量清单计价规则》2013版（在清单项目特征中对工程量计量有单独描述的除外）；

(3) 企业定额、《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》（参考）

(4) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(7) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(8) 其他的相关资料（济南市现行有关规定）。

2.2工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。中标后的单价不得因任何因素调整（设计变更除外），投标人应充分考虑各种风险，结合施工现场条件等情况，由投标人自主报价。

2.3工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、规费、税金（税率9%），以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

2.4已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。

2.5工程招标范围内清单漏项或变更等原因造成的清单外项目计价原则：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；发生主材调整的，置换经发包人认可的主材价格，其他取费不动。

（3）无类似清单项目，按以下文件规定内容进行计量组价： 执行《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建筑（安装）工程消耗量定额》（2016）、《山东省建筑（安装）工程价目表》（2019）、《山东省建设工程费用组成及计算规则》（2016）。建筑人工单价128元/工日、安装、装饰人工单价138元/工日，工程类别为构筑物III类，按费率计取的施工措施费及规费不再计价。承包人采购的材料价格：发包人有认证价格的按认证价格执行，没有认证价格的材料执行2019年价目表中的材料价格，2019年价目表中不包含的材料价格执行当期《山东省建设信息价》；机械台班单价执行施工期同期现行《山东省建设工程价目表材料机械单价》价格，经双方及相关中介机构共同确认后作为结算依据。

2.6中标单位应自行办理中标项目在工程所在地的一切施工、检验、检测、检查、消防 、避雷和其他所需建设报建手续,并承担相关费用；

2.7投标人在报价时不包含总包管理费，招标人对于指定分包或单独发包的专业工程也不另行支付总包管理费。

2.8中标人应招标人的要求交缴施工用水、用电费用，结算时凭发票和有关计量部门校验的以及发包方、监理共同认可抄表记录依据，作为结算资料依据。

2.9投标人在投价报价中自行考虑周边关系协调费用。

2.10综合单价中的钢筋、钢材、砼、装饰材料为暂定价材料，结算根据批准价格或合同约定的调价原则调整，投标人应报出暂定价材料的损耗率，没有报此部分损耗率的结算时按1%计算损耗。

2.11本工程结算委托社会中介部门审查结算，执行鲁价费发[2007]205号“建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知”的规定。

2.12安全环境文明施工措施费用计入工程量清单报价的综合单价中，具体费用明细需单独报价，报价中的安全环境文明施工措施费用属包干费用，对于报价中的相关措施不投入或投入不到位的，并且拒不整改的由招标人另行组织其它单位整改，由此所产生的所有费用从投标人的安全环境文明施工措施费用中扣除。

2.13施工现场的临时水、电、路、围墙由投标人勘查现场的交接点后，充分考虑能回收利用或现场原因不能回收的材料费用，费用在投标报价中包括。

第六章  技术规范

# 现场自然条件：

1．施工现场位于山东济南章丘官庄山东济钢环保新材料产业园

2.地理自然环境：

# 本地位于亚热带季风气候区。总体特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期较长。春雨连绵，夏热多雨，秋高气爽，冬季干冷；光、热、水资源均丰富。多年平均气温14.5℃，历年极端最高气温达39.4℃，历年极端最低气温为-13.4℃。境内降雨量充沛，时空分布不均，多年平均降雨量为1460mm，年际变化很大，多水年（1954年）2603mm是少水年（1978年）767mm的3.4倍；年内分布也很不均衡，春、夏多雨，秋、冬少雨。其中4~8月份降水占全年降水量70%，且暴雨多集中在六月下旬至七月中旬。累年平均总日照时数为2088小时，平均年辐射总量为117千卡/cm2，由于地势高低悬殊，气候垂直变化明显。无霜期210天，平均初霜期约在10月下旬，终霜期平均出现在4月中旬。依据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010），该区域地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期0.45s，设计地震分组为第三组。冬季和春季风力较大，平均每月出现5天6级以上风力的天气。

# 二、现场施工条件：

1．施工现场的“三通一平”工程已完成，现场施工需硬化的地面及临时道路，施工围挡等费用均含在报价内，承包人自行处理，保证施工及施工材料顺利进场。

2．临时设施由承包人自行建设，费用自理。

3．施工用电：由发包人提供电源，承包人所需的电缆、配电箱等费用由承包方自理，自行安装合格的电表计量，将发生的所有费用计入报价内，实际所用费用由承包方自行承担，按照1元/kwh计算，在工程结算款中扣回。

4.施工用水：由发包人提供水源，施工现场所需的水管等费用由承包人自理，施工用水按4元/立方收取费用。

# 本工程采用的技术规范

# 本工程采用的施工及验收技术规范、标准 以现行为准

第七章 谈判文件格式

正本/副本

（项目名称）施工

谈 判 文 件

投标人：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月      日

## 目    录

一、谈判书格式

（1）报价函及报价函附录；

（2）法人身份证明或授权代表授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）谈判保证金；

二、商务部分格式

（1）已标价工程量清单；

三、技术部分格式

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构；

四、资格审查文件；

五、谈判文件规定或认为需要递交的其他材料。

一、报价函及报价函附录

### （一）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交候选人后，在成交候选人规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我方承诺参加谈判活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃本次项目谈判权利，并无条件承担相应后果和损失。

7．                                       （其他补充说明）。

供应商名称：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字并盖章）

委托代理人：                    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

注：本“报价函”除装订在响应文件中，另外需与“授权委托书”共同密封在一单独的信封内，与响应文件一同递交。

### 报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 12个月 |  |
| 4 | 违约责任 | 未经采购人同意更换项目经理，违约责任金10万元，未经采购人同意更换项目技术负责人，违约责任金8万元。 |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

（二）法人身份证明或授权代表授权委托书

## 法定代表人身份证明(适用于法定代表人谈判时)

供应商名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	(投标人名称）的法定代表人（单位负责人)

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

投标人：	(单位公章)

年月日

## 授权委托书(适用于委托代理人谈判时)

本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件。

（3）委托代理人社保证明。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## （三）谈判一览表

编号：

| （盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： |
| 总报价：大写： 元；（小写： ） |
| 工期要求 | 签订合同后 天内 |
| 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 注册证书编号（须是注册证书） |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 承诺项目经理及项目技术负责人不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，须事先征得业主同意。 |
| 质量要求及保证措施： |
| 主要技术措施提示： |
| 本完全认同谈判文件的各项条款要求。 |
| 现场确认（签字）： |

注：1、请将谈判一览表（一式两份）再另外单独封装在一个信封内，与响应文件同时递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

2、在评审过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

日期：    年   月   日

## （四）谈判保证金

（采购人名称）：

鉴于                   （名称）（以下简称“”）参加       （项目名称）的施工谈判，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到采购人提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向采购人支付总额不超过                  （投标保证金额度）的任何你方要求的金额：

（1）在规定的谈判有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交在收到成交候选人后，无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约担保；

（3）有经行政主管部门查实、通报的不良行为记录，承诺与事实不符，给采购人造成损失的。

附：电汇底单复印件加盖公章及单位开户许可证复印件加盖公章（因材料提交不齐全而造成的谈判保证金无法按时退还责任由供应商自行承担）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

# 二、商务部分格式

# 已标价工程量清单

## 报价表目录

1)封面；

2)总说明；

3)报价总价；

4)工程项目总价表；

5)单位工程费汇总表；

6)工程量清单计价表；

7)工程量清单全费用单价分析表；

8)计日工工作项目计价表；

9）主要材料、设备价格表

10）谈判报价需要的其他资料（本项无格式，需要时建设单位用文字或表格提出，或报价单位在谈判报价时提出）。

## 工程量清单报价格式

谈 判 总价

采购人：

工程名称：

谈判总价(小写) ：

(大写) ：

供应商：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：              年      月      日

封-3

总 说 明

工程名称：                                         第  页 共  页

表-01

工程项目报价汇总表

工程名称 ：                                                    第   页   共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 专业工程暂估价 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |

表-02

澄清总价对应的综合单价为原综合单价在调整澄清事项的基础上扣除暂定材料价格后均匀调整，并以此作为合同综合单价。

单项工程报价汇总表

工程名称 ：                                                第   页   共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 专业工程暂估价 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |

表-03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价材料金额 | 其中暂估价材料损耗率 |
| 合 计 |  |  |  |

表-05

澄清总价对应的综合单价为原综合单价在调整澄清事项的基础上扣除暂定材料价格后均匀调整，并以此作为合同综合单价。

工程量清单综合单价分析表

工程名称 ：                      标段：                         第   页   共   页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | （清单项目编码1） | （清单项目名称及特征 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单项目编码2） | （清单项目名称及特征） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2、对于具有市场成活报价的项目可不提供分析表。

3、若为暂估价材料，在编码后标注“*”。

表-06

措施项目清单计价汇总表

工程名称 ：                     标段：                         第   页   共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 措施项目清单计价（一） |  |
|  | 措施项目清单计价（二） |  |

表-07

措施项目清单与计价表（一）

工程名称 ：                     标段：                          第   页   共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  |  |  |
| 6 | 有关专业工程的措施项目 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：1、本表适用于以“项”计价的措施费，投标人可自行增加项目。

2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案出处（或计算办法）。

表-8

措施项目清单与计价表（二）

工程名称 ：                    标段                           第   页   共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：1、本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，投标人可自行增加项目。

2、综合单价分析表使用表-10

表-9

| 措施项目清单分析表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | 综合单价 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |

表-10

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额(不包括计日工) | 项 |  | 详见 暂列金额表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 详见 材料暂估价表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 详见 专业工程暂估价表 |
| 3 | 计日工 |  |  | 详见 计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 详见 总承包服务费表 |
| 合计 | — |

注：材料暂估单价进入清单子目综合单价，此处不汇总。

表-11

暂列金额明细表

工程名称 ：                     标段：                         第   页   共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额。

表-11-1

材料暂估价一览表

工程名称 ：                       标段:                          第   页   共   页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表由招标人填写，并在备注栏内注明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上及其中招标人拟自行供应的材料，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2、材料包括原材料、燃料、构配件等。

表—11-2

总承包服务费清单与计价表

工程名称 ：                     标段：                         第   页   共   页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发包人发包专业工程1 |  |  |  |
|  | 发包人发包专业工程2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：1、对发包人供应设备、材料进行服务的费用计费基数为发包人供应设备、材料的总价。

2、竣工结算时按实际分包工程、供应设备、材料的总价进行调整（总承包服务费已在合同中包干的除外）。

表-11-5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                  标段：                            第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |
| 合 计 |  |

表-12

材料汇总表

工程名称:                                                   第   页，共   页

| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

表-13

人机汇总表

工程名称:                       标段：               第   页，共   页

| 编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、技术部分格式

## （一）施工组织设计

1. 编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划表

附表四  施工总平面图

附表五：临时用地表

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表三：施工进度计划表

1. 应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## （二）项目管理机构

### （1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 提供投标单位人员名单及近半年有效社保证明，项目部人员均须在名单中。

### （2）项目经理简历表

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| …… |  |  |  |

### （3）项目主要管理人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

## 四、资格审查文件

### （一）投标人基本情况表

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附企业资料复印件：

1、企业营业执照副本

2、企业资质等级证书副本

3、企业安全生产许可证

4、施工企业主要负责人安全生产考核合格证

5、企业各项管理体系认证

6、企业荣誉

### （二）近三年财务状况

近三年财务状况良好的证明材料（资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、银行资信证明等均可）

### （三）近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

应附中标通知书或合同协议书，且附工程接收证书（工程竣工验收证书）原件及复印件，具体年份要求见须知前附表。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附中标通知书或合同协议书或竣工报告。