编号：1173230526003

山东济钢环保新材料有限公司

2023年度绿色矿山建设提升项目监理

竞争性谈判文件

采 购 人：山东济钢环保新材料有限公司

2023年5月26日

目录

第一章竞争性谈判公告	3

第二章评标办法	5

第三章合同条款及格式	7

第四章采购项目服务内容及要求	51

第五章 投标文件格式	56

第一章竞争性谈判

一、项目概况

1、项目名称：山东济钢环保新材料有限公司2023年度绿色矿山建设提升项目监理

2、建设地点：济南市章丘区官庄街道山东济钢环保新材料有限公司。

3、招标范围：

A:园区绿化

1).办公楼南侧绿化提升

绿化提升办公楼南侧区域：建设升旗台；拓宽楼前道路，铺设沥青路面约 1239 平方米；种植各类苗木，布置绿化景观，绿化面积约 29177 平方米。

2).办公楼东侧及北入口拐角绿化提升

绿化提升办公楼东侧、北入口拐角区域，面积约 13000 平方米;铺装园路约 1000 平方米。

3).南门两侧、对面绿化提升

绿化提升南门对面及南门两侧，铺设草地约 10111 平方米，布置景观。

B:矿山区域绿化

1).终了平台及边坡绿化治理

砌筑挡土墙，对+370、+355m、东+325m 三个终了平台整体覆土，平整土地，恢复植被，绿化治理长度约 1040 米。

2).西干线矿山运输道路两侧及一破区域绿化提升

根据现场实际情况，对西干线矿山运输道路两侧及一破绿化区域增植绿化，长度约 1600 米。

3).矿山大门美化

破除原有水泥路面及渣土，做缓坡约 1300 平方米，铺设水泥路面约 400 平方米；山门处增设岗亭及起落杆，绿化提升山门两侧。

4).泥土库东南山体绿化

通过客土喷播方式将草种肥料、保水剂等混合物喷播至泥土库东南侧裸露山坡，面积约 1500 平方米，达到近似自然绿化的效果。

5).西南部终了边坡安全平台及一破区域宣形象提升

在一破南山顶、终了平台山顶等区域设置金属框架宣传大字、立牌、宣传栏共 6 处，铺设防护网，防护网面积约 800 平方米。

以上项目设计图纸及工程量清单范围内工程施工、保修阶段工程监理等。

4、项目总投资：约490万元人民币；

5、资金来源和落实情况：企业自筹，已落实；

6、工期：150日历天

二、投标人资格要求

1、投标人须在中华人民共和国境内合法注册，持有合法营业执照的独立法人资格，具备综合监理乙级以上资质，并在技术力量、人员配备等方面具有相应的监理能力；
2、投标人具有承担本项目管理的必要资金或可靠的资金来源，确保工程的顺利实施；具有良好的财务状况和商业信誉，履约情况良好；
3、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

4、在经营活动中没有违法记录；

5、请各投标单位在公告结束时间前将资质文件、同类业绩原件（指总造价500万元及以上工程施工监理业绩，并未发现重大的质量问题。以投标人签订合同或中标通知书等证明材料日期为准）2份（合同、用户评价、业绩表，）等一并上传平台网址，逾期不予受理。

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

三、投标保证金：无

四、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

2、公告和报名时间：2023年5月26日～2023年6月8日（北京时间）；

五、资格审查方式：资格后审

开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理。

六、谈判文件

1、获取：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：http://bidding.jigang.com.cn/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载招标文件；

2、开标方式：网上开标，开标时无需投标人到达现场。

3、递交投标文件：上传至报名系统

七、谈判

1、谈判时间：2023年6月9日上午9：00（北京时间）；

2、谈判地点：山东济钢环保新材料有限公司办公楼

3、纪律要求：报名及谈判人员在公司的一切活动必须遵守济钢的安全及防疫规定。

4、谈判方式及程序：谈判小组多轮与参加谈判单位进行谈判，确定最终价格。

八、采购项目联系方式：

联系人：张先生    联系方式：13864134777

蔺先生    联系方式：18653131706

山东济钢环保新材料有限公司

2023年5月26日

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 山东济钢环保新材料有限公司 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 2023年度绿色矿山建设提升项目监理 |
| 1.1.3 | 项目概况 | 为发展绿色矿业、建设绿色矿山，促进矿山企业依法办矿、规范管理，加强科技创新，建设企业文化，使矿山企业高效利用资源、保护环境 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 采购方式 | 竞争性谈判，资格后审 |
| 1.3.1 | 采购范围 | （详见第五章技术部分） |
| 1.3.2 | 供货周期 | 按照需方要求 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 |
| 1.4.1 | 供应商的资格要求 | 1 详见公告中投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.5 | 是否组织现场踏勘 | 不统一组织现场踏勘 |
| 1.6 | 谈判预备会 | 不召开 |
| 2.1.1 | 谈判文件的发布 | 本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 |
| 2.2.2 | 谈判文件的澄清 | 谈判文件澄清的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布 |
| 2.3 | 谈判文件的修改 | 谈判文件修改的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。采购人对谈判文件修改距谈判时间不足 天的，相应延长谈判开始时间。 |
| 2.3.1 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判文件澄清、答疑、补充文件等 |
| 3.1.1 | 响应文件内容 | 谈判文件商务、技术部分内容 |
| 3.2.1 | 报价 | 1.报价方式：总价。 2.报价币种：人民币。 3.报价为6%增值税专用发票价格 |
| 3.2.2 | 报价修改 | 详见谈判须知正文3.2.2节内容 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 90日历天（自递交响应文件截止之日起） |
| 3.4 | 谈判保证金 | 无 |
| 3.5.1 | 资格审查 | 1、评标委员会对投标人的资格审查文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的取消其资格。 2、制作资格审查文件（电子版）后，在2023年6月9日上午9：00点，上传报名网站 |
| 3.6.1 | 近3年财务状况的年份要求 | 2020年01月01日至今。 |
| 3.6.2 | 近3年完成的类似项目 | 2020年01月01日至今。 |
| 3.6.3 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2020年01月01日至今。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其响应文件按照无效处理。 |
| 3.7.2 | 响应文件 | 上传至济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） |
| 3.7.3 | 纸质响应文件装订要求（中标单位提供纸质版响应文件） | 1、中标人提供纸质版投标文件正本壹份，副本贰份。 2、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 3、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 4、响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 5、投标单位收到中标通知书后3日内，需将纸质响应文件邮寄到山东省济南市官庄街道青野村东，山东济钢环保新材料有限公司，收件人：史工，收件人手机号：18615514537 |
| 3.7.4 | 电子文档 | 详见谈判须知正文3.7.6条款 |
| 4.1 | 上传响应文件的截止时间 | 2023年6月9日上午9点 |
| 5.1 | 谈判时间和 方式 | 谈判时间：2023年6月9日上午9点 谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。 |
| 6.1 | 评审方法 | 最低价评审法 |
| 7.1 | 履约保证金 | 无 |
| 8.1 | 重新谈判 | 有下列情形之一的，采购人将重新谈判 1.截至到谈判开始时间，提交响应文件的供应商少于3个的； 2.经评审委员会评审，否决部分供应商响应文件后少于3个，缺乏竞争性的； 3.经评审委员会评审否决所有响应文件的。 |
| 9.1 | 在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |
| 9.2 | 供应商认为谈判文件中有限制、排斥供应商情形的，应当在谈判开始时间2日前向采购人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对谈判文件无异议。 |  |

谈判须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞争性谈判条件。

1.1.1 采购人：详见谈判须知前附表

1.1.2 采购项目名称：详见谈判须知前附表

1.1.3项目概况: 详见谈判须知前附表

1.1.4 项目地点：详见谈判须知前附表

1.2 项目资金来源、采购方式、采购控价

1.2.1 项目资金来源：详见谈判须知前附表

1.2.2采购方式：详见谈判须知前附表

1.2.3采购控价：详见谈判须知前附表

1.3 采购范围、供货周期、交货地点和质保期

1.3.1 采购范围：详见谈判须知前附表

1.3.2 供货周期：详见谈判须知前附表

1.3.3 交货地点：详见谈判须知前附表

1.3.4质保期：详见谈判须知前附表

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：详见谈判须知前附表

1.4.2 本次采购不接受联合体。

1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1详见谈判须知前附表

1.10 谈判预备会

1.10.1采购人不召开谈判预备会。

2.谈判文件

2.1 谈判文件的内容和发布

2.1.1谈判文件包括：

（1）谈判公告

（2）谈判须知

（3）评审办法

（4）合同及附件

（5）响应文件格式及内容

（6）需求一览表

（7）技术规范

（8）谈判须知前附表规定的其他材料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.1.2若谈判文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；供应商资格要求、交货期、交货地点、质保期以谈判须知前附表为准。

2.1.3本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。

2.2 谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2谈判文件的澄清：详见谈判须知前附表

2.3 谈判文件的修改

谈判文件修改的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。采购人对谈判文件修改距谈判时间不足2天的，相应延长谈判开始时间。

2.4对谈判文件的异议

供应商对谈判文件有异议的，应当在谈判时间2天前提出。采购人自收到异议之日起1日内做出答复；若异议和答复内容影响谈判文件编制的，按照本章第2.3款的规定相应延长谈判开始时间。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件包括下列内容：

第一部分  商务部分

（1）报价函

（2）授权委托书

（3）谈判保证金

（4）资格审查资料

（5）报价表

（6）商务偏差表

（7）无行贿犯罪记录证明材料

（8）供应商认为应补充的其它商务资料

第二部分  技术部分

（1）采购内容

（2）交货计划表

（3）技术要求

（4）技术偏差表

（5）供应商认为应补充的其它技术资料

3.2 报价

3.2.1 报价方式：总价；报价币种：人民币；报价为13%增值税专用发票价格。

3.2.2 供应商在谈判开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.3 谈判有效期

3.3.1谈判有效期：详见谈判须知前附表

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.4 资格审查资料

3.4.1 营业执照、资质证书、资信等级、人员资格证书、获奖证书等材料的复印件。

3.4.2 “近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.4.3认为有必要提供的其他证明文件。

3.5 备选方案

3.5.1本次谈判不接受备选方案。

3.6 响应文件的编制

3.6.1响应文件应按《第五章响应文件格式及内容》要求进行编写。

3.6.2响应文件应当对谈判文件有关交货期、谈判有效期、质量要求、技术要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

3.6.4响应文件正本1份，副本2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并加盖公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见谈判须知前附表。

4.响应

4.1 响应文件的递交

上传响应文件的截止时间，详见谈判须知前附表。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1在上传响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.2.2供应商修改或撤回已上传响应文件应按要求签字或盖章。

4.2.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.谈判

5.1 谈判

谈判时间和方式：详见谈判须知前附表。

6.评审

6.1 评审委员会

评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评审委员会成员人数为3人及以上单数。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审方法

按低价中标法进行评审。

6.4 评审程序及内容

6.4.1响应文件初步评审

6.4.1.1资格审查---是否满足对供应商的资格要求。

6.4.1.2报价及报价组成表有计算或汇总错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，以修正后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正总报价。

（3）评审委员会按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

6.4.1.3对需要文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件符合性审查不通过作无效处理，不再进行详细评审：

（1）提供的资格审查资料不满足谈判文件要求的；

（2）没有按照谈判文件要求缴纳谈判保证金或提供银行保函的；

（3）响应文件未按谈判文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的错误不接受修正的；

（5）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（6）主要性能指标达不到谈判文件要求的

（7））有违反法律法规、弄虚作假的。

6.4.1.4响应文件澄清

（1）响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评审委员会认为需要供应商做出必要的澄清、说明、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

（2）评审委员会的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审委员会主任确认后发出。

（3）供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（4）评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

（5）评审委员会的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

6.4.2响应文件详细评审

评审委员会成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审与打分排序。

6.4.3评审结果

6.4.3.1评审委员会按照评审办法推荐成交候选人，具体的成交候选人数量见第三章5节2款。

6.4.3.2评审委员会完成评审后，向采购人提交评审报告。

7.合同授予

7.1成交方式

采购人根据评审报告中推荐的成交人候选人择优选定成交人。

7.2成交通知

成交结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 公示三天。公示期结束后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书

7.3签订合同

应当在中标通知书发出之日起3日内，根据谈判文件和供应商的响应文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新谈判

8.1重新谈判

详见谈判须知前附表

9. 纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向市建设行政主管部门和相关监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1评委投票方式：见谈判须知前附表。

10.2供应商对谈判文件认可的界定：见谈判须知前附表。

第三章  评审办法

为规范谈判工作，制定本办法。

一、评审方法

按低价中标法进行评审。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审委员会和工作小组。

2、评审委员会

2.1评审委员会由采购人依法组建，评审委员会成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2评审委员会成员为3人及以上单数。

2.3评审工作由评审委员会负责。

3、工作小组

3.1由采购人组成工作小组，为评审委员会服务。

3.2工作小组承担保管谈判文件、响应文件、发放评审资料、响应文件摘录汇总、基础数据对比及会议服务。

四、评审程序及内容

1、评审的方法：由资格审查、价格评审两部分。

2、资格审查：按对供应商的资格要求、缴纳谈判保证金等情况进行评审。详见《资格审查表》。

3、价格评审：通过资格审查后，根据供应商的报价进行评审。

五、评审报告

1、评审委员会根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审委员会起草，评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

2、评审委员会在评审报告中根据价格排序推荐前一至二名为成交候选人。

资格审查表

编号：                 谈判时间：  年 月 日      审查日期：

| 谈判名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报名单位 |  | 注册资金 | 业绩 | 联系人 | 联系电话 | 包号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质审查情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| （资质、业绩、技术、能力，谈判保证金等方面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作人员 |  |  |  |  |  |  |  |

第三章合同条款及格式

工程监理合同

第一部分  合同协议书

建设单位（全称）：山东济钢环保新材料有限公司

住所：

监理单位（全称）：

住所：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：济南市章丘区山东济钢环保新材料有限公司

监理内容：绿化施工、现场安全等具体依招标文件为准。

资金来源： 自筹

二、工程监理范围

本项目设计图纸范围内全部工程的施工、保修阶段监理工作。

三、合同工期

开工日期： 年 月  日（以发包方开工令为准）

竣工日期： 年 月  日（按实际开工日期顺延）

四、合同价款

本次合同总价款（含税价）为  元（大写：人民币  ），本合同适用增值税税率为 6%。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5. 本合同通用条款

6. 现场监理单位员名单及资历；

7.在实施过程中双方共同签署的补充或修正文件。

本合同中的有关术语与本合同第二部分“通用条款”中赋予它们的定义相同。

六、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务，并委派    为本项目的总监理工程师。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供办公设施，并按本合同约定支付酬金。

七、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：济南市章丘区山东济钢环保新材料有限公司。

本合同双方约定自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收且质保期到期日为止。

八、本协议连同其他合同文件一式捌份，发包方肆份、承包方肆份。

建设单位(公章):                        监理单位(公章):

地址：           地址：

法定代表人：          法定代表人：

委托代理人：          委托代理人：

电话：          电话：

传真：          传真：

开户银行：          开户银行：

帐号：          帐号：

邮政编码：          邮政编码：

签订日期： 年      月      日

第二部分   通用条款

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指建设单位委托实施监理的工程。

（2）“建设单位”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经建设单位同意，监理单位派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理单位以外，建设单位就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，建设单位委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：

- 建设单位委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；

- 由于建设单位或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规、以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理单位义务

第四条监理单位按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理单位成员，向建设单位报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向建设单位报告监理工作。

第五条监理单位在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为建设单位提供与其水平向适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条监理单位使用建设单位提供的设施和物品属建设单位的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给建设单位。

第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

建设单位义务

第八条建设单位在监理单位开展监理业务之前不向监理单位支付预付款，按约定付款。

第九条建设单位应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理单位承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条建设单位应当在双方约定的时间内免费向监理单位提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条建设单位应当在专用条款约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条建设单位应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

第十三条建设单位应当将授予监理单位的监理权利，以及监理单位主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条建设单位应在不影响监理单位开展监理工作的时间内提供如下资料：（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条建设单位应为监理单位解决办公用房以及合同专用条件约定的设施尽可能提供方便，相关费用由监理单位承担。

第十六条根据情况需要，如果双方约定，由建设单位免费向监理单位提供其他人员的，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理单位的权利

第十七条监理单位在建设单位委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向建设单位的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向承包人等提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得建设单位的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理单位应当书面报告建设单位并要求承包人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向建设单位提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向建设单位报告。

（7）征得建设单位同意后，监理单位有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向建设单位报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向建设单位作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，建设单位不支付工程款。

第十八条监理单位在建设单位授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经建设单位事先批准。在紧急情况下未能事先报建设单位批准时，监理单位所作的变更也应尽快通知建设单位。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程范围内，建设单位或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），应首先向监理单位提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当建设单位和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

建设单位权利

第二十条建设单位有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条建设单位有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理单位调换总监理工程师须事先经建设单位同意。

第二十三条建设单位有权要求监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条当建设单位发现监理单位人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给建设单位或工程造成损失的，建设单位有权要求监理单位更换监理人员，直到终止合同并要求监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理单位责任

第二十五条监理单位的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理单位在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理单位过失而造成了建设单位的经济损失，应当向建设单位进行赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条监理单位对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向建设单位承担赔偿责任。

第二十八条监理单位向建设单位提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致建设单位的各种费用支出。

建设单位责任

第二十九条建设单位应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。监理单位处理委托业务时，因非监理单位原因的事由受到损失的，可以向建设单位要求补偿损失。

第三十条建设单位如果向监理单位提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条由于建设单位或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知建设单位。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知建设单位。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过三日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理单位向建设单位办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和建设单位已签订工程保修责任书，监理单位收到监理报酬尾款，本合同即终止。

保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在三日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条监理单位在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而建设单位又未对监理单位提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理单位可向建设单位发出终止合同的通知，发出通知后三日内仍未得到建设单位答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后三日内仍未得到建设单位答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。建设单位承担违约责任。

第三十六条监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条当建设单位认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若建设单位发出通知后三日内没收到答复，可在第一个通知发出后三日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理单位承担违约责任。

第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十一条如果建设单位对监理单位提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理单位发出表示异议的通知，但建设单位不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十二条委托的建设工程监理所必要的监理单位员出外考察、材料设备复试，其费用支出经建设单位同意的，在预算范围内向建设单位实报实销。

第四十三条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理单位聘用的，其费用由监理单位承担；由建设单位聘用的，其费用由建设单位承担。

第四十四条监理单位在监理工作过程中提出的合理化建议，使建设单位得到了经济效益，建设单位应按专用条件中的约定执行。

第四十五条监理单位驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理单位不得参与可能与合同规定的与建设单位的利益相冲突的任何活动。

第四十六条监理单位在监理过程中，不得泄露建设单位申明的秘密，监理单位亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十七条监理单位对于由其编制的所有文件拥有版权，建设单位仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十八条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。

## 第三部分专用条款

第一条本合同适用的法律及监理依据：

1.本工程的施工承包合同。

2.本工程的建设工程委托监理合同。

3.国家和地方有关工程建设的政策、法律、法规等有关文件。

4.国家和地方现行的建筑工程施工规范和质量检验评定标准。

5.本工程的设计图纸与说明、设计变更通知单以及设计单位明确的有关技术要求和规范。

6.为本工程制订的有关技术和技术规定。

7.中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》。

8.GB50319-2013《建设工程监理规范》。

第二条监理范围、监理工作内容：

2.1监理范围

本项目设计图纸范围内全部工程的施工、保修阶段监理工作。

2.2监理工作内容

受建设单位委托，监理单位对本工程施工阶段的质量、进度、投资控制、安全文明施工、信息管理、组织施工协调等进行监理。具体内容如下：

2.2.1协助业主与承建商编写开工报告，协助业主办理开工手续。

2.2.2确认承建商选择的分包商。

2.2.3会同设计、施工单位对设计图纸进行复查核对，检查施工图纸是否满足规范要求及施工需要，代表委托方对施工图的质量和技术标准行使最终审查责任，并向委托方提出书面报告。

2.2.4参加设计单位向施工单位技术设计交底工作,审查承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

2.2.5督促、检查承包商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准、协调业主和承建商之间的关系，对承包商违反工程承包合同和技术规范的行为及时责令整改，予以纠正。

2.2.6审查承建商或业主提供的材料、构配件和设计的数量及质量。

2.2.7根据施工进度计划协助业主编写用款计划，审核经质量验收合格的工程量，并签证工程量计量申请表；协助业主进行施工图预算、工程中间进度月报、工程竣工结算进行审核工作。

2.2.8审批承建商报送的施工总进度计划；审批承建商编制的年、季、月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促承建商实施进度计划。

2.2.9督促承建商严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工，控制工程质量。

2.2.10监督、检查承建商落实施工安全保证措施。

2.2．11组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收、签发工程付款凭证。

2.2.12参与负责施工现场签证。

2.2.13督促承建商整理合同文件和技术档案资料。

2.2.14组织业主和承建商进行工程竣工初步验收。

2.2.15提出工程质量评估报告。

2.2.16参与工程竣工验收协助业主审查工程结算。

2.2.17检查工程状况，参与鉴定质量责任。

2.2.18督促承建商回访。

2.2.19督促承建商及时完成未完工程尾项、维修工程出现的缺陷。

2.2.20全程执行GB50319-2013《建设工程监理规范》，按规范向建设单位提供相应资料。

2.2.21根据工程需要按计划委派监理人员，监理人员出勤天数不低于国家规定法定天数，要求在施工场地的见证抽样、巡视、旁站、验收等监理上不能出现空岗现象，其工作质量接受委托人的监督和考核

2.3、设备主要监理安装调试。

第三条外部条件

业主应当负责本工程建设相关外部关系的协调，为监理工作提供有利的外部条件。

第四条建设单位应提供的工程资料及提供时间：

在建设工程委托监理合同签字盖章后向监理单位提供以下资料：

（1）施工图纸出图后及时提供本工程的施工图纸1套和相关技术材料。

（2）施工合同签订后及时提供业主与施工单位签订的施工合同。

第五条建设单位应在7个工作日内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条建设单位的常驻代表为。

第七条建设单位免费向监理机构提供如下设施：

监理办公室1间，其他费用由监理单位自行承担。

第八条监理单位在责任期内如果全部由于监理造成材料质量、工程质量事故失职、失误，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金＝直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

第九条建设单位同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的报酬：

9.1监理服务期：暂定 年 月 日 至年 月 日。实际监理服务期以甲方签发的开工令为准开始计算，工期6个月。

9.2酬金支付方式：

合同签订生效，满三个月支付第一次费用，支付比例为合同价款的50%；项目工程竣工验收后，经建设单位确认后14 日内，向监理单位支付至合同价款的90%；剩余合同总额的10%作为工程质量保证金，待质保期满后于28天内无息结清。双方同意用人民币支付报酬,支付方式为电汇。

在满足本合同付款条件下，监理单位应当在接到建设单位付款通知3日内向建设单位提供与建设单位付款等额的合法税务发票和等额收据，否则建设单位有权拒绝付款且不构成违约，监理单位不得以此为由拒绝或迟延履行本合同的其他义务。

9.4 监理延期或暂停费用

建设单位只支付工程施工期延误两个月后的监理服务费，总工期延期两个月内（含两个月）不予支付。工程施工工期延误监理服务费=（本工程中标监理费÷监理单位计划工期内人工日总数）×工程延误两个月以上的监理人工日总数.

工程暂停或其他原因停工，停工期间不支付任何费用，监理方可以撤出施工现场，不得提出任何索赔。发包方按照实际监理量计算监理费用。需要复工时，监理方接到发包方通知，必须24小时内组织监理人员到达工程现场，监理方没有按照发包方要求执行的，发包方有权按监理费用报价总额每日0.1%扣减监理费用。

第十条有关监理人监理人员事宜

10.1监理人派往现场监理人员必须与投标时拟派人员一致，若总监、专业监理工程师不一致时，需事先征得建设单位同意，否则，委托人有权扣罚监理方监理费的1%，若中间擅自更换总监，委托人有权扣罚监理人监理费的1% 。

10.2监理单位监理组织机构专业人员必须齐全，现场专业监理工程师经委托方书面同意后，原则上不得随意更换，确需要更换时，须经委托人同意，更换的专业监理工程师要专业一致，职称一致，资历经验相当。如未经委托人同意更换项目其他专业监理工程师，将予以每人1000元的违约金处理。

10.3 施工期间必须保证足够监理人员在现场（包括节假日、星期天、夜班）。

10.4现场监理人员请假（休假）应事先经建设单位同意。

10.5监理单位指派的总监理工程师应保证每月到位21个工作日，否则，建设单位将予以2000元/天违约处理。专业监理工程师应保证每月到位21个工作日，否则，建设单位将予以1000元/天违约处理。

10.6监理人应明确见证员、专业检测测试工程师，需更换时经委托人同意。

10.7 总监不得兼任其他监理项目，本工程总监进场工作后，须将监理证书交建设单位保管，待工程竣工验收合格后归还。

10.8 常驻监理人员应有体检表交建设单位，同时年龄25岁以下、60岁以上人员合计不得超过5人（按监理工程师人员年龄要求不得大于65周岁）。

10.9 监理人员如有以下行为，建设单位有权视情况给予经济处罚或要求监理人撤换：

（1）向承包人报销各种费用的；

（2）接受施工单位安排的各种娱乐、旅游的；

（3）收受贿赂的；

（4）吃、拿、卡、要及故意刁难施工单位的；

（5）酒后上岗或工作时间酗酒的；

（6）与承包人串通用虚假计量手段，损害建设单位利益的；

（7）向承包人提供或推荐分包人和材料供应商的；

（8）监理人员擅自脱岗，旁站效率低，见证不到位的（但未造成质量隐患或事故）；

（9）监理不到位造成较大差错，弄虚造假给予验收合格，建设单位检查不合格的；

（10）不能胜任本职工作的。

10.10 建设单位有权对监理人的监理工作提出质疑，监理人对所提出的质疑应及时做出有利于工程施工的实质性答复。

10.11 监理人的监理工作按建设单位委托各项内容，要及时到位，认真、勤奋的工作，对不负责任、乱指挥、工作不到位等现象造成损失的，建设单位除提出警告外，视情况提出索赔，并保留撤换监理工作人员的权力，情节严重的解除合同。

10.12建设单位未经监理人同意，不得对承包人提出的属于监理方权限范围内的技术、经济等问题做出答复，否则引起一切责任由委托人承担。

10.13岗前培训。监理人员全部上岗前，必须全部熟悉监理合同文件及有关标准、规范和测试方法，根据工程特点，有针对性地进行培训，保证上岗人员能胜任本职工作。监理人应接受建设单位对其人员组织的业务培训，其费用由监理人承担。

10.14监理人因监理服务的需要，外聘本单位以外的专业技术人员（含返聘）不得超过总数的30%，且主要负责人不得聘用。

第十一条奖励办法：无。

第十二条本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。

附加协议条款：

1、本工程监理机构设置：

常驻现场人员【2】人：总监【1】人，专业监理师【1】名。上述人员应与投标时的人员一致，否则，委托人有权解除合同。

2、监理人具有下列情形之一的，建设单位有权选择解除本合同，建设单位行使合同解除权的，应当书面通知监理人，合同自解除通知到达监理人之日起生效。监理人应当按照本合同约定承担违约责任：

（1）建设单位有证据证明监理人不具备履行本合同的能力；

（2）监理人在投标时提供虚假材料；

（3）监理人员未经建设单位同意擅自撤离工程施工现场超过【3】次，或监理人擅自更换总监理工程师、专业负责人或总监理工程师、专业负责人仅在本项目挂职的；

（4）监理人未按本合同约定履行监理职责与义务，导致工程发生较大质量责任事故或发生安全责任事故；

（5）监理人未按本合同约定履行监理职责与义务，导致工期（总体工期或节点工期）比预定工期延误超过【30】日的；

（6）监理人未适当履行施工材料检验义务导致不合格材料进入施工现场超过【3】次；

（7）监理人逾期履行约定义务超过【7】日，或累计出现违约为【3】次；

（8）监理人违反本合同其他约定，经建设单位要求限期整改后，监理人仍拒不整改的。

3、除合同另有约定外，发生下列情形之一的，监理人应承担违约责任：

（1）监理人应保证所监理工程的质量达到验收合格的标准，若达不到该标准的，则监理人应向建设单位支付监理报酬0.1%的违约金。

（2）监理人在工程施工监理过程中，应严格控制工程施工需用材料的质量，监理人有权对建设单位及承包单位所提供的施工材料进行检验，若出现不合格材料时应通知建设单位及承包单位负责调换与处理，不合格的材料不得进入施工现场，否则，每违反一次，监理人应向建设单位支付违约金人民币1000元。

（3）工程竣工验收合格后【28】日内，监理人应将监理资料完整移交委托人。如不按时移交或移交不完整的，每逾期一日，应向建设单位支付违约金人民币1000元直至提供合格的监理资料之日止，同时建设单位有权拒绝付款并不构成违约；逾期超过【10】日的，就全部违约期间每日应向建设单位支付违约金2000元，同时，建设单位有权解除合同。

（4）若因监理人未履行该工程施工工地安全管理职责，导致工地出现安全事故的，每发生一次，监理人应向建设单位支付监理报酬总额0.1%的违约金。

（5）监理人未按建设单位规定的期限参加竣工验收并出具验收资料和意见的，每逾期一日，应向建设单位支付监理报酬总额0.1%的违约金；逾期超过【7】日的，就全部违约期间每日按监理报酬总额0.2%支付违约金，同时，建设单位有权解除合同，监理人应据实赔偿委托人的损失。

（6）除本合同另有约定外，监理人未按本合同约定的期限履行任何一项义务的，每逾期一日，应向建设单位支付监理报酬总额0.1%的违约金；逾期超过【28】日的，建设单位有权解除合同；以次数计算的，每违反一次，应向建设单位支付监理报酬总额的0.1%的违约金；违反超过【7】次的，建设单位有权解除合同，并据实赔偿建设单位的损失。

（7）若因监理人违约，建设单位按照法律规定或本合同约定行使合同解除权的，监理人还应按本合同监理报酬总额的0.1%向建设单位支付违约金。

（8）若建设单位因监理人的违约行为遭受损失的，监理人除应按本合同约定支付违约金外，还应另行据实赔偿建设单位的全部损失（包括但不限于建设单位项目工期延误导致的损失、逾期交房损失、第三方索赔损失、律师费、差旅费、诉讼费、评估费、差旅费等）。

（9）对于监理人按照本合同约定应向建设单位支付的违约金、赔偿金等费用，建设单位有权尚未向监理人支付的任一期监理报酬中扣除，不足扣除的部分，由监理人在建设单位限期内另行支付。

4、安全事故：

若在监理期内出现工程安全事故，由监理人配合协调解决及善后工作。

5、不可抗力

（1）如果双方中任何一方由于不可抗力的影响致使本合同履行受阻，履行合同的期限应予延长，延长的时间相当于不可抗力影响的时间，如果不可抗力的影响时间持续7天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成如何进一步履行本合同的协议。

（2）不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后5个工作日内提供由当地权威机构出具的不可抗力事件证明；否则，受影响方无权主张以不可抗力事件免责。

（3）不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应当采取合理的措施将该事件的负面影响降到最低。任何一方在迟延履行后遭受不可抗力事件，不能免除其在本合同项下应承担的违约责任。

6、合同专用条件与标准条件约定不一致的，以合同专用条件为准。

# 附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
| 设计阶段 | 设计概算 | □编制█审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 施工图预算 | □编制█审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他：初步施工图的成本测算，专项方案的测算。 | █编制█审核█调整 |  |  |  |  |
| 发承包阶段 | 招标文件的审核 | □编制█审核█调整 |  |  |  |  |
|  | 工程量清单 | █编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价 | █编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 投标报价分析 | █编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 清标报告 | █编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | █编制 |  |  |  |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | █编制█审核█调整 |  |  |  |  |
|  | 合同价款调整 | █编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | █审核 |  |  |  |  |
|  | 工程实施阶段造价控制 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | █编制█审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 |  |  |  |  |  |

注：1.附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。

2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：

方式1：经审定的建安费（不含小配套、设备费、咨询服务类）*全过程造价控制（含招标控制价及清单、预结算）费率   % 。

# 附录B 咨询人提交成果文件一览表（根据项目实际情况填写）

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 |  | 施工图预算 |  |  |  |
|  |  | Xxxxxxx |  |  |  |
|  |  | Xxxxxxx |  |  |  |
| 发承包阶段 |  | 专项设计方案测算（如果有） |  |  |  |
|  |  | 控制价 |  |  |  |
|  |  | 清单 |  |  |  |
|  |  | 投标报价分析 |  |  |  |
| 实施阶段 |  | 价格测算 |  |  |  |
|  |  | 询价定价 |  |  |  |
|  |  | 经济类资料确认 |  |  |  |
| 竣工阶段 |  | 甲供材结算报告 |  |  |  |
|  |  | 甲分包结算报告 |  |  |  |
|  |  | 施工类结算报告 |  |  |  |
|  |  | 服务类结算报告 |  |  |  |
|  |  | 分析 |  |  |  |
| 其他服务 |  | Xxxxxxx |  |  |  |

# 附录C　委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录D 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 |  | 面积、型号及规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四章  招标项目服务内容及要求

（一）监理服务内容

1.监理工作范围

1.1施工单位招标文件的审核以及招标控制价的确定。

1.2在工程施工、验收和保修阶段的质量控制、进度控制、安全控制、文明施工监督、投资控制、合同管理和信息管理、以及组织协调施工监理。

1.3检查督促施工单位及时整理和向建设单位提交完整的本项目竣工图及竣工资料等。

2.监理工作内容

本次招标发包的监理工作内容指工程施工、验收和保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、组织协调、合同管理、安全、文明施工监理，具体为：

2.1工程监理

2.1.1协助建设单位与承包人编写开工报告，协助建设单位办理开工手续。

2.1.2确认承包人选择的分包商。

2.1.3会同设计、承包人对设计图纸进行复查核对，检查施工图纸是否满足规范要求及施工需要，代表建设单位对施工图的质量和技术标准行使最终审查责任，并向建设单位提出书面报告。

2.1.4参加设计单位向承包人技术设计交底工作。审查承包人提出的施工组织设计，施工技术方案，施工进度计划，施工质量保证体系。

2.1.5督促、检查承包人严格执行工程承包合同和国家技术规范标准，协调建设单位和承包人的关系。对承包人违反工程承包合同和技术规范的行为及时责令整改，予以纠正。

2.1.6审核承包人或建设单位提供的材料，构配件和设计的数量和质量。

2.1.7根据施工进度计划协助委托人编制用款：审核经质量验收合格的工程量，并签证工程款支付申请表。

2.1.8审批承包人报送的施工总进度计划：审批承包人编制的年、季、月度施工计划，分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促承包人实施进度计划。

2.1.9督促承包人严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量。

2.1.10审核专项安全措施；督促、检查承包人落实施工安全措施；协助处理各种安全事故。

2.1.11组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收、签发工程付款凭证。

2.1.12负责参与施工现场的签证。

2.1.13督促承包人整理合同文件和技术档案。

2.1.14组织建设单位和承包人进行工程竣工预验收。

2.1.15提出工程质量评估报告。

2.1.16参加工程验收。

2.1.17检查工程状况，参与鉴定质量责任。

2.1.18督促承包人回访。

2.1.19督促承包人及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。

2.1.20 在设备调试阶段实施有效的质量，进度，及安全控制，合同文件管理，施工单位与各方关系的协调。

2.2监理工作目标

质量控制目标为一次验收合格（建安质量达到行业标准或合同要求，产品质量达到行业标准和合同要求）；进度控制目标为按期投产；安全目标为安全事故为零。

3.对监理人的基本要求

3.1 工程监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

3.2 工程监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患和设备质量、安装质量隐患的，应当要求承包人或供货单位整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告建设单位。承包人或供货单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理人应当及时向有关主管部门报告。

3.3 工程监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

3.4监理人应按建设单位的要求，及时把监理信息录入业主的信息化系统，并负责动态维护。

4.对监理人员的基本要求

4.1监理人委派的本项目总监理工程师应具有中级技术职称，具备国家注册监理工程师资格；具有3年以上担任总监理工程师的经历；近5年内曾经担任同类工程监理经历1个及以上类似工程的项目总监理工程师；总监理工程师必须常驻现场，不得兼任其它项目监理任务。按附件要求对总监理工程师进行答辩，若中标人总监理工程师答辩不符合招标人要求的，需更换总监理工程师人选，并经招标人考核同意。

4.2 安全监理员必须为投标单位在职的持证人员。

4.3投标人派驻本项目现场的专业监理工程师应具有中级以上（含中级）技术职称，其专业必须与所承担工作对口；担任过一个以上类似冶金工程的项目专业监理工程师；专业监理工程师必须常驻现场。

4.4 监理人员数量及工种应满足本工程施工监理工作的需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。

4.5 监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

4.6 派驻现场的监理组人员名单必须经建设单位确认，未经建设单位书面批准不得更换。

4.7 总监理工程师必须常驻施工现场，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权力，直至有权要求监理人退场并单方面终止合同。

5.招标人提供的现场条件

投标人如需委托人提供设施、设备等,请在投标书内明确(包括须提供的办公场所具体面积、通信工具及其他设备、施工的清单和费用等)。

第五章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）施工监理

投标文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## （一）投标书格式

## 投标函

（招标人）：

1、根据已收到的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款和其他有关文件后，我方愿以报价为人民币（大写：）   元整，按上述合同条件承担上述工程的施工监理工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交候选人后，在成交候选人规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我方承诺参加投标活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃本次项目投标权利，并无条件承担相应后果和损失。

7．我方对监理、质量方面的承诺：（其他补充说明）。

投标单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字并盖章）

委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

注：本“投标函”除装订在投标文件中，另外需与“授权委托书”共同密封在一单独的信封内，与投标文件一同递交。

## 报 价 一 览 表

项目编号：

供应商名称（公章）：法定代表人（负责人等）或授权代理人签字：

单位：元（人民币）

| 工程造价 | 暂按490万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 监理费 | 大写： 小写： |
| 供应商法定授权代表现场签字确认 |  |  |

注：1、此表可根据需要同格式扩展。

2、唱标一览表一式三份，单独密封、盖章，便于唱标。

年   月   日

# 报价明细表

项目编号：

投标人名称（盖章）：法定代表人（负责人等）或授权代理人签字：

年   月   日                                                   单位：元

| 序号 | 费用名称 | 价格构成 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  | …… |  |
| 合计 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注： 此表可根据需要同格式扩展。

## （二）法定代表人身份证明

名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：年龄：职务：

系（名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

## (三)授权委托书

本人（姓名）系（名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、授权代表身份证复印件；

供  应  商：（盖单位章）

法定代表人：（签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

注：本“授权委托书”除装订在投标文件中，另外需与“投标函”共同密封在一单独的信封内，与投标文件一同递交。