# 山东信恒首钢水城钢铁烧结机余热超临界CO2发电项目

# 工程监理竞争性谈判采购公告

**一、采购编号：**WQ22231-ST10\_P100\_JY-01

**二、项目名称：**山东信恒首钢水城钢铁（集团）有限责任公司2X265m2烧结机余热超临界CO2发电项目

**三、采购内容：**

1、按照国家法律法规和项目所需进行工程监理，提供山东信恒首钢水城钢铁（集团）有限责任公司2X265m2烧结机余热超临界CO2发电项目的工程监理服务，依据设计图纸、变更和发包方要求完成对本次招标范围内工程监理工作。完成所有项目的采购、施工、安装、人员培训、技术服务直至竣工验收建设、缺陷修复全过程监理工作，使项目各过程，各环节负荷符合国家法律法规规定，并顺利通过业主验收。

2、本次采购的发包模式为实行总价包干（含税），包括但不限于监理直接费、间接成本、差旅、税金和合理利润、附加监理、夜间监理等各项费用。

3.对监理人员的基本要求

（1）投标人委派的本项目总监理工程师应具有中级技术职称，具备国家注册监理工程师资格；具有8年以上监理工作经历和3年以上担任总监理工程师的经历；近5年内曾经担任过类似发电工程的项目总监理工程师；总监理工程师必须常驻现场，不得兼任其它项目监理任务。

（2）投标人派驻本项目现场的专业监理工程师其专业必须与所承担工作对口；专业监理工程师必须常驻现场。

（3）监理人员数量及工种应满足本工程施工监理工作的需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。

4、项目地址：贵州省六盘水市。

5、计划工期：本项目计划工期约为395日历天。

6、付款方式：

合同生效，监理人员达到采购人认可的满足现场需要的人数，并签发开工令后支付监理合同总价款的20%；土建工程基本完工，具备设备安装条件，经采购人书面确认后，支付监理合同总价款的30%；工程完工经采购人书面确认后支付监理合同总价款的20%；全部工程竣工验收合格，监理资料全部交付，支付至监理合同总价款的90%，余10%质保金，待质保期（与主施工合同一致）满采购人无异议后付清(无息)。所付款项全部为银行承兑汇票。增值税税率为6%。

**说明：最终合同签订主体为山东信恒节能服务有限公司，取预付款、进度款、验收款等开具等额增值税发票，全部合同款均以银行承兑结算。**

 **四、投标人资格要求**

 1、具有独立承担民事责任能力；

 2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

 3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力及相应质量管理认证，其中监理资质需满足以下条件中的至少一项：**（1）工程监理综合资质；（2）房屋建筑工程（必须）以及冶炼工程、电力工程、化工石油工程的至少一项，均为乙级及以上资质。**

 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

 5、在经营活动中没有违法记录；

 6、需要提供的相关资质文件：盖红章的经有关部门年检通过的企业营业执照原件或复印件、税务登记证、相应生产许可证件、资质证书、**三年内发电类项目（项目中含汽轮机、锅炉）业绩合同2份**（包括用户售后的评价）、业绩表、授权书等：

 7、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得同时参加同一设备投标；

 8、本项目不接受联合体投标。

 **五、报名及采购文件的获取**

**1、**公告及报名时间： 2023年 9月 28日～ 2023年10月 10日（北京时间）。

**2、报名方式：**报名时必须写明①报名单位②银行信息③参加投标项目名称及标段名称④联系人⑤联系方式（手机、电子邮箱）等相关信息（文件名称“首钢水城钢铁烧结机余热超临界CO2发电项目工程监理价采购报名函”，具体格式不限）并加盖单位公章。将报名函彩色扫描确认后发送到邮箱：cuijia@jiet.com.cn。

 3、采购文件获取方式：采购文件为电子版文件。

 采购文件售价：100元人民币，售后不退。

4、仅通过公对公账户转账进行网上购买（不接受个人汇款，电汇时必须备注内容“首钢水城钢铁烧结机余热超临界CO2发电项目工程监理采购采购文件费用”）。投标人汇款凭证通过电子邮件方式发送报名邮箱。提交报名函时一同将采购文件费转账回单凭证（电子或扫描件）发送到同一邮箱。该邮箱发送报名资料后将被视为投标人公司专用邮箱，采购文件及后续联络函件的发送和接收均与此邮箱为准。

报名结束后统一发送采购文件，如未收到相关采购文件请联系招标联系人人索取。

5、采购文件费用接收帐户：

账户名称：山东信恒节能服务有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司济南软件园支行

开户行号： 103451015521

账号：15155201040001783

 财务联系人：宋老师，电话：0531-62359860。

 **六、投标保证金： 壹 万元**

1、未在投标截止时间前缴纳投标保证金的，投标将被拒绝。

2、投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。

3、缴纳投标保证金账户信息：

 账户名称：山东信恒节能服务有限公司

 开户银行：中国农业银行股份有限公司济南软件园支行

开户行号： 103451015521

账号：15155201040001783

4、未中标单位投标保证金在中标结果确定一个月后原账户无息退还，中标单位投标保证金自动转化为合同履约保证金，在合同履约完成后原账户无息退还。

5、在递交投标文件时，要将投标保证金汇款底单**单独密封上交**，以备查验。

 **七、投标文件编制要求**

（1）分报价表（**一式两份，必须有签字盖章，单独一个信封密封）**、商务标书和技术标书三部分。**商务标书中不列价格。**

***报价表要求：按采购内容范围详列所有范围的明细、数量及相应分项报价，并汇总形成总价；付款方式；完成时间等*。**

（2）商务标书**（正本1份，副本3份）**

 － 地点：（见上文要求）**。**

－ 工期：（见上文要求）**。**

－ 投标明细

－ 报价中要求6% 增值税

－ 企业资质（见第四条第6款中要求内容）

－ 投标有效期不得少于90天

（3）技术标书**（正本1份，副本5份）**

－ 根据采购人文件中技术条件、技术要求进行编制，如果对技术要求存有异议，请书面提出，采购人统一技术答疑。如有技术偏离务必在技术标书中列出偏离表。

 **八**、**投标文件递交和竞争性谈判**

1、投标文件递交截止及谈判评审开始时间：

投标文件递交截止及谈判评审开始时间：**暂定2023年10月11日14点**

逾期收到或不按照采购文件要求密封、不符合规定的投标文件恕不接受。使用快递邮寄的，必须在开标前一天电话确认。

1. **投标文件递交及谈判评审地点：山东信恒节能服务有限公司南102室（济南市历下区舜风路101号齐鲁文化创意基地）。**

 **联系人：崔先生 18668971957**

3、竞争性谈判方式：**现场谈判**，采购人先进行资格审查及技术评审，评审合格的进入下一阶段商务评审；评审不合格的不进入商务评审。

4、投标人须以包为单位对该包中的全部内容进行投标，不完整的投标将被拒绝。技术及商务偏离内容需按要求专门澄清明确，未按要求澄清明确的视为响应采购要求。恶意不响应采购文件要求并不作书面明确提示的视为废标，情节严重的列入供应商黑名单。

 **九、联系方式**

 招标联系人：崔先生 电话：18668971957

商务/技术联系人：李先生 电话：18560097515

 山东信恒节能服务有限公司

 2023年9月28日