济南鲍德冶金石灰石有限公司

机制砂产线设备安装项目

竞争性谈判公告

编号：1253250304001

招标人：济南鲍德冶金石灰石有限公司

2025年3月

第一章   竞争性谈判公告

一、招标编号：1253250304001

二、招标项目名称：机制砂产线设备安装项目

三、招标内容和主要条款

机制砂产线设备安装项目，详见工程量清单

| 机制砂产线设备安装工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 原设备挪移及拆除 |  |  |  |
| 1 | 070111005001 | 压型钢板围护结构拆除 1.保护性拆除彩钢压型板及檩条 2.存放至按甲方指定位置 3.措施费综合考虑 | m2 | 200 |  |
| 2 | 010901002001 | 压型板封闭 部位：墙面与顶面 1.利旧原维护檩条及彩钢瓦 2.安装脊瓦及檐口门窗口 3.彩钢瓦双开门制作安装 4.措施费综合考虑 | m2 | 200 |  |
| 3 | 011611004001 | 储灰仓拆除 1.储灰仓拆除 2.按甲方指定位置运输至安装位置 3.四根柱用混凝土灌实 4.措施费综合考虑 | t | 35 |  |
| 4 | 011611005001 | 振动筛拆除及附件拆除 1.振动筛拆除 2.按甲方要求位置堆放 3.措施费综合考虑 | t | 6 |  |
| 5 | 011611005002 | 提升机拆除 1.提升机拆除，高度18米 2.包含周围附件管道等 3.按甲方要求位置堆放 4..措施费综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 6 | 030215001001 | 皮带机及附件拆除 1.B500皮带机拆除，长度14米 2.按甲方要求位置堆放 | 台 | 1 |  |
| 7 | 030223001001 | 储灰仓安装 1.储灰仓成套加高安装 2.仓体除锈刷防锈漆两遍，调和漆两遍，颜色甲方定 3.措施费综合考虑 | t | 35 |  |
|  |  | 新增设备安装项目 |  |  |  |
| 8 | 010603001001 | 钢柱、钢平台及钢梯等制作安装 1.钢柱、钢梯及钢平台等制作安装 2.主材甲供 3.除锈防锈两遍及刷面漆两遍 4..措施费综合考虑 | t | 20 |  |
| 9 | 030204001001 | 除尘器安装 1.仓顶除尘器成套安装 2.安装接线及调试 | 台 | 1 |  |
| 10 | 030216008001 | 气动插板阀安装 气动插板阀安装400×400mm 1.气动插板阀安装 2.含配套管路管件 3.安装接线及调试 4.完成整体安装调试 | 套 | 1 |  |
| 11 | 030216008002 | 手动插板阀安装 手动插板阀安装400×400mm 1.手动插板阀安装 2.安装与调试 | 套 | 1 |  |
| 12 | 030106002001 | 刮板输送机安装 1.输送机成套安装，长度8米 2.安装接线及调试 3.措施费综合考虑 | 台 | 1 |  |
| 13 | 030224002001 | 散装机安装 1.散装机安装 2.含配套管路管件 3.安装接线及调试 | 台 | 1 |  |
| 14 | 030113021001 | 硫化充气设备安装 硫化充气设备 1.硫化充气箱供货及安装，尺寸600×150mm 2.含配套设备间管路管件 3.接入空压机气源，管路30m。外接气源条件：空压机+冷干机 4.安装及调试 | 套 | 1 |  |
| 15 | 030215001002 | 皮带机 1.皮带机成套安装，长度15米，规格B650，电机功率7.5Kw 2.安装接线及调试 | 台 | 1 |  |
| 16 | 030215004001 | 皮带秤 1.皮带给料秤成套安装，长度8.5米 2.安装接线及调试 | 台 | 1 |  |
| 17 | 030207005001 | 选粉机安装安装调试 1.选粉机主机安装在钢平台上，选粉风机落地安装，并安装现成风管连接。 2.安装接线及调试 3.重量约18.5吨 | 台 | 1 |  |
| 18 | 030106001001 | 斗式提升机安装调试 1.钢丝胶带斗提机成套安装，高度分别为20米和10米 2.含进、出料管制作安装 3.安装接线及调试 4.250*20000重量预估4.5吨/台,400*10000重量约6吨，2台设备大约10.5吨。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 011611004002 | 钢支撑、钢墙架拆除 钢支撑、钢墙架拆除 1.根据现场情况对影响部件进行拆除 2.厂内运输，放到甲方指定位置 | t | 5 |  |

投标人负责按照工程量清单完成机制砂产线的设备安装工作，并进行调试，保证满足招标方工艺要求。

施工地点：山东省济南市章丘区埠村街道济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区。

施工期限：45日历天

质保期：整体质保期12个月。

付款方式及进度：买方付款方式为承兑或现汇付款，设备安装调试运行正常，验收合格后，卖方依据工程审计审定的结算额开具合格发票，买方挂账后支付合同总额的95%，剩余合同总额的5%做为质保金，质保期满无质量问题，卖方提交最终验收手续并经买方审核无误后支付设备质保金（如有问题，应扣除相应部分），质保金一年。

四、投标人资格要求

1.投标人在中国境内注册，具有营业执照、具有独立法人资格；

2.具有机电工程施工总承包资质；具有相应工种的特种作业人员。

3.投标人近3年（2022年01月01日-至今）设备安装业绩不少于3项。

4.投标人具有履行合同必需的专业技术、资质能力及质量管理体系认证，提供有效期之内的证书。

5.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

7.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

8.投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

9.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

2、公告和报名时间：2025年3月4日～2025年3月6日（北京时间）。

六、开标时间和方式

1、开标时间：2025年3月7日下午9点；

2、开标方式：现场开标，开标地点：济南市再章丘区埠村街道济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼会议室。

七、投标保证金：1000元

1.投标保证金：人民币1000元整（大写：壹仟元）。投标保证金最后缴纳时间为2025年3月6日下班17：00之前（北京时间）。逾期缴纳的，投标将被拒绝。

2.投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明招标编号、招标项目名称及款项性质（投标保证金）。并将回单及时上传至系统内同时以微信方式转发到15098838165微信上。

3.缴纳投标保证金账户信息：

名  称：济南鲍德冶金石灰石有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司济南埠村支行

账  号：15137301040002766

开户行行号：103451013739

4、投标保证金在合同签订后30日内原账户无息退还。

5、在递交投标文件时，携带投标保证金交款回单，以备查验。

八、招标文件的获取方式

1、获取方式：凡有意参加本次招标的投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载招标文件；

2、售价：报名时自动提示，随投标保证金一同转账，售后不退。

九、资格审查

资格后审，不接受联合体。

十、招标人的名称、地址和联系人

1、招标人的名称： 济南鲍德冶金石灰石有限公司

2、招标人的地址：山东省济南市章丘区埠村街道

3、招标联系人：郑女士，联系电话：0531-83719629  15098838165。

4、技术咨询人：徐先生，联系电话：0531-83719988  18866888316/13506404639。

十一、安全要求

参加投标的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

十二、公告中的内容和要求以最终的招标文件为准。

济南鲍德冶金石灰石有限公司

2025年3月2日