**济南鲍德冶金石灰石有限公司**

**产品结构调整质量提升技术创新项目安全设施“三同时”技术服务项目**

（谈判编号：1253250916001 ）

**竞争性谈判文件**

**招标人：济南鲍德冶金石灰石有限公司**

**2025年9月**

目录

1. 竞争性谈判公告
2. 投标人须知
3. 评标办法
4. 合同条款及格式
5. 投标文件格式及内容

第一章 竞争性谈判公告

**一、竞争性谈判编号：1253250916001**

**二、竞争性谈判名称：**产品结构调整质量提升技术创新项目安全设施“三同时”技术服务项目

**三、项目地点**：济南市章丘区埠村街道办事处翟家庄村南

**四、招标内容**

济南鲍德冶金石灰石有限公司对破碎加工产线开展产品结构调整质量提升技术创新项目，通过优化筛分工艺，增加皮带机，调整产品结构，加大部分带式输送机输送功率，提升产能，改进部分破碎和筛分工艺等措施，生产更加适配市场的的产品，稳定产品质量，提高产品附加值，进一步发挥熔剂用石灰石资源价值。

**（一）服务范围**

1.完成项目的《安全生产条件与设施综合分析报告》、《安全设施设计》、《安全验收评价》等文件的编制工作，并组织相关专家论证且顺利通过安全条件审查、安全设施设计审查，出具相应书面报告。

2.完成项目安全设施竣工验收手续。

3.书面报告必须符合现行国家和地方相关法律、法规、规定和规范等。

**（二）合同履行期限**

1.自签订合同起30日历天内，完成《安全生产条件与设施综合分析报告》及相关工作，项目开工建设前通过安全预评价；

2.项目设备进场前，完成《安全设施设计》及相关工作（该项工作可以专业分包给具有相应设计资质的单位）；

3.项目投入运营后30日历天内，完成《安全验收评价》及相关工作；

**五、投标资格要求**

1.投标人必须具有有效营业执照和独立法人资格,有供应能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，注册资金300万元以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

2.投标人应至少取得《安全评价机构资质证书》乙级资质。

3.投标方委托的本项目技术负责人需具备高级职称及5年以上相关经验，安全评价人员需持有注册安全工程师或安全评价师资格证书。

4.投标方委托的本项目技术负责人及安全评价人员须为本单位正式员工。

5.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

6.投标人在投标时须单独提供项目实施团队完整名单和成员简历，并保证在项目实施期间不得随意变更实施团队成员（增加成员除外），提供书面承诺函。

7.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，提供开标前六个月内银行开具的资信证明；没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。

8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加投标。

9.投标人及其法定代表人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。

10.业绩要求:投标人近3年（以合同签订时间为准）开展安全评价服务工作且通过安全设计验收不低于2项。

11.不接受联合体投标。。

**六、公告和报名**

1、报名方式：通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名bidding.jigang.com.cn。

**2、公告和报名时间：2025年9月16日～2025年9月18日（北京时间）。**

**3.谈判时间：2025年9月19日上午9：30分（现场谈判）**

**七、招标文件获取**

1、通过登录济钢集团阳光购销平台网上获取电子版，不提供纸质版，系统网址：bidding.jigang.com.cn。

2、售价：免费获取。

**八、投标保证金**

1、**投标保证金1000元（大写：壹仟元整/人民币）。**

**2、投标保证金最后缴纳日期：2025年9月 18日17时前（北京时间）。逾期缴纳的，招标人有权拒绝其投标。**

3、投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明招标编号、项目简称及款项性质（投标保证金），并将交款回单留存查验。

4、交纳投标保证金账户信息：

单位名称：济南鲍德冶金石灰石有限公司

开户行：农行章丘支行埠村分行

账号：15-137301040002949

5、在递交投标文件时，携带投标保证金交款回单原件及复印件，以备查验。

**九、投标报价**

1、报价方式：投标总价。

2、报价币种：人民币。

3、含6%专用增值税价格。

**十、投标文件的递交**

1、投标文件提交截止时间：2025年9月19日上午9：30分（北京时间）。

2、谈判时间：2025年9月19日9时30分（北京时间）。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

**十一、资格审查**

资格后审，不接受联合体。

**十二、安全要求**

参加投标的人员在济钢集团有限公司的一切活动,必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时,必须遵守安全管理规定,服从现场人员指挥。

**十三、公告中的内容和要求以最终的招标文件为准。**

**十四、联系方式**

1、招标联系人：郑女士，联系电话：83719629 15098838165

2、业务(技术)联系人：徐先生， 联系电话：83719988 18866888316

济南鲍德冶金石灰石有限公司

2025年9月

第二章 投标人须知

**一、投标人须知前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **编列内容** | |
| 1 | 招标人 | 济南鲍德冶金石灰石有限公司 | |
| 2 | 项目名称 | 产品结构调整质量提升技术创新项目安全设施“三同时”技术服务项目 | |
| 3 | 公司概况 | 济南鲍德冶金石灰石有限公司对破碎加工产线开展产品结构调整质量提升技术创新项目，通过优化筛分工艺，增加皮带机，调整产品结构，加大部分带式输送机输送功率，提升产能，改进部分破碎和筛分工艺等措施，生产更加适配市场的的产品，稳定产品质量，提高产品附加值，进一步发挥熔剂用石灰石资源价值。 | |
| 4 | 公司地点 | 山东省济南市章丘区埠村办事处 | |
| 5 | 资金来源 | 自有资金 | |
| 付款及结算方式 | 结算方式：乙方完成《安全生产条件与设施综合分析报告》《安全设施设计》《安全验收评价》等相关工作，组织相关专家论证且顺利通过安全条件审查、安全设施设计和安全竣工验收审查后，乙方开具全额增值税发票后60个工作日内一次性支付全部费用。  支付方式：银行转账或电子承兑。 | |
| 6 | 招标方式 | 公开招标，资格后审。 | |
| 7 | 招标范围 | 详见招标公告“招标内容” | |
| 8 | 服务地点 | 济南鲍德冶金石灰石有限公司 | |
| 9 | 投标人资质、信誉、业绩、 | **资质要求：**  1.投标人必须具有具有有效营业执照和独立法人资格,有供应能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，注册资金300万元以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。  2.投标人应至少取得《安全评价机构资质证书》乙级资质。  3.投标方委托的本项目技术负责人需具备高级职称及5年以上相关经验，安全评价人员需持有注册安全工程师或安全评价师资格证书。  4.投标方委托的本项目技术负责人及安全评价人员须为本单位正式员工。  5.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。  6.投标人在投标时须单独提供项目实施团队完整名单和成员简历，并保证在项目实施期间不得随意变更实施团队成员（增加成员除外），提供书面承诺函。  7.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，提供开标前六个月内银行开具的资信证明；没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。  8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加投标。  9.投标人及其法定代表人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。  10.业绩要求:投标人近3年（以合同签订时间为准）开展安全评价服务工作且通过安全设计验收不低于2项。  11.不接受联合体投标。  **业绩要求：**投标人提供近2年类似业绩的相关证明资料3份。 | |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 | |
| 11 | 是否组织现场踏勘 | 招标人不统一组织现场踏勘 | |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 | |
| 13 | 招标文件的发布 | 本招标公告同时在济钢集团阳光购销平台(系统网址：bidding.jigang.com.cn）发布。除上述网站以外的媒介转载或发布与本次招标相关信息的，招标人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 | |
| 14 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件澄清、答疑、补充文件等 | |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年9月19日9:30时前 | |
| 16 | 投标文件内容 | 投标文件商务、技术部分内容 | |
| 17 | 投标报价 | 1、投标总价。  2、报价币种：人民币。  3、含6%专用增值税价格。  4、结算支付方式：电汇  5、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。 | |
| 18 | 投标有效期 | 自投标截止之日 | |
| 19 | 投标保证金 | 本次招标投标保证金为人民币1000元整（大写：壹仟元整/人民币）。合格的投标人在投标截止时间前未交纳投标保证金的，招标人有权拒绝其投标。投标保证金在合同签订后30日内无息返还。  投标保证金的交纳，应符合以下要求：  交款方式：银行转账、电汇，不接受其他交款方式。  交款账户：应从投标人银行基本账户内转出或汇出。  交款应注明投标项目及款项性质（投标保证金），并在递交投标文件时，携带投标保证金交款凭证，以备查验。  招标人账户信息：  单位名称：济南鲍德冶金石灰石有限公司  税号：91370181755442659P  开户行：农行章丘支行埠村分行  账号：15-137301040002949  开户行行号：103451013618  地址：章丘区埠村街道办事处  电话：0531-83719385  请各投标人注意：1、各银行办理业务需要一定时间，望各投标人尽早到银行办理汇款或通过网上银行进行交纳，投标保证金的交纳时间以到账户时间为准。2、请各投标人将交纳投标保证金的银行凭证和网上投标系统自动生成的保证金账号妥善保管，以备应急使用。 | |
| 20 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年1月1日至今。 | |
| 21 | 近年完成的类似项目 | 2023年1月1日至今。 | |
| 22 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年1月1日至今。 | |
| 23 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 | |
| 24 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按第三章“投标文件”要求进行签字或盖章，否则其投标文件作废标处理。 | |
| 25 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份。 | |
| 26 | 纸质投标文件装订要求 | 1、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。  2、投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 | |
| 27 | 电子文档 | 微信或邮箱 | |
| 28 | 密封及密封套标注 | 1、投标文件应密封包装。  2、密封套应标注招标名称、招标人名称、地址、招标编号；投标人名称，密封套封口处应加盖投标单位公章。在开标时间前不得开启。  3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其投标文件将被拒绝。 | |
| 29 | 递交投标文件的时间、地点 | 投标文件递交的截止时间：投标截止时间。  地点：济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼招投标室（章丘）。 | |
| 30 | 是否退还投标文件 | 否 | |
| 31 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：电话通知  谈判地点：济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼招投标室（章丘）。 | |
| 32 | 投标人证件及业绩的提交 | 1、投标人应将所提供的需要评标委员会验证的营业执照、资质证书、体系认证、资信等级证书、企业信誉证书、业绩合同、获奖证书等所有原件，在递交投标文件时一并提交。  2、投标人录入及提供的所有证件均应真实有效，如有虚假，评标委员会将否决其投标并按相关规定计入不良行为记录库。 | |
| 33 | 开标时投标人需要携带的证件 | 1、投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）按时参加开标会议。  2、企业法定代表人参加开标会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需提交其身份证原件及授权委托书原件；未按规定提交证件的投标人，其投标文件将被拒绝。  注：（1）身份证原件、授权委托书原件、投标保证金交款回单应随身携带（请勿密封），在开标时提交给招标人或其委托的代理机构；  （2）授权委托书还应按招标文件“投标文件格式”装订到投标文件中。 | |
| 34 | 评标方法 | 本次评标采用低价中标法。投标资格和业绩符合要求的情况下最低价中标。 | |
| 35 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 | |
| 36 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标：  1.投标截止时间止，投标人少于3个的；  2.经评标委员会评审否决所有投标的。 |
| 37 | 投标函 | 投标单位应按照“投标文件”完整填写投标报价等内容。  如因填写内容不完整，导致评标委员会认为无法评审的，后果自负。 | |
| 38 | 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 | | |
| 39 | 投标人认为招标文件中有限制、排斥投标人情形的，应当在投标截止时间3日前向招标人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对招标文件无异议。 | | |

二、投标人须知正文部分

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：招标人自筹100%。

1.2.2 资金落实情况：资金已落实。

### 1.3 招标范围、工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务工期：执行合同条款。

1.3.3 质量标准：执行合同条款。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.4.2 本招标不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不统一组织现场踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清在济钢集团阳光购销平台内以补充公告的形式进行发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间达不到投标人须知前附表规定时间的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人需每日登陆系统，查找是否有招标澄清或补充文件及现场澄清通知等信息。怠于登陆造成的后果由投标人承担。

### 2.3 招标文件的修改

招标人修改招标文件后要在济钢集团阳光购销平台上发布，通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间达不到投标人须知前附表规定时间的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标文件及附件；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）价格清单；

（5）承包人实施计划；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解场地的位置、周边环境以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期详见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金。

### 3.5 资格审查

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等证明材料的原件扫描件。

3.5.2 在填写“项目负责人简历表”、“项目团队基本情况表一览表”时，如表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证明材料复印件。未附相关证明材料的将不予认定。

3.5.3 “近年财务状况表”应附加盖本单位公章的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “类似业绩一览表”提供自2022年至今类似项目业绩，附相关合同复印件；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其报价被拒绝。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

## 4.1投标方式

现场投标。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人应退还已收取的投标保证金。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

**7.4签订合同**

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7个日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 评标办法

1. 评标方法

本次评标采用低价中标法。投标资格和业绩符合要求的情况下最低价中标。

## 2. 评标程序

### 2.1 初步评审

2.1.1 评标委员会依据本章评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

2.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

### 2.2 详细评审

2.2.1 本次评标采用低价中标法。投标资格和业绩符合要求的情况下最低价中标。。

2.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价参与投标，应当否决其投标。

### 2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 2.4 评标结果

2.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，在资格符合条件的情况下最低价中标。

2.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同主要条款

委托单位： 济南鲍德冶金石灰石有限公司 （简称甲方）

承托单位： （简称乙方）

甲方委托乙方开展济南鲍德冶金石灰石有限公司产品结构调整质量提升技术创新项目安全设施“三同时”技术服务。为明确责任、协调工作，甲乙双方经友好协商签订如下合同条款，以资共同遵守。

**第一条 服务内容及概况**

1.服务内容：产品结构调整质量提升技术创新项目安全设施“三同时”技术服务项目。

2.服务地点： 济南市章丘区埠村街道 。

3.内容概述：

济南鲍德冶金石灰石有限公司对破碎加工产线开展产品结构调整和技术创新项目，优化筛分工艺，增加皮带机，调整产品结构，调整部分带式输送机输送功率，提升产能，增加部分破碎和筛分工艺，提升产品质量和附加值。

4.编制要求

4.1 完成项目的《安全生产条件与设施综合分析报告》、《安全设施设计》、《安全验收评价》等文件的编制工作，并组织相关专家论证且顺利通过安全条件审查、安全设施设计审查。

4.2完成项目安全设施竣工验收手续。

4.3书面报告必须符合现行国家和地方相关法律、法规、规定和规范等。

5.合同履行期限

5.1自签订合同起30日历天内，完成《安全生产条件与设施综合分析报告》及相关工作，项目开工建设前通过安全预评价；

5.2项目设备进场前，完成《安全设施设计》及相关工作；

5.3项目投入运营后30日历天内，完成《安全验收评价》及相关工作；

**第二条 服务成果**

乙方根据相关技术标准和规范于合同签订后30日历天内完成《安全生产条件与设施综合分析报告》编制工作，经专家评审论证通过后向甲方交付六份成果。

乙方根据相关技术标准和规范于项目设备进场前，完成《安全设施设计》及相关工作，经专家评审论证通过后向甲方交付六份成果；

乙方根据相关技术标准和规范于项目投入运营后30日历天内，完成《安全验收评价》及相关工作，经专家评审论证通过后向甲方交付六份成果；

工期： 天

**第三条 合同价款及结算方式**

1.本合同内容的服务费用为 元（含税，税率 6% ）。

2.结算方式：乙方完成《安全生产条件与设施综合分析报告》《安全设施设计》《安全验收评价》等相关工作，组织相关专家论证且顺利通过安全条件审查、安全设施设计和安全竣工验收审查后，乙方开具全额增值税发票后60个工作日内一次性支付全部费用。

3.支付方式：银行转账或电子承兑。款项支付前，乙方应根据甲方要求提供正规增值税发票和收据。

**第四条 双方责任**

1.甲方

1.1 及时向乙方提供其所需的有关资料，并对其可靠性负责。

1.2 协助乙方进入现场调研，提供必要的工作条件。

1.3 按合同约定及时支付项目费用。

2.乙方

2.1 乙方应按合同约定提交规划成果，严格按照国家标准、规范进行工作，对所出具意见的真实性、科学性负责，不得弄虚做假、徇私舞弊。

2.2 乙方交付成果后，应满足市政府相关部门要求，并有义务为甲方提供与该项目相关的技术咨询及释疑服务。

2.3 乙方应对甲方提供的资料进行保密，不得外泄。如发生外泄事件造成损失，泄密方应承担赔偿责任。

**第五条 其他**

因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

本合同正本一式捌份，甲乙双方各执肆份。自甲乙双方签章之日起生效，双方履行完合同规定的条款时，即行终止。

**第六条 附则**

本合同未尽事宜，由双方协商议定，并与本合同具有同等效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 委托单位： 济南鲍德冶金石灰石有限公司 （盖章） | 评价单位： |
| 单位地址：济南市章丘区埠村街道中心大街 | 单位地址： |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

**第五章 投标文件格式及内容**

目录

第一部分：商务部分

1、投标函

2、授权委托书

3、投标保证金

4、资格审查资料

5、报价表

6、商务偏差表

7、投标人认为应补充的其它商务资料

第二部分：技术部分

1、项目实施方案论述；

2、进度安排保证措施；

3、服务承诺及保障措施；

4、技术支持与保障；

5、技术偏差表

6、投标人认为应补充的其它技术资料

第一部分 商务部分

1、投标函

**致： （招标人名称）**

1.1我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿意以人民币

元（大写 元）含税 的投标总报价响应招标文件所有内容要求，按合同约定履行所有义务。

1.2我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

1.3随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥ 元）。

1.4如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

1.5我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

**2、授权委托书**

本人（姓名）系（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自委托之日起至投标文件有效期结束止 。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年 月 日

3、投标保证金

投标人提供交款回单的复印件。

4、资格审查资料

在填写时，如表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证明材料复印件。未附相关证明材料的将不予认定。

## 4.1投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | 网 址 |  | | |
| 企业性质 |  | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 注册工程师 | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称 | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称 | | |  | |
| 账号 |  | | 其他 | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 企业简介 |  | | | | | | | |

## 4.2项目负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 学历 |  | 学位 |  | 专业 |  |
| 职务 |  | | 从事工作年限 |  | |
| 职称 |  | | 证书编号 |  | |
| 资格证书 |  | | 证书编号 |  | |
| 履历及执业水平证明 | | | | | |
|  | | | | | |

## 4.3项目团队基本情况表一览表

投标人名称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 拟在本项目担任角色 | 爆破作业人员许可证 | 作业证级别 | 职称级别 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

时间： 年 月 日

## 4.4类似业绩一览表

投标人名称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆破安全评估业绩 | | | | | | |
| 序号 | 委托单位名称 | 项目名称 | 合同  金额  （万元） | 委托爆破安全评估内容 | 是否通过 | 采购单位联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应在本表之后附相关证明材料。

1. 提供自2022-至今类似项目业绩。

2、投标人填写本表的同时，应将同类项目业绩的合同复印件附于本表之后；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其报价被拒绝。

投标人名称：（公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

**4.5近年发生的诉讼及仲裁情况**

投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料。

**4.6近年财务状况表**

投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料。

**4.7投标人认为有必要提供的其他证明文件**

5、报价表

**5.1报价说明：**

5.1.1报价表应按本招标文件规定的格式填写。

5.1.2报价币种为人民币。

5.1.3本招标项目合同价格包括完成招标项目所需的各种费用，且在合同执行过程中不作任何调整。

5.1.4投标报价含6%增值税专用发票价格（以人民币报价的方式）。

**5.2 报价表**

**报价一览表**

项目名称： 项目编号：

投标人名称（公章）： 法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

单位：（元/人民币）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元/人民币） | 大写 |  |
| 小写 |  |
| 爆破安全评估报告资料提交日期 | 年 月 日前提交。 | |
| 对招标文件的认同程度 |  | |
| 备注 |  | |

**注：1、本报价一览表内容尽量充实,但不要加附页，不允许更改格式。须另外单独密封一式三份（与响应文件同时递交），供公开唱价使用。**

6、商务偏差表

**商务偏差表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 | | 投标文件 | |
| 条目 | 简要内容 | 条目 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：投标人应将投标文件和招标文件的偏差之处汇集成表。如无偏差则注明无。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

7、投标人认为应补充的其他商务资料

第二部分 技术部分

**1、项目实施方案论述；**

**2、进度安排保证措施；**

**3、服务承诺及保障措施；**

**4、技术支持与保障；**

**5、技术偏差表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术偏差 | 条目 | 页码 | 招标文件规定 | 偏差 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：若无技术偏差，本表可不填。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

6、投标人认为应补充的其它技术资料