谈判编号: 1173260106001

山东济钢环保新材料有限公司

2025年绿色矿山建设提升项目工程监理

竞争性谈判文件

谈判人:山东济钢环保新材料有限公司

2026年1月8日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	18

第四章 合同条款及格式	23

第五章 谈判文件格式	57

第一章 竞争性谈判公告

一、谈判编号：1173260106001

二、谈判名称：山东济钢环保新材料有限公司2025年度绿色矿山建设提升项目工程监理

三、项目概况与谈判范围

2025年度绿色矿山建设提升项目位于济南市章丘区官庄街道山东济钢环保新材料有限公司，本项目投资额约280万元。项目计划建设工期为9个月。项目主要建设内容为边坡绿化提升治理及破损道路提升改造，主要包含绿化治理面积约7500m2、砌筑挡土墙约930m3、苗木种植等施工内容；破损道路提升改造主要包含：挖除原破损道路，新修沥青混凝土道路，道路提升改造面积约4500m2。谈判范围2025年度绿色矿山建设提升项目工程量清单等全部工程内容的施工、缺陷责任期阶段工程监理等。

监理服务周期：阶段性施工，合计3个月（边坡绿化提升治理施工工期约2个月；破损道路提升改造施工工期约1个月）

四、投标人资格要求

本项目投标人资格应满足以下要求，并提供可证明性材料：

1、在中国境内注册具有独立法人资格的企业单位。

2、投标单位具备房建专业监理甲级及以上资质，并在技术力量、人员配备等方面具有相应的监理能力。本次谈判不接受联合体投标。

3、总监及主要人员：设置总监理工程师/专业监理工程师1名。总监理工程师应由具有建筑工程或相关项目监理工作经验的国家注册监理工程师担任，应附相关业绩和资格证明资料等。

4、具有良好的业绩，诚实守信，投标人未被列入失信被执行人名单。

5、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务审计报告或财务报表，可以通过扫描防伪二维码在注册会计师行业统一监管平台查询(http://acc.mof.gov.cn)）；

6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录。

7、在本次谈判前三年（2022、2023、2024年）内，应无下列不良记录：被行业主管部门通报整改的单位、被责令停业的、被暂停或取消投标资格的、财产被接管或冻结的、在经营活动中有重大违法违规行为。

8、投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府谈判网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府谈判严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

五、公告及报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/(不接受线下报名)，凡有意参加的潜在投标人，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。请各投标单位在公告结束时间前将授权书、同类业绩（合同、用户评价、业绩表）等一并上传到网上报名中的上传资料中

2、公告和报名时间：2026年1月8 日～2026年1月15日（北京时间）。

六、谈判文件:

1、谈判文件获取时间：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/下载谈判文件。

2、获取谈判文件地点：凡有意参加本次谈判的投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载谈判文件。

七、谈判保证金：无。

八、谈判时间和方式

1、谈判时间：2026年 1月16日9:00（北京时间）；

2、谈判文件递交的截止时间：2026年 1月16日9:00（北京时间）

3、谈判方式：网上谈判，无需供应商到达现场。

九、资格审查方式：

资格后审。开标后，评审委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理。

十、联系方式

1、谈判联系人：于工，联系电话：17860611790

2、技术联系人：范工，联系电话：0531-83790181。

十一、支付方式

银行转账

十二、报名及投标人员在本公司的一切活动必须遵守本公司的安全规定。

十三、谈判内容和其他要求以最终的谈判文件为准，未尽事宜，遵照国家相关规定执行。

山东济钢环保新材料有限公司

2026年 1月8日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 谈判人 | 山东济钢环保新材料有限公司 |  |
| 1.1.2 | 项目名称 | 山东济钢环保新材料有限公司2025年度绿色矿山建设提升项目工程监理 |  |
| 1.1.3 | 项目概况 | 2025年度绿色矿山建设提升项目投资额约280万元。项目计划建设工期为9个月。项目主要建设内容为边坡绿化提升治理及破损道路提升改造等，边坡绿化提升治理主要包含绿化治理面积约7500m2、砌筑挡土墙约930m3、苗木种植等施工内容；破损道路提升改造主要包含：挖除原破损道路，新修沥青混凝土道路，道路提升改造面积约4500m2。谈判范围2025年度绿色矿山建设提升项目施工工程量清单等全部工程内容的施工、缺陷责任期阶段工程监理等。 |  |
| 1.1.4 | 项目地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道山东济钢环保新材料有限公司 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |  |
| 1.2.2 | 谈判方式 | 竞争性谈判，资格后审 |  |
| 1.3.1 | 谈判范围 | 2025年度绿色矿山建设提升项目工程量清单等全部工程内容的施工、缺陷责任期阶段工程监理等。 |  |
| 1.3.2 | 服务周期 | 阶段性施工，合计3个月（边坡绿化提升治理施工工期约2个月；破损道路提升改造施工工期约1个月） |  |
| 1.3.3 | 服务地点 | 山东济钢环保新材料有限公司（济南市章丘区官庄街道青野村东） |  |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求 | 本项目投标人资格应满足以下要求，并提供可证明性材料： 1、在中国境内注册具有独立法人资格的企业单位。 2、投标单位具备房建专业监理甲级及以上资质，并在技术力量、人员配备等方面具有相应的监理能力。本次谈判不接受联合体投标。 3、总监及主要人员：设置总监理工程师/专业监理工程师1名。总监理工程师应由具有建筑工程或相关项目监理工作经验的国家注册监理工程师担任，应附相关业绩和资格证明资料等。 4、具有良好的业绩，诚实守信，投标人未被列入失信被执行人名单。 5、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务审计报告或财务报表，可以通过扫描防伪二维码在注册会计师行业统一监管平台查询(http://acc.mof.gov.cn)）； 6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录。 7、在本次谈判前三年（2022、2023、2024年）内，应无下列不良记录：被行业主管部门通报整改的单位、被责令停业的、被暂停或取消投标资格的、财产被接管或冻结的、在经营活动中有重大违法违规行为。 8、投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府谈判网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府谈判严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |  |
| 1.9 | 是否组织现场踏勘 | 不统一组织现场踏勘 |  |
| 1.10 | 谈判预备会 | 不召开 |  |
| 2.1.1 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判文件澄清、答疑、补充文件等 |  |
| 2.1.3 | 谈判文件的发布 | 本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/）上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，谈判人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 |  |
| 2.2.2 | 谈判文件的澄清 | 谈判文件澄清的截止时间为2026年 1月16日，澄清文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。 |  |
| 2.3 | 谈判文件的修改 | 谈判文件修改的截止时间为2026年1月16日，修改文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。 |  |
| 3.1.1 | 投标文件内容 | 谈判文件商务、技术部分内容 |  |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1.报价方式：投标总价包干。 2.报价币种：人民币。 3.报价为含增值税专用发票价格 |  |
| 3.2.2 | 投标报价修改 | 投标人在谈判开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。 |  |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 90日历天（自递交投标文件截止之日起） |  |
| 3.4 | 投标保证金 | 无 |  |
| 3.5. | 资格审查 | 1、评审委员会对投标人的初步评审文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评标；评标不合格的取消其谈判资格，响应文件不退还。 2、制作初步评审文件（电子版）后，在2026年1月16日上午9 点前，上传报名网站 |  |
| 3.5.2 | 提供近3年财务审计报告或财务报表 | 提供2022、2023、2024年财务审计报告或财务报表。 |  |
| 3.5.3 | 近3年完成的类似项目 | 2023年 1月 1日至今。 |  |
| 3.5.4 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2023年 1月 1日至今。 |  |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按第五章“投标文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其投标文件按照无效处理。 |  |
| 3.7.2 | 谈判文件份数 | 中标人提供正本壹份，副本壹份。 |  |
| 3.7.3 | 纸质响应文件装订要求（中标单位提供纸质版投标文件） | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 4、投标单位收到中标通知书后3日内，需将纸质响应文件邮寄到山东省济南市官庄街道青野村东，山东济钢环保新材料有限公司，收件人：于工，收件人手机号：17860611790 |  |
| 3.7.4 | 电子文档 | 提供应文件电子版上传网站，投标文件电子版文件格式为可编辑的Word“*.doc”、“*.docx”或Excel“*.xls”、“*.xlsx”， |  |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间 | 2026年1 月16日上午9 点 |  |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 电子版请于规定时间内上传至网址：http://bidding.jigang.com.cn/ |  |
| 4.2.3 | 响应文件是否退还 | 否 |  |
| 5.1.1 | 谈判时间和 方式 | 谈判时间：2026年1月16日上午9 点 谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。 |  |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评标法 |  |
| 8.1 | 重新谈判 | 有下列情形之一的，采购人将重新谈判 1.截至到谈判开始时间，提交响应文件的供应商少于3个的； 2.经评审委员会评审，否决部分供应商响应文件后少于3个，缺乏竞争性的； 3.经评审委员会评审否决所有响应文件的。 |
| 9.1 | 在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |  |
| 9.2 | 投标单位认为谈判文件中有限制、排斥投标单位情形的，应当在谈判开始时间2日前向谈判人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对谈判文件无异议。 |  |  |

## 谈判须知正文部分

### 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：详见谈判须知前附表

1.1.2 采购项目名称：详见谈判须知前附表

1.1.3项目概况: 详见谈判须知前附表

1.1.4 项目地点：详见谈判须知前附表

1.2 项目资金来源、采购人式、采购控价

1.2.1 项目资金来源：详见谈判须知前附表

1.2.2采购人式：详见谈判须知前附表

1.2.3采购控价：详见谈判须知前附表

1.3 采购范围、供货周期、交货地点和质保期

1.3.1 谈判范围：详见谈判须知前附表

1.3.2 服务周期：详见谈判须知前附表

1.3.3 服务地点：详见谈判须知前附表

1.3.4质保期：详见谈判须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：详见谈判须知前附表

1.4.2 本次采购不接受联合体。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在最近三年内发生重大质量、安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1详见谈判须知前附表

1.10 谈判预备会

1.10.1采购人不召开谈判预备会。

### 2.谈判文件

2.1 谈判文件的内容和发布

2.1.1谈判文件包括：

（1）谈判公告

（2）谈判须知

（3）评审办法

（4）合同及附件

（5）响应文件格式及内容

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.1.2若谈判文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；投标人资格要求、服务期、质保期以谈判须知前附表为准。

2.1.3本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。

2.2 谈判文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问、异议，应在谈判截止时间2天前以书面形式要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在投标人须知前附表规定的报价截止时间前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足，相应延长报价截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人/代理机构，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在报价截止时间前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人/代理机构，确认已收到该修改。

### 3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1 投标人在谈判过程中作出的符合法律法规和谈判文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价币种：人民币；报价为含增值税价格。

3.2.2 投标人在谈判开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.3 谈判有效期

3.3.1谈判有效期：在投标人须知前附表规定的报价有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长谈判有效期。投标人同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其响应文件失效，但投标人有权收回其谈判保证金。

3.4 谈判保证金

3.4.1投标人在递交响应文件的同时，应按谈判须知前附表规定的金额、形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。以现金或者支票形式提交的保证金，应当从其基本账户转出。联合体报名的，其保证金可以由牵头人递交，并应符合谈判人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，评审委员会将否决其报名。

3.4.3有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标人在报价有效期内撤销响应文件；

（2）成交单位在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（3）发生谈判须知前附表规定的其他可以不予退还保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除谈判须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附营业执照、资质证书副本等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表扫描件，具体年份要求见谈判须知前附表。

3.5.3“近年完成的业绩情况表”应附合同的原件扫描件，具体时间要求见谈判须知前附表。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应附败诉的买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体时间要求见谈判须知前附表。

3.5.5投标人认为有必要提供的其他证明文件。

3.6 备选方案

3.6.1本次谈判不接受备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按《第五章响应文件格式及内容》要求进行编写。

3.7.2响应文件应当对谈判文件有关交货期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

3.7.4响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见谈判须知前附表。

### 4.响应

4.1 响应文件的递交

详见谈判须知前附表。

4.2 响应文件的修改与撤回

在上传响应文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件。

### 5.谈判

5.1 谈判

谈判时间和方式：详见谈判须知前附表。

### 6.响应文件的评审

6.1 评审程序

6.1.1谈判小组依据谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求做出实质性响应。未对谈判文件做实质性响应的投标人，为无效报价，不得进入具体谈判程序。

对某一投标人的鉴定中，若有半数以上谈判小组成员认为某投标人有一项以上（包括一项）“不符合”，则该投标人不得进入下一步的评审。

6.1.2评审内容的保密

（1）谈判开始，直到宣布成交投标人为止，凡属于审查、报价和比较报价的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

（2）在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其报价资格。

6.1.3 报价无效

6.1.3.1投标人有下列情况之一者，其报价无效，但报价保证金不被没收：

（1）谈判文件中要求必备的证件未能提供；

（2）不能达到谈判文件投标人资质要求的；

（3）报价文件不完整；

（4）未按规定报价或最终报价超过采购预算；

（5）未按谈判文件要求提交报价保证金；

（6）报价文件未按谈判文件要求密封、签署、装订、盖章；

（7）报价文件载明的交货时间超过谈判文件规定的时间且不能被采购人接受；

（8）报价文件载明的服务检验标准和方法等不符合谈判文件的要求；

（9）报价文件中的服务配置、技术参数明显不符合谈判文件要求；

（10）响应文件未实质性响应竞争性谈判文件规定的格式、内容；

（11）附有采购人不能接受的条件或不响应竞争性谈判文件规定的内容。

（12）法律、法规规定的其他情况。

6.1.3.2投标人有下列情况之一者，其报价无效，谈判保证金将被没收：

（1）投标人向谈判小组、谈判工作有关的人员提供不正当利益；

（2）成交投标人不按谈判文件规定的要求签订合同；

（3）成交投标人未按规定交纳相关费用；

（4）法律、法规规定的其他情况。

6.1.3.3投标人有下列情况之一者，其报价无效，将取消其报价资格并负法律责任：

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回报价；

（3）在整个谈判过程中，投标人有企图影响谈判结果的任何不当活动；

（4）投标人串通报价或采用不正当竞争方式；

（5）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（6）法律、法规规定的其他情况。

投标人有上述行为之一的，采购人将严格依照有关法律、法规及规章的规定行使其权利。投标人给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

6.1.4响应文件计算错误的修正

6.1.4.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.1.4.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其报价保证金也将被没收，并不影响评审工作。

6.1.5谈判

在详细审阅各投标人的响应文件之后，谈判小组可根据各投标人响应文件编制情况组织谈判。投标人在接到采购代理机构的谈判通知后，应组织相关人员出席谈判。谈判时，由谈判小组提出问题，投标人应首先作出口头解答，然后形成书面文字，经授权代表签字后，在规定的时间内提交给谈判小组。

6.1.6最终报价

谈判小组所有成员集中与单一投标人分别进行谈判，各投标人最终报价函必须经授权代表签字且按指定时间同时送达谈判小组，否则仍按原报价进行评审。多次报价中的优惠均有效，评审人员根据评分表内容对各个投标人进行打分，按照综合得分由高到低的顺序推荐2名成交候选人。

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交投标人。

当确定的成交投标人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同时，采购人有权将合同授予报价排名第二的成交(候选)投标人，或重新采购。

6.2、谈判小组经评审，认为所有报价都不符合竞争性谈判文件的要求的，可以否决所有报价，采购人将依法重新组织采购。

### 7.合同授予

7.1成交方式

采购人根据评审报告中推荐的成交人候选人择优选定成交人。

7.2成交通知

成交结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台公示。公示期结束后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书

7.3履约担保

7.3.1 签订合同前，成交人应按谈判须知前附表规定向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按谈判邀请书规定要求提交履约担保的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

应当在成交通知书发出之日起7日内，根据谈判文件和投标人的响应文件订立书面合同。投标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.重新谈判

8.1重新谈判

详见谈判须知前附表

### 9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向市建设行政主管部门和相关监督部门投诉。

### 10. 需要补充的其他内容

10. 需要补充的其他内容

附：否决响应条件

B0.总则

本附件所集中列示的否决响应条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“谈判须知”和本章正文部分所规定的否决响应条件的总结和补充。

B1.否决响应条件

投标人或其响应文件有下列情形之一的，否决其响应资格：

B1.1有第二章“谈判须知”规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：

B1.2.1投标人之间协商谈判报价等响应文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定成交人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃响应或者成交；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同响应；

B1.2.5投标人之间为谋取成交或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

B1.2.8不同投标人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

B1.2.9不同投标人的响应文件错漏之处一致的；

B1.2.10不同投标人的响应文件相互混装；

B1.2.11不同投标人的响应文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.12不同投标人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.13不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳响应保证金或者响应保函的反担保的；

B1.2.14使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.15提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.16提供虚假的信用状况；

B1.2.17其他弄虚作假的行为；

B1.2.18采购人在谈判前开启响应文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.2.19采购人直接或者间接向投标人泄露底价、评审委员会成员等信息；

B1.2.20采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高报价；

B1.2.21采购人授意投标人撤换、修改响应文件；

B1.2.22采购人明示或者暗示投标人为特定投标人成交提供方便；

B1.2.23采购人与投标人为谋求特定投标人成交而采取的其他串通行为；

B1.2.24评审委员会认定的其他串通情形；

B1.3不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评审委员会认定投标人的响应文件不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在响应文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6在技术和资信评审中，评审委员会认定投标人的响应未能通过此项评审的。

B1.7评审委员会认定投标人以低于成本报价竞争的。

第三章  评标办法

为规范谈判工作，制定本办法。

一、评审方法

按综合评估法进行评审。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审委员会和工作小组。

2、评审委员会

2.1评审委员会由采购人依法组建，评审委员会成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2评审委员会成员为3人及以上单数。

2.3评审工作由评审委员会负责。

3、工作小组

3.1由采购人组成工作小组，为评审委员会服务。

3.2工作小组承担保管谈判文件、响应文件、发放评审资料、响应文件摘录汇总、基础数据对比及会议服务。

四、评审程序及内容

1、评审方法：由资格审查、综合评估两部分。

2、资格审查：按对投标人的资格要求、缴纳保证金等情况进行评审。详见《资格审查表》。

3、综合评估：通过资格审查后，根据投标人的商务、技术和价格等进行综合评估。

五、评审报告

1、评审委员会根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审委员会起草，评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

2、评审委员会在评审报告中根据综合得分高低排序推荐前一至二名为成交候选人。

## 附件A：资格审查

1.资格审查表

编号：                 谈判时间：  年 月 日      审查日期：

| 谈判名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报名单位 |  | 注册资金 | 业绩 | 联系人 | 联系电话 | 包号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质审查情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| （资质、业绩、技术、能力，谈判保证金等方面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 评分表

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信业绩评分 标准 （8分） | 投标人工程监理项目业绩 | 2023年1月1日至开标日期，每项业绩得1分，最多得3分。 |
|  |  | 总监理工程师资历 | 总监理工程师为建筑工程相关专业高级工程师的，得2分；工程师的，得1分。 |
|  |  | 总监理工程师业绩 | 总监理工程师具有建筑工程监理业绩每项得1分，最多得3分。 |
| 2 | 监理大纲评分 标准 （22分） | 监理机构设置和岗位职责 | 人员配备岗位人数符合要求、专业齐全、技术力量强 0-3分 |
|  |  | 监理范围、监理内容 | 监理范围、难点分析及监理对策 0-1分 |
|  |  | 监理依据、监理工作目标 | 监理依据充分，目标明确可控 0-1分 |
|  |  | 施工阶段质量控制 | 控制措施得当，工作方法操作性强0-3分 |
|  |  | 施工阶段进度控制 | 控制措施得当，工作方法操作性强0-2分 |
|  |  | 施工阶段造价控制 | 控制措施得当，工作方法操作性强0-3分 |
|  |  | 合同及信息管理 | 控制措施得当，工作方法操作性强0-2分 |
|  |  | 组织协调控制 | 控制措施得当，工作方法操作性强0-2分 |
|  |  | 安全生产管理 | 控制措施得当，工作方法操作性强0-2分 |
|  |  | 监理组织协调内容及措施 | 控制措施得当，工作方法操作性强0-2分 |
|  |  | 合理化建议 | 对项目改进建议合理可操作性强 0-1分 |
| 3 | 投标报价评分 标准 （70分） | 评标基准价计算方法 | 有效投标人的最低有效报价作为基准价，得分70分，其他投标单位报价得分= （基准价/有效报价）×70。 |

## 附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的。

B1.2有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.9不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.10不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.11不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.12不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.13不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.14使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.15提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.16提供虚假的信用状况；

B1.2.17其他弄虚作假的行为；

B1.2.18谈判人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.2.19谈判人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.20谈判人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.21谈判人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.22谈判人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.23谈判人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.24评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6在技术标和资信标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.8投标单位得报价高于采购文件载明的最高限价的，有效投标单位不满三家。

第四章 合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）

山东济钢环保新材料有限公司

2025年度绿色矿山建设提升项目

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：山东济钢环保新材料有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：；

2. 工程地点：；

3. 工程规模：；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：  万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 委托书（适用于非谈判工程）；

3. 监理与相关服务建议书（适用于非谈判工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：   ，身份证号码：      ，注册号：     。

五、签约酬金

签约酬金（人民币大写）：¥    元（大写： ）。

包括：

1. 监理酬金：  元 。

2. 相关服务酬金：  /  。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：        /                   。

（2）设计阶段服务酬金：       /                    。

（3）保修阶段服务酬金：已包含在监理酬金内   。

（4）其他相关服务酬金： 已包含在监理酬金内。

本合同适用增值税税率为  %。如遇国家税率调整，本合同价款按国家新税率进行调整（本合同不含税价固定，根据新税率重新调整合同含税总价）。

六、期限

1. 监理期限：

总工期3个月（边坡绿化提升治理施工监理服务期限2个月，破损道路提升改造施工监理服务期限1个月，阶段性监理服务），具体监理服务期限开始时间以开工令为准。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段（缺陷责任期）服务期限自工程验收合格后壹年。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2026   年    月    日。

2. 订立地点：    。

3. 本合同一式 8 份，具有同等法律效力，委托人执 6 份，监理人执 2   份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）委托书（适用于非谈判工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）监理与相关服务建议书（适用于非谈判工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件使用中文。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按合同通用条款执行。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：  本项目建设程序中施工阶段、缺陷责任期阶段工程监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1、参与评审设计及施工方案，总监理工程师审查签字、加盖执业印章。

2、严格按照实施方案及监理规划内容【包括但不限于以下内容：（1）工程质量控制、（2）工程进度控制、（3）工程投资控制（4）安全文明施工控制（5）合同管理、信息管理措施（6）工程组织协调措施（7）工程施工重点、难点分析、处理方法及监理对策】，全过程进行施工现场管控，落实方案执行、进度控制、质量控制、安全环保及消防管理、信息管理，协调各方现场工作关系等。

3、向委托人提交监理文件（书面材料均需总监理工程师签字认可）。

4、三控制（投资控制、进度控制、质量控制）、三管理（安全管理、合同管理、信息管理）、一协调（参建各方现场工作关系的协调）。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：   按合同通用条款执行     。

2.2.2 相关服务依据包括：         /                     。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 本项目监理要求设置总监理工程师/专业监理工程师1名。

2.3.2 更换监理人员的其他情形：项目施工周期内，监理人员必须常驻工地，实施旁站式监理。监理项目部组成人员必须是投标文件中的人员，开工后必须到场。如有特殊原因需要更换监理人员的，须提出书面申请，经委托人同意后，才能更换更高一级或相同资质的专业人员。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：施工阶段过程监理及缺陷责任期阶段监理，质量、造价、进度控制、合同、信息、安全管理、组织协调。

在涉及工程延期    /  天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：执行“通用条款”  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：合同签订后10日内提交监理规划及实施细则，监理日志、会议纪要每周汇总提交委托人审查，监理月报每月汇总提交委托人审查；其他专项报告按照委托人的要求提交。上述书面材料均需总监理工程师签字认可。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                            。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

（1）进度违约：由于监理人的责任造成工程进度达不到委托人的要求，监理人每延期一天按300元（叁佰元）向委托人支付违约金。

（2）工程质量违约：由于监理人的责任造成工程质量问题，根据情节轻重，监理人每出现一次，按照1000元（壹仟元）～2000元（贰仟元）向委托人支付违约金。具体的违约金数额由委托人单方确定，如前述违约金不足以赔偿委托人因此受到的损失，则监理人应按照委托人实际受损额另行补齐（最大赔偿金不超过监理酬金）。

（3）监理人工作质量违约：监理过程中由于监理不到位，或违反监理程序监理，或未按监理规划、监理细则监理的，监理人每出现一次按2000元（贰仟元）～3000元（叁仟元）向委托人支付违约金。如前述违约金不足以赔偿委托人因此受到的损失，则监理人应按照委托人实际受损额另行补齐（最大赔偿金不超过监理酬金）。

（4）提交资料违约：监理人不能按要求向委托人提交各种监理资料，每次按300元（叁佰元）～500元（伍佰元）向委托人支付违约金。如前述违约金不足以赔偿委托人因此受到的损失，则监理人应按照委托人实际受损额另行补齐（最大赔偿金不超过监理酬金）。

（5）如果因监理人的原因，造成服务不到位或达不到委托人的要求，委托人有权要求监理人整改直至暂停服务、终止或解除合同。

（6）监理人指派的总监理工程师应保证施工阶段每日到位，否则委托人将予以500元/天违约处理；专业监理工程师应保证施工阶段每日到位，否则，委托人将予以300元/天违约处理，特殊情况经委托人同意除外。总监理工程师应参加周工程例会，未经委托人批准，擅自缺席工程例会的，每次支付违约金300元。

（7）发生未按施工技术规范标准施工及未按审批的方案施工或无方案施工等情况，监理人未采取有效措施的，责令改正，视情节每项向委托人支付违约金1000-3000元。

（8）发生未按规定对材料、半成品、构配件和设备进行检验，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测等情况，监理单位未采取有效措施的，责令改正，视情节每项考核1000-2000元。发生偷工减料、以次充好，使用不合格材料、半成品、构配件和设备的，监理人未采取有效措施的，责令改正，视情节每项考核2000-4000元。

（9）对于质量监督部门、公司相关部门的整改文涵，监理单位不整改或未按期整改或整改不到位的，责令改正，视情节每次考核1000-3000元。质量问题和工程尾项未认真、及时处理，存在安全、质量隐患等情况，监理单位未采取有效措施的，责令改正，视情节每次向委托人支付违约金1000-2000元。

（10）工程存在影响结构安全或使用功能的质量隐患且有监理责任的，责令改正，并视情节每项向委托人支付违约金4000-6000元。监理隐瞒质量事故或隐瞒影响结构安全或使用功能质量隐患的，视情节每次向委托人支付违约金10000-20000元。

（11）因履职不到位导致项目出现人身伤害事故或险肇事故的，视情节每次向委托人支付违约金1000-3000元，情节严重的，依据国家相关法律法规执行。

（12）监理体系不健全，监理负责人、专业监理工程师等配置不符合要求、履职能力低下、存在监理失误的，责令改正，并视情节每次向委托人支付违约金8000-20000元。

（13）监理违约由委托人发出《监理违约通知单》，违约金额在监理款中予以扣除。

（14）本合同中监理工作内容和监理职责未尽事宜，执行国家有关规定。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币     ，比例为：   /   ，汇率为：/。

支付方式为：银行转账。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 竣工验收完成 | 95% | 参照总合同金额百分比付款 |
| 最后付款 | 缺陷责任期届满30天内 | 5% | 参照总合同金额百分比付款 |

按照上述支付节点，监理人办理本合同阶段结算验收手续，经委托人验收合格后，监理人按照双方共同确定的监理服务费支付节点金额开具等额增值税专用发票，委托人收到发票后支付监理服务费用。

5.3缺陷责任期1年，自2025年度绿色矿山建设提升项目精品缺陷责任期内，监理人免费提供本工程建设内容施工缺陷整改全过程监理服务。监理人未及时提供监理服务，委托人有权选择其他有资质的监理单位代为监理，因此产生的全部监理费用由监理人承担，委托人有权优先从监理人的监理费中扣除，不足部分由监理人补足。

5.4 延期服务监理费的计算：

委托人只支付工程施工期延误三个月后的监理服务费，总工期延期三个月内（含三个月）不予支付。工程施工工期延误监理服务费=（本工程中标监理费÷监理计划工期（天））×工程延误三个月以上的时间（天）。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字并盖公章后生效。

7. 争议解决

合同争议的最终解决方式为下列方式：向 章丘区 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 / %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：执行“通用条款”。

监理人申明的保密事项和期限：执行“通用条款”。

第三方申明的保密事项和期限：执行“通用条款”。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

禁止 。

9. 补充条款

9.1工程暂停或其他原因停工，停工期间不支付任何费用，监理人可以撤出施工现场，不得提出任何索赔。委托人按照实际监理量计算监理费用。需要复工时，监理人接到委托人通知，必须24小时内组织监理人员到达工程现场，监理人没有按照委托人要求执行的，委托人有权按监理费用报价总额每日0.1%扣减监理费用。

9.2监理人派往现场监理人员必须与投标时拟派人员一致，若总监、专业监理工程师不一致时，需事先征得委托人同意，否则，委托人有权扣罚监理方监理费的1%，若中间擅自更换总监，委托人有权扣罚监理人监理费的1%。

9.3监理人监理组织机构专业人员必须齐全，现场专业监理工程师经委托方书面同意后，原则上不得随意更换，确需要更换时，须经委托人同意，更换的专业监理工程师要专业一致，职称一致，资历经验相当。如未经委托人同意更换项目其他专业监理工程师，将予以每人1000元的违约金处理。

9.4施工期间必须保证足够监理人员在现场（包括节假日、星期天、夜班）。

9.5现场监理人员请假（休假）应事先经委托人同意。

9.6 监理人应明确见证员、专业检测测试工程师，需更换时经委托人同意。

9.7总监理工程师不得兼任其他监理项目，本工程总监进场工作后，须将监理证书复印件交委托人保管，待工程竣工验收合格后归还。

9.8常驻监理人员应有体检表交委托人，同时年龄25岁以下、50-60岁人员合计不得超过2人（按监理工程师人员年龄要求不得大于60周岁）。

9.9监理人员如有以下行为，委托人有权视情况给予经济处罚或要求监理人撤换：

（1）向承包人报销各种费用的；

（2）接受承包人安排的各种娱乐、旅游的；

（3）收受贿赂的；

（4）吃、拿、卡、要及故意刁难施工单位的；

（5）酒后上岗或工作时间酗酒的；

（6）与承包人串通用虚假计量手段，损害建设单位利益的；

（7）向承包人提供或推荐分包人和材料供应商的；

（8）监理人员擅自脱岗，旁站效率低，见证不到位的（但未造成质量隐患或事故）；

（9）监理不到位造成较大差错，弄虚造假给予验收合格，委托人检查不合格的；

（10）不能胜任本职工作的。

9.10委托人有权对监理人的监理工作提出质疑，监理人对所提出的质疑应及时做出有利于工程施工的实质性答复。

9.11监理人的监理工作按委托人委托的各项内容，要及时到位，并认真勤奋的工作，对不负责任、乱指挥、工作不到位等现象造成损失的，委托人除提出警告外，视情况提出索赔，并保留撤换监理工作人员的权力，情节严重的解除合同。

9.12委托人未经监理人同意，不得对承包人提出的属于监理人权限范围内的技术、经济等问题做出答复，否则引起一切责任由委托人承担。

9.13 岗前培训。监理人员全部上岗前，必须全部熟悉监理合同文件及有关标准、规范和测试方法，根据工程特点，有针对性地进行培训，保证上岗人员能胜任本职工作。监理人应接受委托人对其人员组织的业务培训，其费用由监理人承担。

9.14监理人具有下列情形之一的，委托人有权选择解除本合同，委托人行使合同解除权的，应当书面通知监理人，合同自解除通知到达监理人之日起生效。监理人应当按照本合同约定承担违约责任：

（1）委托人有证据证明监理人不具备履行本合同的能力；

（2）监理人在投标时提供虚假材料；

（3）监理人员未经委托人同意擅自撤离工程施工现场超过3次，或监理人擅自更换总监理工程师、专业负责人或总监理工程师、专业负责人仅在本项目挂职的；

（4）监理人未按本合同约定履行监理职责与义务，导致工程发生较大质量责任事故或发生安全责任事故；

（5）监理人未按本合同约定履行监理职责与义务，导致工期（总体工期或节点工期）比预定工期延误超过【30】日的；

（6）监理人未适当履行施工材料检验义务导致不合格材料进入施工现场超过【3】次；

（7）监理人逾期履行约定义务超过【7】日，或累计出现违约为【3】次；

（8）监理人违反本合同其他约定，经委托人要求限期整改后，监理人仍拒不整改的。

9.15除合同另有约定外，发生下列情形之一的，监理人应承担违约责任：

（1）监理人应保证所监理工程的质量达到验收合格的标准，若达不到该标准的，则监理人应向委托人支付监理报酬1%的违约金。

（2）监理人在工程施工监理过程中，应严格控制工程施工需用材料的质量，监理人有权对委托人及承包单位所提供的施工材料进行检验，若出现不合格材料时应通知委托人及承包单位负责调换与处理，不合格的材料不得进入施工现场，否则，每违反一次，监理人应向委托人支付违约金人民币1000元。

（3）工程竣工验收合格后【28】日内，监理人应将监理资料完整移交委托人。如不按时移交或移交不完整的，每逾期一日，应向委托人支付违约金人民币300元直至提供合格的监理资料之日止，同时委托人有权拒绝付款并不构成违约；逾期超过【10】日的，就全部违约期间每日应向委托人支付违约金500元，同时，委托人有权解除合同。

（4）若因监理人未履行该工程施工工地安全管理职责，导致工地出现安全事故的，每发生一次，监理人应向委托人支付监理报酬总额1%的违约金。

（5）监理人未按委托人规定的期限参加竣工验收并出具验收资料和意见的，每逾期一日，应向委托人支付监理报酬总额0.1%的违约金；逾期超过【7】日的，就全部违约期间每日按监理报酬总额0.2%支付违约金，同时，委托人有权解除合同，监理人应承担监理赔偿责任。

（6）除本合同另有约定外，监理人未按本合同约定的期限履行任何一项义务的，每逾期一日，应向委托人支付监理报酬总额0.1%的违约金；逾期超过【28】日的，委托人有权解除合同；以次数计算的，每违反一次，应向委托人支付监理报酬总额的0.1%的违约金；违反超过【7】次的，委托人有权解除合同。

（7）若因监理人违约，委托人按照法律规定或本合同约定行使合同解除权的，监理人还应按本合同监理报酬总额的0.1%向委托人支付违约金。

（8）若委托人因监理人的违约行为遭受损失的，监理人除应按本合同约定支付违约金外，还应另行承担监理赔偿责任（包括但不限于委托人项目工期延误导致的损失、逾期交房损失、第三方索赔损失、律师费、差旅费、诉讼费、评估费、差旅费等）。

（9）对于监理人按照本合同约定应向委托人支付的违约金、赔偿金等费用，委托人有权尚未向监理人支付的任一期监理报酬中扣除，不足扣除的部分，由监理人在委托人限期内另行支付。

9.16安全事故：

若在监理期内出现工程安全事故，由监理人配合协调解决及善后工作。

9.17现场监理人员应严格遵守山东济钢环保新材料有限公司的安全管理规定，并遵守委托人的厂规厂纪，严格执行国家和地方有关工程建设安全管理的有关法律、法规，出现监理人员的人身安全事故由监理人自行负责，委托人可提供医疗方便。

9.18监理人有对承包人考核、处罚的建议权。

9.19 监理人监理服务期间食宿自理。

9.20本合同未尽事宜，另行签定补充协议。

附件：廉洁协议书

甲方：【】

乙方：【】

为规范甲乙双方在业务交往活动中的行为，严防在业务活动中发生违规违纪违法行为，经双方协商，达成廉洁协议如下：

第一条 甲乙双方共同责任

1、严格遵守国家的法律法规及廉政建设有关规定。

2、共同营造廉洁、诚信、公平、公正的业务交往环境。

3、加强对有关人员的管理和教育，自觉抵制不廉洁行为。

4、发现对方及及其人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时要求对方纠正，并向纪检监察机关或司法机关举报的权利和义务。

第二条 甲方及其人员的责任

1、禁止索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证劵、支付凭证、贵重物品等。

2、禁止在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、禁止在乙方及其相关单位投资入股，禁止向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

4、禁止暗示、要求和接受乙方及其相关单位为其购买或装修住房，为婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学等提供方便。

5、禁止接受乙方及其相关单位安排的宴请以及旅游、健身等娱乐活动。

6、禁止接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

7、禁止通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

8、禁止在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；禁止利用甲方的商业秘密谋取个人私利。

9、禁止利用职权和工作之便向乙方提出上述各项禁止事项之外其它违背党规党纪、国家法律法规和本公司廉洁自律有关规定的事项或要求。

10、如乙方有知悉/怀疑甲方员工有违反上述规定的，欢迎与甲方纪委办联系。甲方设定专用邮箱XXXXX、电话XXXXX接受乙方的投诉。甲方会对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。（本条视情况决定是否保留）

第三条 乙方及其人员责任

1、禁止向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证劵、支付凭证、贵重物品等。

2、禁止为甲方及其人员报销应由甲方或甲方个人支付的费用。

3、禁止为甲方及其人员在乙方投资入股、个人借款等提供方便。

4、禁止为甲方及其人员购买或装修住房，为婚丧嫁娶、配偶和子女工作安排或上学等提供方便。

5、禁止为甲方及其人员安排宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。

6、禁止为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

7、禁止为甲方及其人员的配偶、子女及其它亲属谋取不正当利益提供方便。

8、禁止安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；禁止向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密。

9、甲方对涉嫌与甲方有关的不廉洁行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

1、甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关纪律规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权依据本协议单方决定变更甲、乙双方所有合同中关于数额、履行期限等相关权利与义务的条款，且有权解除与乙方的所有协议、合同并不承担任何违约责任。甲方并有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失（包括直接损失、可得利益损失、律师费等）。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议经双方签署后生效

甲乙双方通过谈判或其它方式签订业务合同时，必须签署本协议。本协议作为业务合同的附件，与合同具有同等效力；如双方未签订合同，本协议独立有效。

第六条 甲乙双方及其人员在合同履行完毕后，发现在合同执行期间有违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

第七条 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

第八条 由此引起的纠纷由甲方所在地人民法院管辖。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

第五章 谈判文件格式

正本/副本

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

（项目名称）

谈判文件

投标人：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月      日

## 一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（谈判人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（含税6%）大写         （¥           ）的总报价，服务周期     日历天，按合同约定履行所有义务。

2．我方承诺在谈判文件规定的谈判有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本报价函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限开展项目监理服务。

5．我方在此声明，所递交的谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我方承诺参加谈判活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃参加本次项目谈判的权利，并无条件承担相应后果和损失。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字并盖章）

委托代理人：                    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

投标函附录一

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 姓名： |  |
| 2 | 监理服务期限 | 天数： 日历月 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 |  |  |

投标人：	(盖单位章）

法定代表人或委托代理人：	(签字）

年	月	日

投标函附录二

监理报酬清单

| 序号 | 监理报酬分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

## 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明(适用于法定代表人谈判时)

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	(投标人名称）的法定代表人（单位负责人)

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	(单位公章)

年   月    日

## 三、授权委托书

授权委托书(适用于委托代理人谈判时)

本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）谈判文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件。

（3）委托代理人社保证明。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、投标保证金

采用现金或支票，投标人应在此提供交款回单的复印件。

## 五、资格审查资料

5.1投标人基本情况及证书复印件

基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立或 注册时间 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 企业 基本情况 | 名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |
|  | 年生产能力 |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |
|  | 近3年 营业额 | 年份 |  |  | 金额 |  |  |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |  |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |  |  |
|  | 近期资产 负债表 到年月日止 | 固定资产 |  |  | 流动资产 |  |  |  |
|  |  | 长期负债 |  |  | 流动负债 |  |  |  |
|  | 经营范围： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可增加并扩展。

附：包括但不限于：营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等的复印件，加盖公章。

5.2近3年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

5.3符合资格条件的业绩汇总表

| 序号 | 项目业主名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 签订日期 （年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：提供的业绩要附合同复印件作为证明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

5.4近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求附相关证明材料

## 六、报价表

6.1报价说明：

（1）报价表应按本谈判文件规定的格式填写。

（2）报价币种为人民币。

（3）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（4）报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按谈判须知中有关规定执行。

（5）报价中包含监理服务费、报告编制费、专家评审费、税金等所有费用。

（6）本项目为固定总价项目，合同价格包括完成项目监理服务所需的各种费用，且在合同执行过程中不作任何调整。

（7）若投标人对某些项目未报价，则应认为已包括在总报价内。

（8）付款方式:银行转账。

（9）报价为含6%增值税专用发票价格（以人民币报价的方式）。

6.2报价一览表

| 名称 | 描述 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |
| 合计金额： 元； （含税6%） |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

6.3分项报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 分项报价明细 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注:本表根据各投标情况自行扩展。

## 七、拟投入本项目人员汇总表

| 人员安排 | 姓名 | 性别 | 证书及编号 | 所学专业 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表（签字）：

报价单位（单位公章）：

日期：

拟委任总监理工程师资历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位任职 |  |  |  |  | 工作证号 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 项目中任职 |  |  | 获奖情况 |

注：本表须后附项目负责人相关证书及报价单位为上述人员缴纳的近半年不少于2个月的社会保险证明材料。

授权代表（签字）：

报价单位（单位公章）：

日期：

## 八、拟投入本项目设备

## 九、商务或技术偏差表

商务或技术偏差表

| 商务或技术偏差 | 条目 | 页码 | 谈判文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无商务或技术偏差，本表可不填。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

## 十、投标人认为应补充的其它资料

## 十一、资格证明文件声明

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的谈判活动进行谈判。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日    期：        年	    月   	日

## 十二、监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、	监理工程概况；

二、	监理范围、监理内容；

三、	监理依据、监理工作目标；

四、	监理机构设置（框图）、岗位职责；

五、	监理工作程序、方法和制度；

六、	拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；

七、	质量、进度、造价、安全、环保监理措施；

八、	合同、信息管理方案；

十、组织协调内容及措施；

十一、监理工作重点、难点分析；

十二、对本工程监理的合理化建议。