济南鲍德冶金石灰石有限公司

0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工

竞争性谈判文件

编号：1253260116001

招标人：济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026年1月

第一章   竞争性谈判公告

一、招标编号：1253260116001

二、招标项目名称：0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工

三、招标内容和主要条款

0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工，详见工程量清单：

| 序号 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装带式输送机 1.皮带机型号TD75型带式输送机B650-6m/18°（内置包胶电动滚筒4065*7.5kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5）） 2.皮带机长度6m，包含尼龙输送带硫化接头 | 条 | 1 | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 2 | 安装带式输送机 1.TD75型带式输送机B650-11m/18°（内置包胶电动滚筒4065*7.5kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5）） 2.带式输送机长度11m，包含尼龙输送带硫化接头 | 条 | 1 | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 3 | 安装带式输送机 1.TD75型带式输送机B650-25m/14°（内置包胶电动滚筒4065*11kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5））（部分皮带机架为非标件，需定制） 2.带式输送机长度25m，包含尼龙输送带硫化接头 3.大约15m皮带机架为工字钢非标件 | 条 | 1 | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 4 | 板链式斗式提升机安装 1.斗提机 NE150-9.75/11kW斗提机 2.提升机高度中心距9.75m 3.包含机头平台等全部安全附件，设备总体重量7吨左右 | 台 | 1 | 包含调试及电机检查接线 |
| 5 | 安装立轴破碎机 1.破碎机重量约10吨 2.立轴破碎机型号VS1250 | 台 | 1 | 包含调试及电机检查接线 |
| 6 | 安装滚筒筛 1.滚筒筛重量约14吨 2.安装高度5m | 台 | 1 | 包含调试及电机检查接线 |
| 7 | 钢平台等非标件制作安装 1.主材甲供 2.按图纸施工并结合现场 3.包含粉刷，油漆乙供 4.辅材乙供 | 吨 | 25 |  |
| 8 | 除尘管道安装 1.与现有除尘系统连接形成统一系统 2.现有除尘管道安装高度约6m，需在厂房立柱焊接支撑 3.除尘管道φ630,4mm厚 4.主材甲供 | m | 30 |  |
| 9 | 除尘管道安装 1.与现有除尘系统连接形成统一系统 2.连接到就近收尘点 3.除尘管道φ375,4mm厚 4.主材甲供 | m | 30 |  |
| 10 | 收尘管道电动阀安装 1.需连接控制电缆 2.直径φ603 | 个 | 1 | 包含调试及接线 |
| 11 | 收尘管道手动调节阀安装 1.φ375,4mm厚 | 个 | 10 | 包含调试及接线 |
| 12 | 选粉机管道改动 1.改动现有选粉机管道，重量约0.1吨 | 项 | 1 | 包含调试及接线 |
| 13 | 链式输送机调整 1.现有链式输送机因新安装设备需就近调整位置，焊接支腿 2.改动链式输送机下料管 3.链式输送机重量约3吨 | 项 | 1 | 包含调试及接线 |
| 14 | 厂房顶部改动施工 1.现有厂房高度10m 2.现有厂房主梁改动,c拆除现有彩钢瓦，C型钢约100㎡ 3.扩大厂房突出面积 4.彩钢瓦施工，100㎡，彩钢瓦利旧，不够补新 | ㎡ | 100 |  |
| 15 | 空压机挪移及附件、管道安装 1.2.0m³单机除尘器从生产线挪移到现场，安装储气罐1台， 2.安装空压机管道至储灰仓，管道直径DN50，长度约25m,管道需弯管 | 项 | 1 | 包含调试及接线 |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人负责按照工程量清单完成0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工等工作，并进行设备系统调试，保证满足招标方工艺要求。

施工地点：山东省济南市章丘区埠村街道济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区。

施工期限：30日历天

质保期：整体质保期12个月。

付款方式及进度：买方付款方式为承兑付款，设备安装调试运行正常，验收合格后，卖方依据工程审计审定的结算额开具合格发票，买方挂账后支付合同总额的95%，剩余合同总额的5%做为质保金，质保期满无质量问题，卖方提交最终验收手续并经买方审核无误后支付设备质保金（如有问题，应扣除相应部分），质保金一年。

四、投标人资格要求

1.投标人在中国境内注册，具有营业执照、具有独立法人资格；

2.具有机电工程施工承包资质；具有相应工种的特种作业人员。

3.投标人近3年（2022年01月01日-至今）设备安装业绩不少于3项。

4.投标人具有履行合同必需的专业技术、资质能力及质量管理体系认证，提供有效期之内的证书。

5.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

7.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

8.投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

9.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

2、公告和报名时间：2026年1月16日～2026年1月18日（北京时间）。

六、开标时间和方式

1、开标时间：2026年1月19日上午8:30；

2、开标方式：现场开标，开标地点：济南市再章丘区埠村街道济南鲍德冶金石灰石有限公司一楼会议室。

七、投标保证金：无

八、招标文件的获取方式

1、获取方式：凡有意参加本次招标的投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载招标文件；

九、资格审查

资格后审，不接受联合体。

十、招标人的名称、地址和联系人

1、招标人的名称： 济南鲍德冶金石灰石有限公司

2、招标人的地址：山东省济南市章丘区埠村街道

3、招标联系人：郑女士，联系电话：0531-83719629  15098838165。

4、技术咨询人：徐先生，联系电话：0531-83719988  18866888316。

十一、安全要求

参加投标的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

十二、公告中的内容和要求以最终的招标文件为准。

济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026年1月15日

第二章  招标人须知

招标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 济南鲍德冶金石灰石有限公司 |  |
| 1.1.2 | 项目名称 | 0-3mm高钙粉深加工项目设备安装 |  |
| 1.1.3 | 项目概况 | 投标人负责按照工程量清单完成0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工等工作，并进行设备系统调试，保证满足招标方工艺要求。 |  |
| 1.1.4 | 项目地点 | 山东省济南市章丘区埠村街道翟家庄村南1.5KM |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |  |
| 1.2.2 | 招标方式 | 竞争性谈判，资格后审 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | （详见第五章技术部分） |  |
| 1.3.2 | 施工工期 | 30日历天 |  |
| 1.3.3 | 交货地点 | 山东省济南市章丘区埠村街道翟家庄村南1.5KM |  |
| 1.3.4 | 质保期 | 按技术协议标准执行 |  |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求 |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |  |
| 1.9 | 是否组织现场踏勘 | 不统一组织现场踏勘，意向投标单位联系业务人员查勘现场 |  |
| 1.10 | 招标预备会 | 不召开 |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件澄清、答疑、补充文件等 |  |
| 2.1.3 | 招标文件的发布 | 本招标文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次招标相关信息的，招标人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 |  |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清 | 招标文件澄清的截止时间为2026年1月18日，澄清文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 |  |
| 2.3 | 招标文件的修改 | 招标文件修改的截止时间为2026年1月18日，修改文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 |  |
| 3.1.1 | 投标文件内容 | 招标文件商务、技术部分内容 |  |
| 3.2.1 | 投标报价 | 1.报价方式：分项报价，投标总价。 2.报价币种：人民币。 3.报价为9%增值税专用发票价格 |  |
| 3.2.2 | 投标报价修改 | 详见招标须知正文3.2.2节内容 |  |
| 3.3.1 | 招标有效期 | 90日历天（自递交投标文件截止之日起） |  |
| 3.4 | 投标保证金 | 无 |  |
| 3.5.1 | 资格审查 | 1、评标委员会对投标人的资格审查文件（电子版）进行评审。评审合格的进入下一阶段评标；评标不合格的取消其招标资格，购买招标文件的费用不退。 |  |
| 3.5.2 | 近2年财务审计报告 | 2023年01月01日至今。 |  |
| 3.5.3 | 近2年完成的类似项目 | 2023年01月01日至今。 |  |
| 3.5.4 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2023年01月01日至今。 |  |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按第五章“投标文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其投标文件按照无效处理。 |  |
| 3.7.2 | 投标文件份数（中标单位提供纸质版投标文件） | 中标人提供纸质版投标文件正本壹份，副本贰份。 |  |
| 3.7.3 | 纸质投标文件装订要求（中标单位提供纸质版投标文件） | 1、投标文件的正本与副本应分别装订成册。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 |  |
| 3.7.4 | 电子文档 | 详见招标须知正文3.7.6条款 |  |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2026年1月19日8时30分 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 现场开标 |  |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |  |
| 5.1.1 | 开标时间和 方式 | 开标时间：2026年1月19日8时30分 开标方式：现场开标 |  |
| 6.3 | 评标方法 | 经资质评审后采用低价中标法 |  |
| 7.5 | 履约保证金 | 无 |  |
| 8.1 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标 1.截至到招标开始时间，提交投标文件的投标人少于3个的； 2.经评审委员会评审，否决部分投标人的投标文件后少于3个，缺乏竞争性的； 3.经评标委员会评标否决所有投标文件的。 |
| 10.1 | 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评标结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |  |
| 10.2 | 投标人认为招标文件中有限制、排斥投标人情形的，应当在招标开始时间2日前向招标人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对招标文件无异议。 |  |  |

招标须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备公开招标条件。

1.1.1 招标人：详见投标人须知前附表

1.1.2 招标项目名称：详见投标人须知前附表

1.1.3项目概况: 详见投标人须知前附表

1.1.4 项目地点：详见投标人须知前附表

1.2 项目资金来源、招标方式、招标控价

1.2.1 项目资金来源：详见投标人须知前附表

1.2.2招标方式：详见投标人须知前附表

1.2.3招标控价：详见投标人须知前附表

1.3 招标范围、供货周期、交货地点和质保期

1.3.1 招标范围：详见投标人须知前附表

1.3.2 供货周期：详见投标人须知前附表

1.3.3 交货地点：详见投标人须知前附表

1.3.4质保期：详见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：详见投标人须知前附表

1.4.2 本次招标不接受联合体。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加招标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1详见投标人须知前附表

1.10 招标预备会

1.10.1招标人不召开招标预备会。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的内容和发布

2.1.1招标文件包括：

（1）招标公告

（2）招标人须知

（3）评标办法

（4）合同及附件

（5）投标文件格式及内容

（6）需求一览表

（7）技术规范

（8）投标人须知前附表规定的其他材料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2若招标文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；投标人资格要求、交货期、交货地点、质保期以投标人须知前附表为准。

2.1.3本招标文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次招标相关信息的，招标人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.2.2招标文件的澄清：详见投标人须知前附表

2.3 招标文件的修改

详见投标人须知前附表

2.4对招标文件的异议

投标人对招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止之日7天前提出。招标人自收到异议之日起3日内做出答复；若异议和答复内容影响招标文件编制的，按照本章第2.3款的规定相应延长开标时间。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列内容：

第一部分  商务部分

（1）报价函

（2）授权委托书

（3）投标保证金

（4）资格审查资料

（5）报价表

（6）商务偏差表

（7）无行贿犯罪记录证明材料

（8）投标人认为应补充的其它商务资料

第二部分  技术部分

（1）招标内容

（2）交货计划表

（3）技术要求

（4）技术偏差表

（5）投标人认为应补充的其它技术资料

3.2 报价

3.2.1 报价方式：投标总价；报价币种：人民币；报价为13%增值税专用发票价格。

3.2.2 投标人在招标开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期：详见投标人须知前附表

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。详见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同30日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的招标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等材料的复印件。

3.5.2 近3年财务审计报告

3.5.3“近3年完成的业绩情况表”具体要求详见商务部分

3.5.4 “近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.4认为有必要提供的其他证明文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1本次招标不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按《第五章投标文件格式及内容》要求进行编写。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并加盖公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见投标人须知前附表。

3.7.6本次招标须提供应文件电子版（U盘一件），电子版与纸质版需一致，若不一致以纸质版为准。投标文件电子版文件格式为可编辑的Word“*.doc”、“*.docx”或Excel“*.xls”、“*.xlsx”，文字部分格式采用Word“*.doc”、“*.docx”，报价清单部分格式采用Excel“*.xls”、“*.xlsx”。

4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1递交投标文件的截止时间和地点，详见投标人须知前附表。

4.1.2除投标人须知前附表另有规定外，所递交的投标文件不予退还。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2投标人修改或撤回已递交投标文件应按要求签字或盖章。

4.2.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标

5.1.1开标时间和方式：详见投标人须知前附表。

5.1.2投标人证件及业绩的提交：详见投标人须知前附表。

5.1.3开标时投标人需要携带的证件：详见投标人须知前附表。

6.评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数为5人及以上单数。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标方法

评标委员会评审投标人的资质，对通过资质审查的单位分别就价格进行多轮谈判，低价中标。

6.4 评标程序及内容

6.4.1投标文件初步评标

6.4.1.1资格审查---是否满足对投标人的资格要求。

6.4.1.2报价及报价组成表有计算或汇总错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，以修正后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正总报价。

（3）评标委员会按以上原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

6.4.1.3对需要文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其投标文件符合性审查不通过作无效处理，不再进行详细评标：

（1）提供的资格审查资料不满足招标文件要求的；

（2）没有按照招标文件要求缴纳投标保证金或提供银行保函的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的错误不接受修正的；

（5）对招标范围和工作内容有实质性偏差的；

（6）主要性能指标达不到招标文件要求的

（7））有违反法律法规、弄虚作假的。

6.4.1.4投标文件澄清

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人做出必要的澄清、说明、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

（2）评标委员会的澄清问题不得要求或提出对投标文件实质性内容进行修改，澄清问题由评标委员会主任确认后发出。

（3）投标人的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原投标文件实质性内容进行修改，投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）评标委员会的澄清问题和投标人的答复均以书面方式进行。

6.4.2投标文件详细评标

评标委员会成员对通过初步评标的投标文件进行详细评标与打分排序。

6.4.3评标结果

6.4.3.1评标委员会按照评标办法推荐中标候选人，具体的中标候选人数量见第三章5节2款。

6.4.3.2评标委员会完成评标后，向招标人提交评标报告。

7.合同授予

7.1中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

7.3定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，中标结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 公示三天。公示期结束后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 中标服务费：见投标人须知前附表。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标

8.1重新招标

详见投标人须知前附表

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与招标人串通，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参加招标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向市建设行政主管部门和相关监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1评委投票方式：见投标人须知前附表。

10.2投标人对招标文件认可的界定：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

1、评标的方法：经资质评审后采用低价中标法。

2、资格审查：按对投标人的资格要求、缴纳投标保证金等情况进行评标。详见《资格审查表》。

3、商务评标：对通过资质审查的单位分别就价格进行多轮谈判，低价中标。

资格审查表

招标编号：                 审查日期： 年 月 日

| 招标名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报名单位 |  | 注册资金 | 业绩 | 联系人 | 联系电话 | 包号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| （资质、业绩、技术、能力，投标保证金等方面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作人员 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 报价表

济南鲍德冶金石灰石有限公司

0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工报价表

| 序号 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装带式输送机 1.皮带机型号TD75型带式输送机B650-6m/18°（内置包胶电动滚筒4065*7.5kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5）） 2.皮带机长度6m，包含尼龙输送带硫化接头 | 条 | 1 |  |  | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 2 | 安装带式输送机 1.TD75型带式输送机B650-11m/18°（内置包胶电动滚筒4065*7.5kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5）） 2.带式输送机长度11m，包含尼龙输送带硫化接头 | 条 | 1 |  |  | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 3 | 安装带式输送机 1.TD75型带式输送机B650-25m/14°（内置包胶电动滚筒4065*11kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5））（部分皮带机架为非标件，需定制） 2.带式输送机长度25m，包含尼龙输送带硫化接头 3.大约15m皮带机架为工字钢非标件 | 条 | 1 |  |  | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 4 | 板链式斗式提升机安装 1.斗提机 NE150-9.75/11kW斗提机 2.提升机高度中心距9.75m 3.包含机头平台等全部安全附件，设备总体重量7吨左右 | 台 | 1 |  |  | 包含调试及电机检查接线 |
| 5 | 安装立轴破碎机 1.破碎机重量约10吨 2.立轴破碎机型号VS1250 | 台 | 1 |  |  | 包含调试及电机检查接线 |
| 6 | 安装滚筒筛 1.滚筒筛重量约14吨 2.安装高度5m | 台 | 1 |  |  | 包含调试及电机检查接线 |
| 7 | 钢平台等非标件制作安装 1.主材甲供 2.按图纸施工并结合现场 3.包含粉刷，油漆乙供 4.辅材乙供 | 吨 | 25 |  |  |  |
| 8 | 除尘管道安装 1.与现有除尘系统连接形成统一系统 2.现有除尘管道安装高度约6m，需在厂房立柱焊接支撑 3.除尘管道φ630,4mm厚 4.主材甲供 | m | 30 |  |  |  |
| 9 | 除尘管道安装 1.与现有除尘系统连接形成统一系统 2.连接到就近收尘点 3.除尘管道φ375,4mm厚 4.主材甲供 | m | 30 |  |  |  |
| 10 | 收尘管道电动阀安装 1.需连接控制电缆 2.直径φ603 | 个 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 11 | 收尘管道手动调节阀安装 1.φ375,4mm厚 | 个 | 10 |  |  | 包含调试及接线 |
| 12 | 选粉机管道改动 1.改动现有选粉机管道，重量约0.1吨 | 项 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 13 | 链式输送机调整 1.现有链式输送机因新安装设备需就近调整位置，焊接支腿 2.改动链式输送机下料管 3.链式输送机重量约3吨 | 项 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 14 | 厂房顶部改动施工 1.现有厂房高度10m 2.现有厂房主梁改动,c拆除现有彩钢瓦，C型钢约100㎡ 3.扩大厂房突出面积 4.彩钢瓦施工，100㎡，彩钢瓦利旧，不够补新 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 15 | 空压机挪移及附件、管道安装 1.2.0m³单机除尘器从生产线挪移到现场，安装储气罐1台， 2.安装空压机管道至储灰仓，管道直径DN50，长度约25m,管道需弯管 | 项 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 含税 % |

废 标 条 件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.2.22招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.23招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.24招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.25招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.26招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.6投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的(盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是投标人委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)。

B1.7在技术标和资信标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

第三章  合同条款及格式

济南鲍德冶金石灰石有限公司

0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

甲方：济南鲍德冶金石灰石有限公司

乙方：

年   月   日

甲方的0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工由乙方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规签订本合同，双方共同遵守。

## 第一条 工程名称：济南鲍德冶金石灰石有限公司0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工

## 第二条 工程地点：济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区。

## 第三条 施工范围和内容：

主要施工内容：投标人负责按照工程量清单完成0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工等工作，并进行设备系统调试，保证满足招标方工艺要求。。

第四条 施工工期：

总工期30日历天，自合同签订生效，下达开工令后30日历天完成（此日期为总和时间，具体工作时间需根据甲方生产时间随时调整）。

第五条 开工条件：

合同签订后乙方做好施工准备，编制并上报施工组织计划，办理相关的安全手续，甲方根据生产时间提前1天通知乙方开工时间，双方办理开工手续。（根据生产实际情况，施工时间可能会不连续，具体以甲方通知的时间为准）

## 第六条 承包方式：甲方供主材，乙方提供辅材负责安装施工。

## 第七条 合同价款：

本项目合同价款采用全费用综合单价包干，总价封顶，总金额（含税9%）：小写       元；大写      整。

## 第八条 结算与付款：

1.项目竣工验收合格后，按双方书面确认的实际完成工程量进行结算审计。

1.1本工程施工方案确定后，原则上不准变更，如确需变更时，甲方应提前五天办理变更手续，书面通知乙方。

施工过程中，乙方如发现现场情况与施工方案不符达不到要求的，不得私自变更，应书面通知甲方，经甲方确认后实施。

1.2项目竣工后乙方应在10日内向甲方提交完整的施工技术资料；提交资料不符合归档要求的，在10日内将归档资料补充完整后，经验收合格后，双方签署竣工验收证书，乙方将资料移交甲方归档。如无正当理由拒不交付竣工图纸和竣工资料，甲方不予办理结算手续。

2.甲方按照《工程结算审计结果认定单》中审计认定金额向乙方支付本合同价款。

2.1结算款：项目竣工并经甲方验收合格，签署《竣工验收单》后，乙方办理结算送审手续。经审计并出具审计认定金额后，乙方出具审定额全额增值税发票(含税9%），甲方收到全额增值税专用发票财务入账后60个工作日内支付。

2.付款方式：上述款项的支付方式为银行转账或银行承兑。设备安装调试运行正常，验收合格后，乙方依据工程审计审定的结算额开具合格发票，甲方财务入账后支付合同总额的95%，剩余合同总额的5%做为质保金，质保期满无质量问题，乙方提交最终验收手续并经甲方审核无误后支付质保金（如有问题，应扣除相应部分），质保金一年。

## 第九条 能源使用管理：

本项目施工过程中由甲方负责提供水、电等能源接入及使用。

## 第十条 设备材料供应：

1. 本工程所使用的钢材主材等由甲方提供；乙方提供吊车机具、电焊条、氧气乙炔、油漆、安装螺栓等辅材。

2. 乙方供应的材料、设备和配件，都必须符合设计及甲方的要求和国家规定的技术标准,材料品牌的选用必须得到甲方的认可，不合格的产品乙方不能用于施工。

## 第十一条 项目验收与质量保证：

1.本项目质量标准为合格。乙方应以相关国家标准要求组织施工，甲方以施工方案、说明书和国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准等为依据，评定该项目的质量等级。执行标准为：

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）等，有新版本按照新版执行。

2.项目竣工后5日内乙方通知甲方进行竣工验收，同时向甲方提交竣工验收自检记录，由甲方、乙方共同对所承担的施工项目进行联合验收。在竣工验收中，如发现不符合质量要求的，由乙方限期整改，费用由乙方承担。如乙方整改期限届满仍达不到合同要求，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方损失。如乙方不予配合，甲方有权自行处理，因返工发生的费用和其他损失，由乙方承担。

3.隐蔽项目完成后，乙方须在隐蔽前二十四小时通知甲方进行检查，未经甲方检查不得隐蔽。乙方擅自隐蔽的，甲方重新检查的费用由乙方承担；如甲方接通知后未按时到场，乙方自行检查合格后可以隐蔽。如甲方提出重新检查，检查结果不符合质量要求的，费用由乙方承担；检查结果符合质量要求的，费用由甲方承担。

## 第十二条 安全环保条款：

1.乙方应遵守国家法律法规和甲方有关安全生产、环境保护的管理规定。负责现场监护，随时接受甲方安全环保检查人员的监督检查。乙方施工必须随时强调安全施工，遵守甲方厂规厂纪，施工中发生的设备、人身安全事故，分清责任由责任方负责，甲方可提供医疗方便。

2.乙方开工前应开展危险源辨识，并制订安全措施，将措施及落实情况报甲方。特别是在生产现场开展危险作业施工，必须事先提出安全防护措施，在甲方有关部门办理批准手续后方可施工；工程施工涉及水、电、煤气及消防问题时，按甲方的安全管理规定办理相关手续并执行；执行特种作业人员必须持证上岗，上岗证复印件交甲方项目管理单位；乙方应做好现场管理工作，保证安全通道的畅通、安全防护设施正常发挥作用。

3.乙方开工前应制定防止和减少粉尘、噪声、污水等污染环境的有效措施。作业车辆装卸货物应避免泄露、遗散；施工的噪声值和噪声排放时间必须符合国家建筑施工场界噪音标准；严格按质量要求施工，保证环保设施与主体设施同步竣工验收，作好验收记录及环保工程资料的归档工作。

4.乙方出现安全、环境问题应接受甲方安全环保部门的审查处理。发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应立即通知甲方项目施工管理人员并按照有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门规定接受处理。因乙方违反规定造成安全环保事故的，乙方应承担责任并赔偿甲方损失。

5.乙方应根据甲方要求签订安全合同、安全协议，缴纳安全风险抵押金。

## 第十三条 违约责任：

1.因乙方原因在合同签订后规定时间内没有办理开工手续，或开工后因乙方原因造成项目拖期，乙方应每日按合同价款的5‰向甲方偿付逾期违约金。

2.因乙方原因造成本项目严重偏离施工进度计划，或者严重拖延工期的，甲方有权解除合同，另选施工队伍，乙方应支付合同价款20%的违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方另行弥补一切损失。乙方接到解除合同通知后10日内与甲方共同核实已完成工程量，30日内清算完毕，否则，甲方有权单方结算。

3.乙方不得将所承包的项目转包或私自分包，确需分包的必须经甲方批准后方可分包，分包合同副本送甲方备案。如乙方转包或私自分包的，一经发现，甲方有权解除合同，另选施工队伍，乙方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方另行弥补一切损失。

4.竣工验收合格后90日内提交结算材料，乙方未按时间报审结算资料的，应每日按审定工程造价5‰作为逾期违约金，从合同结算额中扣除。

## 第十五条 争议解决方式：

因本合同发生的争议，双方先友好协商，协商不成的，采用在甲方所在地法院诉讼解决。

## 第十六条 其它：

1. 施工中需要工程量签证的，甲方负责签证单审核并签字认可，签字认可后的签证单乙方不得擅自改动。擅自改动的，按照添加的工程量的双倍价款扣罚。签证单一式七份。

2. 本项目甲方派         为项目管理负责人，（身份证号：                   ）；乙方派（身份证号：                   ）为项目负责人，共同履行合同各项条款。

3. 本项目施工产生的拆除垃圾由乙方负责清运处理。若因乙方违规清运施工垃圾被查处，乙方承担一切后果并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

4.本合同一式肆份，甲方和乙方各执贰份，双方签字且盖章之日起生效。

以下无内容。

附件：廉洁协议书

| #### 甲方（盖章）：济南鲍德冶金石灰石 #### 有限公司 | #### 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| #### 法定代表人（签字）： | #### 法定代表人（签字）： |
| #### 委托代理人（签字）： | #### 委托代理人（签字）： |
| #### 开户行: 农行章丘支行埠村分行 | #### 开户行: |
| #### 账号：15-137301040002949 | #### 账号： |
| #### 税务登记证号：91370181755442659P | #### 税务登记证号： |
| #### 地址：章丘区埠村街道办事处 | #### 地址： |
| #### 签订日期： 年 月 日 |  |

注：招标文件中的合同条款为主要条款，双方的权利义务以未来签订的商务合同为准。未来签订的商务合同的条款存在与本招标文件不一致的地方，但不会对实质性内容进行改变。

第四章 投标文件格式及内容

正本/副本

（项目名称）

投标文件

投标人：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月

目    录

第一部分：商务部分

1、营业执照扫描件

2、投标函

3、授权委托书及法定代表人身份证明

4、投标保证金

5、资格审查资料

6、分项报价表

7、商务或技术偏差表

8、投标人认为应补充的其它资料

第二部分：技术部分

1、招标内容

2、交货计划表

3、技术参数表

4、技术偏差表

5、投标人认为应补充的其它技术资料

第一部分：商务部分

1、营业执照扫描件
2、投标函

济南鲍德冶金石灰石有限公司   （招标人名称）：

- 我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，按合同约定履行所有义务。

1.1供货周期：    天

1.2质保期：      月

1.3电机功率：     kw

1.4整机能耗等级：

1.5电机能效等级：

2．我方承诺在招标文件规定的招标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限交付货物。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我方承诺参加招标活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃参加本次项目招标的权利，并无条件承担相应后果和损失。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字并盖章）

委托代理人：                    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

## 3、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明(适用于法定代表人投标时)

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	(投标人名称）的法定代表人（单位负责人)

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	(单位公章)

年月日

授权委托书(适用于委托代理人投标时)

本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件。

（3）委托代理人社保证明。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

4、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供交款回单的复印件。

采用银行保函形式的，原件应一式两份，除装订在投标文件正本中，另需与授权委托书原件、身份证原件随身携带（请勿密封），与投标文件、资质文件一同递交。银行保函按以下格式：

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年 月 日

5、资格审查资料

5.1投标人基本情况及证书复印件

基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |  |  | 所属集团 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立或 注册时间 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 制造企业 基本情况 | 名称 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
|  | 年生产能力 |  |  |  |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |
|  | 需外购的 主要零部件 | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  | 需外购的 易损件 | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  | 近3年 营业额 | 年份 |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  |  | 年份 |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  |  | 年份 |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  | 近期资产 负债表 到年月日止 | 固定资产 |  |  |  |  |  | 流动资产 |  |  |  |
|  |  | 长期负债 |  |  |  |  |  | 流动负债 |  |  |  |
|  | 经营范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可增加并扩展。

附：包括但不限于：营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等的复印件，加盖公章。
5.2近2年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

对于可以现货供应的标准设备（非定制设备)，投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

5.3符合资格条件的业绩汇总表

| 序号 | 项目业主名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 签订日期 （年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：提供的业绩要附合同复印件作为证明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

5.4近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求附相关证明材料

6、报价表

6.1报价说明：

（1）报价表应按本招标文件规定的格式填写。

（2）报价币种为人民币。

（3）如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（4）报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按招标须知中有关规定执行。

（5）报价中包含货物从工厂运至规定的交货地点的运输费、装卸费、保险费、技术培训与服务费等所有费用。

（6）本项目为固定总价项目，合同价格包括完成项目所需的各种费用，且在合同执行过程中不作任何调整。

（7）若投标人对某些项目未报价，则应认为已包括在总报价内。

（8）报价为含9%增值税专用发票价格（以人民币报价的方式）。

6.2报价表

济南鲍德冶金石灰石有限公司

0-3mm高钙粉深加工项目设备安装施工报价表

| 序号 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装带式输送机 1.皮带机型号TD75型带式输送机B650-6m/18°（内置包胶电动滚筒4065*7.5kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5）） 2.皮带机长度6m，包含尼龙输送带硫化接头 | 条 | 1 |  |  | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 2 | 安装带式输送机 1.TD75型带式输送机B650-11m/18°（内置包胶电动滚筒4065*7.5kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5）） 2.带式输送机长度11m，包含尼龙输送带硫化接头 | 条 | 1 |  |  | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 3 | 安装带式输送机 1.TD75型带式输送机B650-25m/14°（内置包胶电动滚筒4065*11kw，EP200尼龙带650*4（4.5+1.5））（部分皮带机架为非标件，需定制） 2.带式输送机长度25m，包含尼龙输送带硫化接头 3.大约15m皮带机架为工字钢非标件 | 条 | 1 |  |  | 尼龙输送带接头需外委给有能力的外部单位，B650接头市场价大约1600元，需施工队伍承担（包含调试及电机检查接线） |
| 4 | 板链式斗式提升机安装 1.斗提机 NE150-9.75/11kW斗提机 2.提升机高度中心距9.75m 3.包含机头平台等全部安全附件，设备总体重量7吨左右 | 台 | 1 |  |  | 包含调试及电机检查接线 |
| 5 | 安装立轴破碎机 1.破碎机重量约10吨 2.立轴破碎机型号VS1250 | 台 | 1 |  |  | 包含调试及电机检查接线 |
| 6 | 安装滚筒筛 1.滚筒筛重量约14吨 2.安装高度5m | 台 | 1 |  |  | 包含调试及电机检查接线 |
| 7 | 钢平台等非标件制作安装 1.主材甲供 2.按图纸施工并结合现场 3.包含粉刷，油漆乙供 4.辅材乙供 | 吨 | 25 |  |  |  |
| 8 | 除尘管道安装 1.与现有除尘系统连接形成统一系统 2.现有除尘管道安装高度约6m，需在厂房立柱焊接支撑 3.除尘管道φ630,4mm厚 4.主材甲供 | m | 30 |  |  |  |
| 9 | 除尘管道安装 1.与现有除尘系统连接形成统一系统 2.连接到就近收尘点 3.除尘管道φ375,4mm厚 4.主材甲供 | m | 30 |  |  |  |
| 10 | 收尘管道电动阀安装 1.需连接控制电缆 2.直径φ603 | 个 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 11 | 收尘管道手动调节阀安装 1.φ375,4mm厚 | 个 | 10 |  |  | 包含调试及接线 |
| 12 | 选粉机管道改动 1.改动现有选粉机管道，重量约0.1吨 | 项 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 13 | 链式输送机调整 1.现有链式输送机因新安装设备需就近调整位置，焊接支腿 2.改动链式输送机下料管 3.链式输送机重量约3吨 | 项 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 14 | 厂房顶部改动施工 1.现有厂房高度10m 2.现有厂房主梁改动,c拆除现有彩钢瓦，C型钢约100㎡ 3.扩大厂房突出面积 4.彩钢瓦施工，100㎡，彩钢瓦利旧，不够补新 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 15 | 空压机挪移及附件、管道安装 1.2.0m³单机除尘器从生产线挪移到现场，安装储气罐1台， 2.安装空压机管道至储灰仓，管道直径DN50，长度约25m,管道需弯管 | 项 | 1 |  |  | 包含调试及接线 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

7、商务偏差表

商务偏差表

| 商务偏差 | 条目 | 页码 | 招标文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无商务偏差，本表可不填。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

8、投标人认为应补充的其他商务资