济钢航空航天零部件表面处理中心

“绿岛”项目可行性研究和初步设计服务谈判公告

发包人：山东济钢航空航天科技有限公司

日期: 2026年4月

第一部分  竞争性谈判公告

一、项目名称

济钢航空航天零部件表面处理中心“绿岛”项目可行性研究和初步设计服务。

- 项目简介

- 为进一步补强济钢集团在航空航天领域的产业链布局，加速构建面向航空航天产品的核心配套能力，山东济钢航空航天科技有限公司（以下简称“空天科技”）拟成立项目公司，建设济钢航空航天零部件表面处理中心“绿岛”项目。项目公司拟投资约4000万元。

本项目选址山东省济南市某电镀园区，项目一期一步计划租赁园区标准化厂房，新建阳极氧化、化学氧化、磷酸氟化柔性组合线，主槽尺寸1200*800*800mm，配备铝合金/钛铌合金硫酸阳极氧化、化学氧化、阿洛丁、钛铌合金磷酸氟化工艺。

项目一期二步计划租赁园区定制化新建厂房，规划建设铝合金阳极氧化、化铣柔性组合线（主槽尺寸暂定5000*1400*2800mm）和航空起落架维修表面处理产线（涉及工艺主要有磷化、封蜡、退镀、退蜡、镀铬、镀镉、镀镍等，主槽尺寸暂定2000*1500*4000mm）。

三、服务内容

本项目服务内容包括但不限于市场调研分析、项目可行性研究、产线初步设计、厂房工艺设计、按建设单位要求协助办理项目建设相关手续等服务。

四、服务要求

基于《可行性报告国家标准》GB/T 18128-2015、《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726-2023等相关标准，根据现行国家及地方关于咨询设计、表面处理工艺技术、安全防护、环境保护、职业健康等相关法律、规定、标准开展工作。

（一）可行性研究

1.整体考虑项目建设内容，综合分析表面处理行业上下游市场、潜在客户、发展趋势、项目可行性与必要性分析、投资与运营分析，综合政策、经济、社会、技术、工艺、环境、风险等因素论证项目可行性，编制项目整体的经济效益和社会效果分析，出具项目可行性报告。由可行性研究承接单位负责组织专家评审报告内容，并根据专家意见完成报告修改，产生的专家评审费用由可行性研究承接单位承担。

2.可研报告要有一定的深度，能够满足消防、安评、环评、能评、职业卫生等后续相关专业报告的编制要求。

（二）产线初步设计

1.确定工艺流程及工艺参数，核算能源消耗及废水、废气排放量。

2.根据生产工艺及产能要求，完成非标生产线总体方案设计，包含生产线总图、关键设备选型、自动化与数字化方案及设备投资概算。

五、工期要求

1.可行性研究。合同签订后20日历天内完成可行性研究报告初稿的编制工作；可行性研究报告具备评审条件后，5日历天内由中标单位组织专家对报告进行评审。根据评审意见中标单位于5日历天内完成修改。

2.产线初步设计。建设单位通知中标单位可研报告定稿后，中标单位方可启动产线初步设计工作，35日历天内完成产线初步设计初稿；产线初步设计具备评审条件后，5日历天内由建设单位组织专家对初步设计进行评审。根据评审意见中标单位于10日历天内完成修改。

3.协助办理项目建设相关手续。项目建设过程中，中标单位按建设单位要求协助、指导建设单位办理项目建设相关手续。

六、资格要求

1.投标人必须具有独立法人资格,有供应能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，注册资金1000万元以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

2.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

3.投标人在投标时须单独提供项目实施团队完整名单和成员简历，并保证在项目实施期间不得随意变更实施团队成员（增加成员除外），提供书面承诺函。

4.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，提供开标前六个月内银行开具的资信证明；没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时参加投标。

6.投标人须具有工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质、工程咨询资信乙级及以上资质。拟派项目负责人须具有工程类副高级（含）以上职称，或具有注册二级建造师及以上执业资格。提供项目负责人近6个月社保缴纳证实材料。

7.业绩要求:投标人近5年（以合同签订时间为准）以来至少有2个类似项目咨询设计或总承包业绩，所有业绩须提供合同扫描件。

8.不接受联合体谈判。

七、谈判文件

采购人接到供应商回复的确认通知后，3个工作日内将竞争性谈判文件发送至拟谈判人指定电子邮箱。

八、谈判保证金

本次谈判需缴纳谈判保证金2万元或提供等额银行保函。建设单位定标后10个工作日内无息返还未中标单位。中标单位谈判保证金自动转为履约保证金，履约保证金于合同签订后10个工作日内无息返还。

收款单位：山东济钢航空航天科技有限公司

开户银行：齐鲁银行济钢支行

银行账户：86611760101421013367

九、响应文件的递交

响应文件电子版在谈判前一天发送至发包人指定邮箱jgsxyf@163.com。纸质版在谈判结束后递交，地点为：济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室。

十、竞争性谈判时间地点

时间：2026年4月28日9时00分（北京时间）。

地点：济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室。

十一、联系方式

1.谈判联系人：付经理，联系电话：18705316739。

2.业务联系人：刘经理，联系电话：15692311122。

十二、采购内容和其他要求以最终的谈判文件为准。

山东济钢航空航天科技有限公司

2026年4月21日