运载火箭结构件生产制造项目可行性研究服务

竞争性谈判文件

项目编号：SDJGHKHTKJYXGS20260618

发包人：山东济钢航空航天科技有限公司

日期: 2026年6月

第一部分  竞争性谈判公告

一、项目名称

运载火箭结构件生产制造项目可行性研究服务。

- 项目简介

为进一步完善集团在航天装备制造领域的产业链布局，强化商业运载火箭核心结构件配套能力，拟建设运载火箭结构件生产制造项目。重点开展商业运载火箭铝合金、不锈钢双材质贮箱及壳段产品工艺开发与生产，搭建工艺互补、流程完整的产品制造与试验验证体系，落地火箭结构件产能。

本项目落地济钢航空航天产业园内，拟充分利用济钢集团已建专业厂房，新增铝合金贮箱和不锈钢贮箱加工专业设备，包含铝合金产品钣金成型、机械加工、焊接装配、铆接装配、测试检测、绝热喷漆等工序工艺体系，同时具备不锈钢材料高精度激光焊接等专业生产制造能力，形成双材质并行生产、工艺相互支撑、全流程试验验证的生产保障体系。项目总投资约3.2亿元，工艺设备采购费（含安装费）约3亿元，预备费约2000万元。一期逐步形成年产40台套铝合金贮箱、30台套不锈钢贮箱和45台套壳段的制造能力；后续逐步面向市场，快速提升研发、生产、服务能力，二期通过补充设备能力实现年产80台套铝合金贮箱、40台套不锈钢贮箱和60台套壳段等运载火箭结构件规模化生产能力。

三、服务内容

本项目服务内容为编制本项目可行性研究报告等。

四、服务要求

基于《可行性报告国家标准》GB/T 18128-2015等相关标准，根据现行国家及地方关于咨询设计、液体火箭贮箱生产制造技术、安全防护、环境保护、职业健康等相关法律、规定、标准开展工作。

1.整体考虑项目建设内容，综合分析液体火箭贮箱生产制造产业上下游市场、潜在客户、发展趋势、项目可行性与必要性分析，综合政策、经济、社会、技术、工艺、环境、风险等因素论证项目可行性，编制项目整体的经济效益和社会效益分析，出具项目可行性报告。由发包人或其上级单位负责组织专家评审报告内容，可行性研究承接单位根据专家意见完成报告修改。

2.可研报告要有一定的深度，能够满足消防、安评、环评、能评、职业卫生等后续相关专业报告的编制要求。

五、工期要求

合同签订后10日历天内完成可行性研究报告初稿的编制工作；可行性研究报告具备评审条件后，由发包人或其上级单位组织专家对报告进行评审。根据评审意见中标单位于5日历天内完成修改。

六、资格要求

1.投标人必须具有独立法人资格,有供应能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，注册资金1000万元以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

2.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

3.投标人应具备工程咨询单位乙级及以上资信资质。

4.投标人在投标时须单独提供项目实施团队完整名单和成员简历，并保证在项目实施期间不得随意变更实施团队成员（增加成员除外），提供书面承诺函。

5.投标人具有良好的商业信誉，没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站查询情况。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时参加投标。

7.业绩要求:投标人近5年（以合同签订时间为准）以来至少有2个类似项目咨询业绩，所有业绩须提供合同扫描件。

8.不接受联合体谈判。

七、谈判文件

采购人接到供应商回复的确认通知后，3个工作日内将竞争性谈判文件发送至拟谈判人指定电子邮箱。

八、谈判保证金

本次谈判需缴纳谈判保证金2万元或提供等额银行保函。建设单位定标后10个工作日内无息返还未中标单位。中标单位谈判保证金自动转为履约保证金，履约保证金于合同签订后10个工作日内无息返还。

收款单位：山东济钢航空航天科技有限公司

开户银行：齐鲁银行济钢支行

银行账户：86611760101421013367

九、响应文件的递交

响应文件电子版在谈判前一天发送至发包人指定邮箱jgsxyf@163.com。纸质版在谈判结束后递交，地点为：济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室。

十、竞争性谈判时间地点

时间：2026年6月23 日10时00分（北京时间）。

地点：视频会议谈判。

十一、联系方式

1.谈判联系人：付经理，联系电话：18705316739。

2.业务联系人：刘经理，联系电话：15098891902。

十二、采购内容和其他要求以最终的谈判文件为准。

山东济钢航空航天科技有限公司

2026年6月11日

附：

谈判确认通知

山东济钢航空航天科技有限公司：

我方已于    年   月   日在济钢集团有限公司阳光购销平台（https://www.bidding.jigang.com.cn）收到你方    年   月   日发出的运载火箭结构件生产制造项目可行性研究服务（项目编号：         ）竞争性谈判公告,确认参加谈判。

特此确认。

联系人：

联系电话：

单位名称(盖单位章)：

法定代表人或授权委托人：（签字）

年   月   日

第二部分  供应商须知

一、谈判方须知前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 运载火箭结构件生产制造项目可行性研究服务 |
| 2 | 采购内容 | 见竞争性谈判公告 |
| 3 | 资金来源 | 自有资金或项目贷款 |
| 4 | 付款及结算方式 | 1.双方签订合同后，乙方正式开展工作。甲方在合同生效后向乙方支付合同金额的30%作为预付款；可研报告经评审论证并修改完善通过后，甲方向乙方支付合同金额的40%作为进度款；甲方完成济钢集团项目审批立项，乙方交付甲方约定数量的最终成果后支付合同金额的30%作为尾款。 2.各阶段款项支付前，乙方应根据甲方要求提供正规增值税发票，税率6%。 3.结算方式：银行转账或承兑汇票。 |
| 5 | 期限及服务地点 | 见竞争性谈判公告 |
| 6 | 报价有效期 | 自谈判方提交响应文件截止之日起60日历天 |
| 7 | 谈判保证金 | 见竞争性谈判公告 |
| 8 | 报价费用 | 无论成交与否，谈判方均应自行承担所有与本次采购活动有关的费用 |
| 9 | 资格要求 | 见竞争性谈判公告 |
| 10 | 响应文件递交截止时间和地点 | 2026年6月23日9：00（北京时间） 济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室 |
| 11 | 谈判时间及地点 | 2026年6月23日10:00（北京时间） 视频会议谈判。 |
| 12 | 响应文件份数 | 正本1份、副本2份 |
| 13 | 联系方式 | 谈判联系人：付经理，联系电话：18705316739 业务联系人：刘经理，联系电话：15098891902 |

二、响应文件

1.格式要求

（1）响应文件一律用A4纸打印，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

（2）“报价一览表”、“报价明细表”用不褪色的黑色或蓝黑墨水书写或打印。

（3）响应文件需由法定代表人或授权代表签字。

（4）响应文件不得随意涂改和增删，错漏处如有修改，必须由谈判方法定代表人或其授权代表签字。

（5）响应文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由谈判方负责。

（6）谈判方必须将响应文件（正本、副本）中的有关文件按顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录”。

2.报价要求

（1）报价币种为人民币。

（2）“报价一览表”中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准。

（3）谈判方免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

3.报价费用

无论评审方法和结果如何，谈判方均应自行承担所有与本次报价活动有关的费用。

4.资格证明材料

（1）法定代表人或授权代表签署的声明书(见附件)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证复印件（见附件)；

（4）谈判方的基本存款账户信息复印件；

（5）类似合同；

（6）能够证明自己实力的其他文件；

（7）本次竞争性谈判为资格后审，不具备谈判资格的报价及谈判文件作废。

注：所有资格证明材料（复印件）必须保证其真实性，谈判方对资质证件的真伪、有效性负法律责任。

5.注意事项

（1）响应文件一式三份，正本一份，副本二份，分别装订。

（2）响应文件中的所有材料文件必须提供相应原件扫描件或复印件以证明其真实性，不能提供的，谈判小组将会作出不利于该谈判方的评审。

6.无效报价

谈判方有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。谈判方给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，谈判方应予以赔偿：

（1）谈判方在报价有效期内撤回响应文件的；

（2）响应文件未按要求装订的；

（3）未按文件要求提供保证金的（明确无需保证金的除外）；

（4）提供的响应文件不完整；

（5）未按报价说明要求报价或响应文件中未报出分项的价格；

（6）响应文件未按本文的规定签署；

（7）在整个谈判过程中，谈判方有企图影响采购结果公正性的任何活动；

（8）谈判方以任何方式诋毁其他谈判方；

（9）谈判方串通报价；

（10）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（11）法律、法规规定的其他情况。

有下列情形之一的，属于或视为谈判方相互串通报价：

（1）谈判方之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）谈判方之间约定成交人；

（3）谈判方之间约定部分谈判方放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判方按照该组织要求协同报价；

（5）谈判方之间为谋取成交或者排斥特定谈判方而采取的其他联合行动；

（6）不同谈判方的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同谈判方委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（8）不同谈判方的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同谈判方的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同谈判方的响应文件相互混装；

（11）不同谈判方的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书报价的，属于以他人名义报价。谈判方有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

如果谈判方存在以上任何一种情况，将被视为实质上不响应询价通知书要求，不再进入下一步评审。

7.解释权

（1）本次采购的解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以书面解释为准。

（2）采购文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

第三部分  谈判程序

1.谈判小组选定：为达到保密目的，谈判小组成员的确定参照招标评委的选定方式。

2.济钢集团有限公司阳光购销平台（https://www.bidding.jigang.com.cn）发布竞争性谈判公告。

3.参与谈判的供应商在接收到竞争性谈判公告后按要求投标。

4.采购人发布竞争性谈判文件，并按照确定的谈判时间、地点，组织谈判。

5.谈判小组对参加谈判单位的资质文件进行评审。评审合格的谈判单位进入商务评审；评审不合格的不进入商务评审。

6.与谈判单位进行谈判。汇总谈判结果，形成谈判评审记录表。

第四部分  评审标准

以供应商的报价、措施、能力、业绩和信誉等综合要素选定成交谈判方，谈判小组成员分别打分，汇总综合得分最高者中标。

附件：评分表

附件：                   评分表

# 供应商：                                        评审人员：

| # 项目编号 |  | # 填表日期 | # 年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 项目名称 |  |  |  |
| # 建设单位 |  |  |  |

| 评审项目 |  | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务能力 （50分） | 企业资质 | 根据企业资质、规模、财务状况等综合评判，0-10分 | 10 |  |
|  | 服务方案 | 根据服务方案、团队能力等综合评判，0-30分 | 30 |  |
|  | 交付期 | 根据交付期要求评判，0-5分 | 5 |  |
|  | 响应程度 | 根据投标响应程度和是否有偏离条款综合评判，0-5分 | 5 |  |
| 业绩（10分） |  | 投标人近5年（以合同签订时间为准）以来至少有2个类似项目咨询业绩，所有业绩须提供合同扫描件或复印件。每提供一个得2.5分，最多得10分。 | 10 |  |
| 报价（40分） |  | 以满足竞争性谈判文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分40分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/报价） ×40%×100 | 40 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第五部分  合同主要条款（供参考，以实际签订为准）

第一条 服务内容及概况

1.服务内容：编制可行性研究报告服务等。

2.服务地点：      山东省济南市。

3.内容概述：为进一步完善集团在航天装备制造领域的产业链布局，强化商业运载火箭核心结构件配套能力，拟建设运载火箭结构件生产制造项目。重点开展商业运载火箭铝合金、不锈钢双材质贮箱及壳段产品工艺开发与生产，搭建工艺互补、流程完整的产品制造与试验验证体系，落地火箭结构件产能。

本项目落地济钢航空航天产业园内，拟充分利用济钢集团已建专业厂房，新增铝合金贮箱和不锈钢贮箱加工专业设备，包含铝合金产品钣金成型、机械加工、焊接装配、铆接装配、测试检测、绝热喷漆等工序工艺体系，同时具备不锈钢材料高精度激光焊接等专业生产制造能力，形成双材质并行生产、工艺相互支撑、全流程试验验证的生产保障体系。项目总投资约3.2亿元，工艺设备采购费（含安装费）约3亿元，预备费约2000万元。一期逐步形成年产40台套铝合金贮箱、30台套不锈钢贮箱和45台套壳段的制造能力；后续逐步面向市场，快速提升研发、生产、服务能力，二期通过补充设备能力实现年产80台套铝合金贮箱、40台套不锈钢贮箱和60台套壳段等运载火箭结构件规模化生产能力。

4.服务要求

基于《可行性报告国家标准》GB/T 18128-2015等相关标准，根据现行国家及地方关于咨询设计、液体火箭贮箱生产制造技术、安全防护、环境保护、职业健康等相关法律、规定、标准开展工作。

4.1可行性研究

4.1.1整体考虑项目建设内容，综合分析液体火箭贮箱生产制造产业上下游市场、潜在客户、发展趋势、项目可行性与必要性分析，综合政策、经济、社会、技术、工艺、环境、风险等因素论证项目可行性，编制项目整体的经济效益和社会效益分析，出具项目可行性报告。由甲方负责组织专家评审报告内容，乙方根据专家意见完成报告修改。

4.1.2可研报告要有一定的深度，能够满足消防、安评、环评、能评、职业卫生等后续相关专业报告的编制要求。

第二条 服务成果

1.可行性研究。合同签订后10日历天内完成可行性研究报告初稿的编制工作；可行性研究报告具备评审条件后，由甲方或其上级单位组织专家对报告进行评审。乙方根据评审意见于5日历天内完成修改。

2.最终乙方向甲方交付 一式六份 成果。

第三条 合同价款及结算方式

1.本合同内容的可行性研究报告服务费用合计为      元（含税6%）。不含税金额为  元，税金为  元。

2.双方签订合同后，乙方正式开展工作。甲方在合同生效后向乙方支付合同金额的30%作为预付款；可研报告经评审论证并修改完善通过后，甲方向乙方支付合同金额的40%作为进度款；甲方完成济钢集团项目审批立项，乙方交付甲方约定数量的最终成果后支付合同金额的30%作为尾款。

3.各阶段款项支付前，乙方应根据甲方要求提供正规增值税发票，税率6%。

4.结算方式：银行转账或承兑汇票。

5.除本合同明确约定由甲方承担的费用外，乙方为履行本合同义务所产生的其他一切费用(包括但不限于食宿费、交通费、通讯费、资料费等)均由乙方自行承担。

第六部分  响应文件格式

附件1：

声明书

经研究，我方决定参加贵方组织的                    项目竞争性谈判。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1.我方提交的响应文件，正本一份，副本二份。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺履行。

3.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4.我方同意按贵公司规定缴纳各项保证金，遵守贵公司有关报价的各项规定。

5.我方的响应文件有效期自递交响应文件截止之日起60日历天。

6.我方承诺提供的所有资料完全真实，否则将承担由此引起的一切后果。

7.与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

谈判方代表姓名、职务：

谈判方单位全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

地    址：

电    话：

年  月  日

附件2：

法定代表人授权委托书

（法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司      （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理                项目（项目名称）采购活动的一切事宜，项目编号为：               。该同志代表我单位全权处理本次采购活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

身份证 号 码：

详细通讯地址：

邮  政 编 码：

传        真：

电        话：

附：

法定代表人身份证复印件 正反面

委托代理人身份证复印件 正反面

附件3：

报价一览表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目总报价（单位：万元，含 6 %税增值） |  |  | 总报价大写： 总报价小写： 万元 |  |  |  |
| 3 | 是否满足谈判文件中的付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工期： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1）出现问题接到采购人通知后到达现场的时间 小时。 2）售后服务地址: 联系人及电话： 3）其他售后服务承诺： |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自2021年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）同类项目业绩： |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 用户名称 | 项目名称 |  | 合同签订日期 | 联系人 | 联系电话 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：                       法定代表人或授权代表签字：

备注：请认真填写此表，并将此表与“报价明细表”一起密封后单独提交给工作人员做报价用，同时要求在响应文件中提供，以方便评审工作。

附件4：

报价明细表

|  | 内容 | 价格（万元，含税6%） |
| --- | --- | --- |
| 总价 | 运载火箭结构件生产制造项目可行性研究服务 |  |

附件5：

技术及商务响应表

供应商名称（公章）：                       法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照实际情况如实填写，在合同执行中发现隐瞒的情况，采购人有权采取一切措施维护权益。

附件6：

技术文件及资料

（根据项目情况，供应商自行组织技术文件及资料）

附件7：

承 诺 书

致：(采购人名称)：

我单位在参加运载火箭结构件生产制造项目可行性研究服务 的谈判活动中，郑重承诺如下：

一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加运载火箭结构件生产制造项目可行性研究服务  的谈判。

二、根据已收到贵方的谈判文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述谈判文件及其他相关资料后，我方愿以谈判文件所要求的条件参与谈判，我方的条件以响应性文件所显示资料为准。

三、我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件(如果有的话)及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

四、我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

五、我方同意所递交的响应性文件在报价有效期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

六、我方已收悉并同意贵方的评分标准。

七、我方服从谈判文件规定的时间安排，遵守谈判有关会议现场纪律。

八、我方理解贵方谈判文件的全部资料。

九、我方相信贵方的采购结果公正、合法。

十、我方保证所递交的响应性文件所反映的资料真实可靠，保证响应性文件资料无任何虚假，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律职责。

十一、我方保证响应性文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

十二、我方保证成交之后密切配合采购单位开展工作，服从采购单位项目监管人员的监督管理。

十三、我方保证不参与陪标、围标行为。

十四、我方保证不在谈判后进行虚假恶意投诉。

十五、一旦我方成交，我方将严格依照贵方谈判公告和谈判文件中的相关规定与贵方签订合同。

本公司若有违反本承诺资料的行为，愿意承担法律责任。

供应商：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

附件8：

自2021年1月1日（含）至递交响应文件截止时间（以合同签订日期为准）的同类项目销售业绩一览表

| 单位名称 | 业务内容 | 业务总额 | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附主要业绩合同复印件（加盖单位公章）。

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代表签字：

附件9：

基本存款账户信息

（复印件）

附件10：

资格证明文件

说明：所有资格证明材料必须保证其真实性，供应商对文件的真伪、有效性负法律责任。