
山东济钢环保新材料有限公司
一期、二期压缩空气系统互通改造工程
竞争性谈判文件

       采购人：山东济钢环保新材料有限公司 

2026年7月20日

第一章   竞争性谈判公告

一、采购编号：1173260720001 
二、采购项目名称：山东济钢环保新材料有限公司一期、二期压缩空气系统互通改造工程。
三、采购项目范围：工程量清单范围内工程施工全部内容，具体内容以采购文件为准。
四、工期：60日历天，具体开工时间以甲方开工令为准。

五、供应商资格要求

1、资质要求：依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，具有建筑机电安装承包叁级及以上资质的施工企业；

2、业绩要求：近三年完成过类似工程1个及以上的施工业绩；
3、人员要求：拟派驻的项目经理须持有二级注册建造师证（机电安装专业或建筑工程专业），具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；近三年具有类似工程施工管理经验；技术负责人须具有建筑工程专业中级及以上职称；造价员、安全员、施工员、材料员、质检员等专职人员，应满足项目实际需求并持证上岗；
4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，提供财务报表或者财务审计报告，可以通过扫描防伪二维码在注册会计师行业统一监管平台查询(http://acc.mof.gov.cn)；

5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

7、供应商须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。
8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消其资格。
六、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/； 

2、公告和报名时间：2026年7月20日～2026年7月25日（北京时间），2026年7月28日～2026年8月4日（北京时间）。

七、谈判时间和方式
1、谈判时间：2026年8月6日上午九点；
2、谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。
八、谈判保证金：无。
九、谈判文件的获取方式

1、获取方式：凡有意参加的潜在供应商，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载谈判文件。
十、资格审查

资格后审，不接受联合体。

十一、采购人的名称、地址和联系人

1、采购人名称：山东济钢环保新材料有限公司

2、采购人地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东
3、谈判联系人：于工，联系电话：17615831790；

4、技术联系人：范先生  联系电话：17615806695；

十二、安全要求
参加谈判的人员在山东济钢环保新材料有限公司的一切活动，必须遵守山东济钢环保新材料有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

十三、公告中的内容和要求以最终的谈判文件为准。

山东济钢环保新材料有限公司

2026年7月20日
第二章  谈判须知
谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	采购人
	山东济钢环保新材料有限公司

	1.1.2
	项目名称
	山东济钢环保新材料有限公司一期、二期压缩空气系统互通改造工程

	1.1.3
	项目概况
	山东济钢环保新材料有限公司一期、二期压缩空气系统互通改造工程主要包含：DN125供气管道敷设，配套焊接法兰、截止阀、止回阀、管卡、钢制支架立柱、设备混凝土基础、预埋钢板、自动卸水阀、压力表全套配件；所有钢材构件均做环氧富锌底漆、聚氨酯面漆防腐防锈处理，同步完成管道吹扫、焊缝探伤试验、压力及气密性试验（提供检测报告）、标识色环、新旧管道接驳、设备安装试压调试等全工序内容。具体工程量见工程量清单。

	1.1.4
	项目地点
	山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

	1.2.1
	资金来源
	自有资金


	1.2.2
	采购方式
	竞争性谈判，资格后审

	1.3.1
	采购范围
	（详见第五章技术部分）

	1.3.2
	计划工期
	60日历天，具体开工时间以甲方开工令为准

	1.3.3
	施工地点
	山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

	1.3.4
	质保期
	二年

	1.4.1
	供应商的资格要求 
	1、资质要求：

依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，具有建筑机电安装包叁级及以上资质的施工企业；

2、业绩要求：近三年完成过类似工程1个及以上的施工业绩；
3、人员要求：拟派驻的项目经理须持有二级注册建造师证（机电安装专业或建筑工程专业），具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；近三年具有类似工程施工管理经验；技术负责人须具有建筑工程专业中级及以上职称；安全员、施工员、材料员等专职人员，应满足项目实际需求并持证上岗；

4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，提供财务报表或者财务审计报告，可以通过扫描防伪二维码在注册会计师行业统一监管平台查询(http://acc.mof.gov.cn)；

5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

7、供应商须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。
8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消其资格。


	1.4.2
	是否接受联合体
	不接受

	1.9
	是否组织现场踏勘
	本项目不组织统一集中踏勘，供应商自采购文件发布之日起至谈判截止前1日可自行前往现场踏勘。截止之后不再受理现场踏勘咨询，供应商逾期未踏勘产生的风险自行承担。踏勘费用、安全责任由供应商自理。

	1.10
	谈判预备会
	不召开

	2.1.1
	谈判文件的发布
	本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。

	2.2.2
	谈判文件的澄清
	谈判文件澄清的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布

	2.3
	谈判文件的修改
	谈判文件修改的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。采购人对谈判文件修改距谈判时间不足1天的，相应延长谈判开始时间。

	2.1.5
	构成谈判文件的其他材料
	谈判文件澄清、答疑、补充文件等

	3.1.1
	响应文件内容
	谈判文件商务、技术部分内容

	3.2.1
	报价
	1.报价方式：全费用综合单价包干，总价封顶。
2.报价币种：人民币。
3.报价为9%增值税专用发票价格。

	3.2.2
	报价修改
	详见谈判须知正文3.2.2节内容

	3.3.1
	谈判有效期
	90日历天（自递交响应文件截止之日起）

	3.4
	谈判保证金
	无

	3.5.1
	资格审查
	资格审查方式：资格后审
1.评审委员会对各单位的资格审查文件进行评审，评审不合格的供应商不进入下一阶段评审。

2、供应商在资格审查文件中按照《公告》 “四、供应商的资格要求”逐条对应编写，提供能够证明自身资质能力的相关材料，包括但不限于：营业执照、资质证书、体系认证、财务报表、合同、验收证明、证书等。

	3.6.1
	近3年财务状况的年份要求
	2023年1月1日至今。

	3.6.2
	近3年完成的类似项目
	2023年1月1日至今。

	3.6.3
	近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2023年1月1日至今。

	3.7.1
	签字或盖章要求
	响应文件应按第五章“响应文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其响应文件按照无效处理。

	3.7.2
	响应文件
	上传至济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/）

	3.7.3
	纸质响应文件装订要求（成交单位提供纸质版响应文件）
	1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。
2、响应文件每册均须左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。
3、响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4、供应商收到成交通知书后3日内，需将纸质响应文件邮寄到山东省济南市官庄街道青野村东，山东济钢环保新材料有限公司，收件人：于工，收件人手机号：17615831790

	3.7.4
	电子文档
	详见谈判须知正文3.7.6条款

	4.1
	上传响应文件的截止时间
	2026年8月6日上午九点

	5.1
	谈判时间和

方式
	谈判时间：2026年8月6日上午九点
谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。

	6.3
	评审方法
	综合评估法

	7.3
	履约保证金
	无

	7.8
	安全风险

抵押金
	成交单位签订合同前需以电汇转账方式缴纳安全风险抵押金10000元整。施工过程中，成交单位违反采购单位安全管理规定，按照相应标准处罚。履约完毕，剩余部分无息返还。

	7.9
	结算及支付方式
	1、乙方施工完毕，须经甲方验收合格并出具《竣工验收报告》后，方能办理结算手续。
2、乙方提交完整的工程结算资料，甲方按照结算金额向乙方支付本合同价款。乙方须开具全额增值税专用发票（含税9%）。甲方于收到发票后60日内支付到结算金额的97%，结算金额的3%作为质保金。

3、本项目的质保期2年，自甲方验收合格并出具《竣工验收报告》之日起计算。质保期满，若无质量问题，经甲方书面确认后，一次性支付剩余质保金（无息）。

4、施工过程中发生的乙方使用甲方水电能源费，按如下原则结算：单独设置水电表的，按实际发生数额结算，其中水费：4元/立方，电费：1元/度；未安装水电表的，按结算金额的7‰扣除。

5、付款方式：上述款项的支付方式为银行承兑汇票或济钢集团供应链金融平台出具的供应链票据（商业承兑）。

	8.1
	重新谈判
	有下列情形之一的，采购人将重新谈判

1.截至到谈判开始时间，提交响应文件的供应商少于3个的；
2.经评审委员会评审，否决部分供应商响应文件后少于3个，缺乏竞争性的；
3.经评审委员会评审否决所有响应文件的。

	9.1
	在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

	9.2
	供应商认为谈判文件中有限制、排斥供应商情形的，应当在谈判开始时间2日前向采购人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对谈判文件无异议。


谈判须知正文部分
1.总则
1.1 项目概况
1.1.1 采购人：详见谈判须知前附表
1.1.2 采购项目名称：详见谈判须知前附表

1.1.3项目概况: 详见谈判须知前附表
1.1.4 项目地点：详见谈判须知前附表
1.2 项目资金来源、采购人式、采购控价
1.2.1 项目资金来源：详见谈判须知前附表

1.2.2采购人式：详见谈判须知前附表

1.2.3采购控价：详见谈判须知前附表
1.3 采购范围、供货周期、交货地点和质保期
1.3.1 采购范围：详见谈判须知前附表
1.3.2 供货周期：详见谈判须知前附表

1.3.3 交货地点：详见谈判须知前附表

1.3.4质保期：详见谈判须知前附表
1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商资格要求：详见谈判须知前附表
1.4.2 本次采购不接受联合体。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）与本采购项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备；

（5）被依法暂停或者取消资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（9）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（11）在近三年内供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（12）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1详见谈判须知前附表
1.10 谈判预备会
1.10.1采购人不召开谈判预备会。

2.谈判文件
2.1 谈判文件的内容和发布
2.1.1谈判文件包括：
（1）谈判公告
（2）谈判须知
（3）评审办法
（4）合同及附件
（5）响应文件格式及内容
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。
2.1.2若谈判文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；供应商资格要求、交货期、交货地点、质保期以谈判须知前附表为准。

2.1.3本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。
2.2 谈判文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问、异议，应在谈判截止时间2天前以书面形式要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的报价截止时间前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足，相应延长报价截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人/代理机构，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性谈判文件的修改
2.3.1 在报价截止时间前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人/代理机构，确认已收到该修改。
3、响应文件

3.1 响应文件的组成
3.1 供应商在谈判过程中作出的符合法律法规和谈判文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。
3.2 报价
3.2.1 报价币种：人民币；报价为含增值税价格。
3.2.2 供应商在谈判开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。　
3.3 谈判有效期
3.3.1谈判有效期：在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其谈判保证金。
3.4 谈判保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按谈判须知前附表规定的金额、形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。以现金或者支票形式提交的保证金，应当从其基本账户转出。联合体报名的，其保证金可以由牵头人递交，并应符合谈判人须知前附表的规定。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，评审委员会将否决其报名。

3.4.3有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤销响应文件；

（2）成交单位在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（3）发生谈判须知前附表规定的其他可以不予退还保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除谈判须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “供应商基本情况表”应附营业执照、资质证书副本等材料的原件扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表扫描件，具体年份要求见谈判须知前附表。

3.5.3“近年完成的业绩情况表”应附合同的原件扫描件，具体时间要求见谈判须知前附表。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应附败诉的买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体时间要求见谈判须知前附表。

3.5.5供应商认为有必要提供的其他证明文件。

3.6 备选方案

3.6.1本次谈判不接受备选方案。

3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按《第五章响应文件格式及内容》要求进行编写。
3.7.2响应文件应当对谈判文件有关交货期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。
3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。
3.7.4响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见谈判须知前附表。
4.响应
4.1 响应文件的递交
详见谈判须知前附表。
4.2 响应文件的修改与撤回
在上传响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
5.谈判

5.1 谈判

谈判时间和方式：详见谈判须知前附表。

6.响应文件的评审

6.1 评审程序

6.1.1谈判小组依据谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求做出实质性响应。未对谈判文件做实质性响应的供应商，为无效报价，不得进入具体谈判程序。

对某一供应商的鉴定中，若有半数以上谈判小组成员认为某供应商有一项以上（包括一项）“不符合”，则该供应商不得进入下一步的评审。

6.1.2评审内容的保密

（1）谈判开始，直到宣布成交供应商为止，凡属于审查、报价和比较报价的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

（2）在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其报价资格。

6.1.3 报价无效

6.1.3.1供应商有下列情况之一者，其报价无效，但报价保证金不被没收：

（1）谈判文件中要求必备的证件未能提供；

（2）不能达到谈判文件供应商资质要求的；

（3）报价文件不完整；

（4）未按规定报价或最终报价超过采购预算；

（5）未按谈判文件要求提交报价保证金；

（6）报价文件未按谈判文件要求密封、签署、装订、盖章；

（7）报价文件载明的交货时间超过谈判文件规定的时间且不能被采购人接受；

（8）报价文件载明的服务检验标准和方法等不符合谈判文件的要求；

（9）报价文件中的服务配置、技术参数明显不符合谈判文件要求；

（10）响应文件未实质性响应竞争性谈判文件规定的格式、内容；

（11）附有采购人不能接受的条件或不响应竞争性谈判文件规定的内容。

（12）法律、法规规定的其他情况。

6.1.3.2供应商有下列情况之一者，其报价无效，谈判保证金将被没收：

（1）供应商向谈判小组、谈判工作有关的人员提供不正当利益；

（2）成交供应商不按谈判文件规定的要求签订合同；

（3）成交供应商未按规定交纳相关费用；

（4）法律、法规规定的其他情况。

6.1.3.3供应商有下列情况之一者，其报价无效，将取消其报价资格并负法律责任：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；

（2）供应商在报价有效期内撤回报价；

（3）在整个谈判过程中，供应商有企图影响谈判结果的任何不当活动；

（4）供应商串通报价或采用不正当竞争方式；

（5）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（6）法律、法规规定的其他情况。

供应商有上述行为之一的，采购人将严格依照有关法律、法规及规章的规定行使其权利。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。
6.1.4响应文件计算错误的修正

6.1.4.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.1.4.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其报价保证金也将被没收，并不影响评审工作。

6.1.5谈判

在详细审阅各供应商的响应文件之后，谈判小组可根据各供应商响应文件编制情况组织谈判。供应商在接到采购代理机构的谈判通知后，应组织相关人员出席谈判。谈判时，由谈判小组提出问题，供应商应首先作出口头解答，然后形成书面文字，经授权代表签字后，在规定的时间内提交给谈判小组。

6.1.6最终报价

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，各供应商最终报价函必须经授权代表签字且按指定时间同时送达谈判小组，否则仍按原报价进行评审。多次报价中的优惠均有效，评审人员根据评分表内容对各个供应商进行打分，按照综合得分由高到低的顺序推荐2名成交候选人。

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商。

当确定的成交供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同时，采购人有权将合同授予报价排名第二的成交(候选)供应商，或重新采购。

6.2、谈判小组经评审，认为所有报价都不符合竞争性谈判文件的要求的，可以否决所有报价，采购人将依法重新组织采购。

7.合同授予
7.1成交方式
采购人根据评审报告中推荐的成交人候选人择优选定成交人。
7.2成交通知
成交结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台公示。公示期结束后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书
7.3履约担保
7.3.1 签订合同前，成交人应按谈判须知前附表规定向采购人提交履约担保。
7.3.2 成交人不能按谈判邀请书规定要求提交履约担保的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

 应当在成交通知书发出之日起7日内，根据谈判文件和供应商的响应文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新谈判

8.1重新谈判

详见谈判须知前附表
9. 纪律和监督
9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向市建设行政主管部门和相关监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
10. 需要补充的其他内容
附：否决响应条件

B0.总则

本附件所集中列示的否决响应条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“谈判须知”和本章正文部分所规定的否决响应条件的总结和补充。

B1.否决响应条件 

    供应商或其响应文件有下列情形之一的，否决其响应资格：

B1.1有第二章“谈判须知”规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：

B1.2.1供应商之间协商谈判报价等响应文件的实质性内容；

B1.2.2供应商之间约定成交人；

 B1.2.3供应商之间约定部分供应商放弃响应或者成交；

 B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应；

 B1.2.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

B1.2.8不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

B1.2.9不同供应商的响应文件错漏之处一致的；

B1.2.10不同供应商的响应文件相互混装；

B1.2.11不同供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.12不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.13不同供应商使用同一个人或者企业资金交纳响应保证金或者响应保函的反担保的；

B1.2.14使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.15提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.16提供虚假的信用状况；

B1.2.17其他弄虚作假的行为；

B1.2.18采购人在谈判前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

B1.2.19采购人直接或者间接向供应商泄露底价、评审委员会成员等信息；

B1.2.20采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

B1.2.21采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

B1.2.22采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

B1.2.23采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为；

B1.2.24评审委员会认定的其他串通情形；

B1.3不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评审委员会认定供应商的响应文件不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在响应文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6在技术和资信评审中，评审委员会认定供应商的响应未能通过此项评审的。

B1.7评审委员会认定供应商以低于成本报价竞争的。

第三章  评审办法
为规范谈判工作，制定本办法。
一、评审方法
按综合评估法进行评审。
二、评审原则
评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。
三、评审组织及服务
1、为做好评审工作，成立评审委员会和工作小组。
2、评审委员会
2.1评审委员会由采购人依法组建，评审委员会成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。
2.2评审委员会成员为3人及以上单数。
2.3评审工作由评审委员会负责。
3、工作小组
3.1由采购人组成工作小组，为评审委员会服务。
3.2工作小组承担保管谈判文件、响应文件、发放评审资料、响应文件摘录汇总、基础数据对比及会议服务。
四、评审程序及内容
1、评审方法：由资格审查、综合评估两部分。

2、资格审查：按对供应商的资格要求、缴纳保证金等情况进行评审。详见《资格审查表》。
3、综合评估：通过资格审查后，根据供应商的商务、技术和价格等进行综合评估。
五、评审报告
1、评审委员会根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审委员会起草，评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。
2、评审委员会在评审报告中根据综合得分高低排序推荐前一至二名为成交候选人。
1.资格审查表
编号：                 谈判时间：  年 月 日      审查日期：
	谈判名称
	

	谈判内容
	

	序号
	报名单位
	注册资金
	业绩
	联系人
	联系电话
	包号

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	
	
	
	
	
	

	资质审查情况说明

	（资质、业绩、技术、能力，谈判保证金等方面）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	资格审查人员
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	工作人员
	


2. 商务和技术评分表

	项目
	分值
	评分标准

	施工资质及业绩


	7分
	满足采购资质要求的得1分，高于采购资质要求的得2分。

近三年（2023年1月1日至谈判日期）承担过类似工程项目的每项得1分，最多得3分。（须提供合同原件及中标通知书原件，时间以合同签订时间为准，否则不得分）

近三年获省部级奖项得1分，国家级奖项得2分，不累计，按最高奖项得分，最高2分。（提供获奖证书复印件及颁奖单位官方网站的网页页面截图并加盖供应商公章）

	项目管理机构


	3分
	1）项目管理机构人员配备齐全合理，并具有相应的岗位证书及资格证书，得1分。（提供人员名单及近半年有效社保证明，项目部人员均须在名单中，否则不得分）

2）项目经理满足采购文件要求的得1分。（以原件为准，否则不得分）。

3）项目经理近三年有类似工程施工管理业绩，得1分。

	施工组织设计方案


	20分
	1）主要施工方案及技术措施，0-4分；

	
	
	2）质量保证措施计划，0-4分；

	
	
	3）施工总进度计划及保证措施，0-4分；

	
	
	4）施工安全措施计划，0-4分；

	
	
	5）文明施工及施工环保措施计划，0-2分；

	
	
	6）雨季施工方案，0-2分；

	报价
	70分
	1.评审基准价为有效供应商的最低报价值。

2.供应商报价分值=评审基准价/供应商报价*70（最高70分）


第四章  主要合同条款及格式
甲方（发包方）：山东济钢环保新材料有限公司  （简称发包方）

乙方（承包方）：          （简称承包方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

项目名称：
1、地点：山东济钢环保新材料有限公司  
2、施工内容：工程量清单范围内工程施工全部内容，具体内容以采购文件为准。
 二、开工条件：
1、合同签订后     日内双方办理开工手续。
2、工期：开工手续办理完成后     日历天内。
三、承包方式：
本项目按包工包料进行承包施工。
1.本工程项目所使用的施工用材料均由乙方负责采购并承担相应费用。
2.乙方供应的材料都必须符合设计要求和国家规定的技术标准。不合格的材料乙方不能用于施工。材料进场后，通知甲方进行验收，乙方同时提供施工材料相应的合格证、说明书。甲方对乙方材料的验收不免除乙方全部质量问题，若查验发现质量问题，要求乙方替换或处理。
四、 项目变更
1、本工程施工内容(施工内容以本合同附件《工程量清单》为准)确定后，非经甲方书面同意，不准变更施工内容。
2、乙方未经甲方同意私自变更并施工的，甲方不予结算。
3、施工过程中，乙方如发现现场情况与施工达不到要求的，不得私自变更，应立即书面通知甲方，经甲方同意后，双方另行签订补充协议。
五、合同价款
本施工项目合同价款执行全费用综合单价包干，工程量据实结算，总价封顶，封顶合同额为:      元（大写：      元）（含税9%）。
最终结算金额=结算金额-各项扣款
六、结算及付款方式：
1、乙方施工完毕，须经甲方验收合格并出具《竣工验收报告》后，方能办理结算手续。

2、乙方提交完整的工程结算资料，甲方收到合格结算资料后30工作日内审查完成。审查完成后乙方须于10工作日内开具结算金额全额增值税专用发票（含税9%）。甲方于收到发票后60工作日内支付到结算金额的97%，结算金额的3%作为质保金。

3、本项目的质保期2年，自甲方验收合格并出具《竣工验收报告》之日起计算。质保期满，若无质量问题，经甲方书面确认后，一次性支付剩余质保金（无息）。

4、施工过程中发生的乙方使用甲方水电能源费，按如下原则结算：单独设置水电表的，按实际发生数额结算，其中水费：4元/立方，电费：1元/度；未安装水电表的，结算时按审计造价金额的7‰扣除。

5、付款方式：上述款项的支付方式为银行承兑汇票或济钢集团供应链金融平台出具的供应链票据（商业承兑）。

6、安全风险抵押金

6.1合同签订前乙方以电汇转账形式向甲方缴纳10000元整施工安全风险抵押金，作为施工安全的考核资金。凡属违章作业、违章指挥等，考核执行甲方安全管理考核标准，从安全风险抵押金中扣罚。工程竣工验收合格后，乙方根据甲方要求出具书面安全风险抵押金返还申请，甲方审查完成后30工作日内将剩余安全施工风险抵押金无息返还。

6.2缴款账户信息

户名：山东济钢环保新材料有限公司
开户行：齐鲁银行股份有限公司济南济钢支行
账号：8661 1760 1014 2100 9407

行号：313451007609

7、关于开具增值税专用发票的要求：
7.1甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任。

7.2乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任。

7.3乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关货物、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任。

7.4甲方增值税专用发票信息如下：

单位名称：山东济钢环保新材料有限公司
纳税人识别号：91370181MA3MJQRU4Y

开户行：中国民生银行济南章丘支行
账  号：609055119

地  址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

电  话：0531-83790165
七、甲乙双方的权利义务与质量验收要求
1、甲方的权利义务
（1）甲方派专人到现场交代施工内容及施工相关要求。
（2）甲方按照本合同约定按时向乙方支付本合同价款。
2、乙方的权利义务
（1）乙方负责按照甲方交代的所有施工内容及要求进行施工。
（2）施工中所用机械等工具均由乙方自备并承担费用。
（3）在合同履行过程中，因乙方原因对甲方及第三人的人身、财产造成损害、损坏的，由乙方负责处理，承担全部赔偿及补偿责任。
（4）乙方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由乙方负责处理并承担全部费用，若因此给甲方造成损失的，乙方要赔偿甲方因此受到的全部损失。
（5）乙方在施工过程中，应采取有效措施保证周围其它设施的完好性，若其它设施有损伤，乙方负责赔偿设施损坏的全部损失。
3、质量及验收标准
（1）所有施工内容要满足甲方要求。
（2）本项目质量标准为合格质量，质量监督及验收部门为甲方项目部。
（3）在质保期内，发生一般质量问题（例如：管道开裂、漏气，阀门密封不严，阀体漏气，管卡松动，防腐层起皮、开裂等问题），乙方应在接到修理通知之日起三天内派人修理。如乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托他人修理，修理费用从质保金内扣除。质保金不足扣除的，由乙方另行支付。
（4）因乙方施工质量问题给甲方造成损失或其它预期利益损害的，以及因质量问题造成其他人身和财产损害的，乙方承担全部的赔偿责任，不受质保期的限制。
八、安全环保条款
1、乙方应遵守国家法律法规及济钢集团有关规定，乙方负责现场监护，随时接受甲方安全环保检查人员的监督检查。
2、乙方开工前应开展危险源辨识，并制订安全措施，将措施及落实情况报甲方。
3、乙方开工前应制定防止和减少粉尘、噪声、污水等污染环境的有效措施，报甲方。
4、乙方出现安全、环境问题应接受甲方安全环保部门的审查处理。发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应立即通知甲方项目施工管理人员并按照有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门规定接受处理。乙方造成的安全、环保事故，乙方应对此承担全部责任及全部费用并赔偿甲方因此受到的全部损失。
5、乙方履行本合同必须随时强调安全作业，施工中发生的设备、人身等一切安全事故，由乙方负责处理并承担全部费用，若因此给甲方造成损失的，乙方要赔偿甲方因此受到的全部损失。
九、违约责任
1、因乙方原因在合同签订后规定时间内没有办理施工相关手续，或开工后因乙方原因造成项目拖期，乙方应每日按合同封顶额的万分之三的比例向甲方偿付逾期违约金，甲方有权从工程款中扣除。
2、因乙方原因造成本项目拖延工期超过10天的，甲方有权解除合同，另选施工队伍，除逾期违约金外，乙方应另行支付合同额的10%的违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方另行弥补一切损失。乙方须接到解除合同通知后10日内与甲方共同核实已完成的工程量。若乙方无故不按照上述约定时间与甲方核实已完成工程量，甲方则有权利单方面进行核算。乙方工程量核算完成后，甲方在整个项目竣工、验收、审定后予以结算并付款。
3、乙方应于甲方签发《竣工验收合格证明》之日起30日内办理结算送审手续，逾期报审结算资料的，应每日按甲方结算造价金额的万分之三作为逾期违约金，从结算造价金额中扣除。
4、因甲方原因致使工程款支付逾期的，甲方应每日按结算额的万分之一的比例向乙方支付逾期违约金。
5、乙方负责本工程项目农民工维稳事宜，须及时足额支付农民工工资，因农民工工资支付不及时造成群体上访事件，由此造成的全部损失及费用由乙方人承担。若发生农民工上访、围堵公共场所等事件，乙方按照须每次承担1-2万元违约金，甲方有权从工程款直接扣除。
6、乙方不得转包、违法分包，一经发现，甲方有权单方面解除合同，另选施工队伍，并向甲方另行支付合同封顶额的10%，作为违约金。

十、争议解决方式
因本合同发生的争议，双方先友好协商，协商不成的，向本工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其它
1、施工中需要工程量签证的，由甲方分管经理签字认可并加盖甲方公章，签字认可并加盖公章后的签证单乙方不得擅自改动。擅自改动的，按照添加的工程量的双倍价款扣罚。签证单一式四份（甲方三份，乙方一份）。
2、施工期间，甲方要求增加原工程量清单以外施工内容的，超出原合同价款部分，双方另行签订补充协议约定相关权利义务。

3、本项目甲方派刘汉标为项目负责人，乙方派  为本合同的乙方项目负责人，共同履行合同各项条款。
4、本项目施工产生的现场施工垃圾由乙方负责清运处理。若因乙方违规清运施工垃圾被查处，乙方承担一切后果并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

5、施工期间，雨季降雨致使无法施工的，乙方应及时提交书面顺延申请并附佐证资料，甲方核实确认后，对应工期予以顺延；因乙方防雨措施不到位造成停工的，工期不予顺延。

6、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执两份。自双方签字并盖章之日起生效。
附件1    工程质量保修书

附件2    安全文明施工协议书
附件3    施工现场消防管理协议 

 附件4    工程量清单及计价表
附件1             

工程质量保修书
甲方(全称)：山东济钢环保新材料有限公司         

乙方(全称)：         
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对山东济钢环保新材料有限公司  工程签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
具体保修的内容，双方约定如下：乙方承包范围内的所有工程项目均为保修内容。
2、质量缺陷修复期
自工程竣工验收合格之日起24个月内。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修复费用从保留金内扣除。
3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
3.4在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担赔偿责任。
3.5质量保修完成后，由甲方组织验收。
3.6保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4、工程质保金
本工程约定的工程质保金为施工合同价款的3%。
5、工程保留金的返还
甲方在质量保修责任期满且无责任事故后将保留金返还乙方。
6、其他
6.1双方约定的其他工程质量保修事项：无。
6.2本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发 包 人：(公章)                 承  包  人：(公章)

委托代理人：                     委托代理人：
日  期：          年      月       日
附件2

安全管理协议
发包人（甲方）：山东济钢环保新材料有限公司
承包人（乙方）： 

为了加强和规范工程项目建设全过程的安全管理，防止事故的发生，实现安全作业和文明施工，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)等法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步明确双方责任，经协商一致，签订此协议书。
一、工程项目情况
工程名称：（同主合同）
开工时间：（同主合同）
二、发包人的权利及义务
1.严格落实建设项目首要责任，做到管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”。
2.在工程开工前书面告知承包人项目红线内地下管线及毗邻情况以及安全管理制度和安全要求。
3.施工作业前，要针对作业现场的特点、进入现场的安全注意事项等，组织对承包人相关人员进行安全教育培训。
4.监督承包人对其员工进行有关安全管理、安全知识和安全规章制度、危险源控制措施等安全施工的教育培训。有权检查承包人主要负责人、项目经理、安全生产管理人员、特种作业人员等持证情况。
5.对承包人不落实或违反国家有关安全生产法律法规及发包人的有关安全生产制度规定;不履行安全管理职责，造成安全管理混乱;重大隐患治理不力;发生安全事故危害事故，造成发包人重大经济损失等情况，发包人有权下达工程建设停工令，要求进行安全整顿，按照相关规定进行考核并追究其经济和法律责任。
6.合同总价中已包含安全施工措施费，发包人有权检查承包人安全施工措施费的使用情况。
7.督促并落实承包人缴纳安全风险抵押金。
三、承包人的权利及义务
1.遵守国家有关安全生产法律法规，具备承揽该工程的相应资质等级。要在其资质范围内承接工程，规范组织施工作业，一律不得采用国家明令禁止的设备、工艺技术，不得以出租、挂靠等方式允许他人以本单位名义承接工程。
2.及时将相关资质证照等相应资料报发包人备案。
3.遵守济钢集团有限公司《相关方安全生产监督管理办法》等以及山东济钢环保新材料有限公司有关管理制度。
4.承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。承包人应当保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
5.严格落实《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)。
6.项目经理、安全管理人员和特种作业人员严格执行持证上岗制度，项目开工前应将有关资料报发包人备案。
7.开工前，承包人应制定施工人员安全教育培训计划，按计划组织教育培训，施工人员未经安全施工教育培训合格，不得上岗作业。
8.加强危险作业安全管控。承包人在进行吊装、动火、临时用电等作业，以及在有火灾、触电等事故风险的危险场所进行作业，要严格落实“作业票”审批管理制度，经发包人审核通过后实施。
9.承包人作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
10.作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出整改意见、批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
11.在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
12.承包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护。
13.承包人要服从发包人的安全监督和管理，不违法转包工程项目，不违法用工，不违章指挥，不违章作业。
14.根据主合同约定：承包人在组织施工前，应向发包人缴纳安全风险抵押金。工程合同执行完成后，发包人将扣除承包人违约处罚后，余额全部无息退还给承包人。施工期间若安全风险抵押金已扣除70%金额，但工程尚未交工，需在7日内补齐与原金额相同的安全风险抵押金。
15.承包人对施工现场的消防安全全面负责。
16.承包人不得在工程施工现场设置生活临时设施，不得在工程施工现场设置加工场地和设施。
17.承包人发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实向事故发生地负有安全生产监督管理职责的部门以及发包人报告。发包人为承包人应急救援提供必要的条件，由此产生的费用由事故责任方承担。
18.为规范工程建设过程的施工管理，承包人严格遵守本协议以及发包人安全管理相关规定内容，并承诺施工过程中严格按规范施工，如有承包人违规，发包人将按本协议条款以及发包人管理规定进行考核，承包人将承担全部责任和考核。
四、罚则
1.承包人有下列行为之一的，扣除全部安全风险抵押金，直至解除工程承包合同:
(1)承包人弄虚作假，伪造安全资质和手续的。
(2)发生重伤以上安全事故，隐瞒不报，不按法定程序处理的。
(3)施工过程中出现质量问题，造成重大事故隐患的。
2.承包人有下列行为之一的，责令限期整改，并从安全风险抵押金中处以一千元以上一万元以下处罚:
(1)将所承包的工程项目非法进行分包、转包的。
(2)承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员和作业人员，未经安全教育培训，取得相应资质或者经考核不合格即从事相关工作的。
(3)未向作业人员提供安全防护用具和安全劳动防护用品的。
(4)其他违反国家法律法规的行为。
3.承包人有下列行为之一的，责令限期整改，并从安全风险抵押金中处以五百元以上一千元以下处罚:
(1)出现违章指挥，违章作业，违反劳动纪律行为的。
(2)现场出现隐患，迟迟得不到整改的。
(3)未履行本合同第三部分承包人的权利及义务的。
(4)出现违反发包人或项目部下发的有关管理制度的。
4.凡违反本协议条款，造成事故的，承包人负完全责任。
(1)协议有效期问，发生轻伤一人次(含险肇事故)，扣罚安全风险抵押金1000元;发生重伤一人次(含重大人身险肇事故)，扣罚安全风险抵押金10000元。(2)经发包人或监理人监督检查，各类事故隐患整改不及时安全环保管理不到位的，扣罚安全风险抵押金500—1000元，情节严重的加倍处罚。
5.现场安全检查及处罚明细表。
	处罚项目
	处罚内容
	处罚标准

	防护用品
	安全管理人员佩戴醒目的安全管理标识;施工单位员工着装统一，安全帽、工作服、工作鞋符合法规要求;无混穿和敞怀、安全帽不系带、穿便鞋。
	一项不符合要求，处罚责任单位500-1000元。

	
	焊工着装整齐，带焊工手套，使用面罩(护目镜);以下作业禁止带手套:使用手锤和大锤、使用钻床和车床;以下作业必须带手套:运输、搬运、钢筋绑扎、扎架子、机械作业;使用钻床和车床、砂轮机、机械切割等作业必须戴护目镜。
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	安全文明施工
	现场按规定设置安全提示、警示标志，并体现出安全文化氛围;场地物料摆放有序、整洁，有标志;施工垃圾清运及时;作业现场无污水、油污、垃圾;车辆运输无洒料、扬尘;施工人员不得在现场居住。
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	安全用电
	临时电缆(电源线)的布设应:无碾压、摩擦、碰撞和高温的损害;配电盘、柜位置合适;现场电气设施应有防雨措施;开关无缺损，保险符合要求;无裸露线头，无违章接线;配电盘内严禁一个开关接多路负荷线路;配电盘应落实“停电挂牌”和“禁止操作”挂牌制度，有记录:手持电动工具应使用触电保护器:照明设施的线路无碾压、摩擦、和高温的损害，灯头可靠固定。
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	
	非电工人员，严禁处理接线、更换保险和处理电气设施故障:应有专人负责电气设施维护
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	高处作业
	领工者向作业人员交代安全要点;着装符合要求，高空作业用具符合要求;严禁向下抛扔物件;危险作业应在地面设警示标志和设专人监护;立体交叉作业时，为防落物伤人，下层应采取防护措施，要设专人监护。
	一项不符合要求，处罚责任单1000-2000元。

	
	临时作业平台应设安全围栏;安全带应高挂低用;安全带无挂点时，应焊接临时挂点，无法设置挂点时，应设置钢质安全绳索，安全带挂在安全绳索上;高处移动时，应采取可靠措施防止人员坠落;安全网的悬挂应符合安全要求;架子作业平台外侧的水平防护杆，上下间隔应小于0.6米;
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	
	严禁酒后高处作业、患有职业禁忌症的人高处作业。高处作业按规定要求，办理高处作业申批手续。
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	吊装作业
	较大规模吊装作业，事先制定吊装方案和安全措施，划出危险区域并设警示标志，设专人监护。
	一项不符合要求，处罚责任单位1000元。

	
	禁止:使用单根绳套捆绑吊运:各类气瓶的捆绑吊运;人员的上下吊运。吊索具应有定期检查记录。
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	消防安全
	可能发生着火的焊接作业，必须采取有效的防火和灭火措施，并设专人现场监护。
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	
	发生消防安全事件(发生火灾事故)
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	焊接作业
	高处作业的焊工，作业必须执行高处作业的要求;作业人持有焊接与热切割作业证和高处作业证;焊工作业时应落实防火要求，确认无火灾隐患方可作业;禁止人员肩抗氧气、乙炔两瓶;禁止使用捆绑方法吊运氧气、乙炔两瓶:禁止戴油污手套操作氧气、乙炔两瓶;禁止氧气、乙炔两种气瓶同库存放;
	一项不符合要求，处罚责任单位1000-2000元。

	
	氧气、乙炔两瓶之间与火源之间的安全距离分别为不小于5米、10米;氧气、乙炔两瓶的减震圈齐全;氧气、乙两瓶的安全帽齐全;氧气、乙炔两瓶的压力表必须完好;乙炔瓶必须有回火逆止阀;电焊机一次线的长度不大于2米，无接头;电焊机外壳必须做接地;电焊机一次线的接线柱不得裸露，机壳上禁放杂物;二次线不得裸露，接头必须包扎:禁止:用易燃介质管道做二次线的回路。
	一项不符合要求，处罚责任单位500-1000元。


备注:

1.重复违反规定或情节严重的，每查出一项对承包人加倍处罚。

2.承包人出现严重违规违章给项目造成重大安全隐患且短期内无法消除、规避的，发包人有权对项目下达停工令，停工期间造成的所有损失由承包人承担。

3.本协议不涉及的安全管理内容，执行山东济钢环保新材料有限公司安全管理考核细则。

五、附则
本协议自主合同签订之日起生效。
施工现场消防管理协议

甲方（发包方）：山东济钢环保新材料有限公司

乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》以及公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规，为加强和规范甲乙双方施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，特签订本协议。

第一条  工程项目：

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、施工范围：具体见甲乙双方于  年  月  日签订的《      合同》（合同编号：       ）。

第二条 根据甲乙双方签订的《      合同》，如施工现场实行总承包的，现场的消防安全责任由总承包单位承担，总承包单位应对施工现场防火实施统一管理，并对施工现场总平面布局、现场防火、临时消防设施、防火管理等进行总体规划、统筹安排，确保施工现场防火管理落到实处。如施工工程允许分包，分包单位应向总承包单位负责，并应服从总承包单位的管理，同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。如施工工程已聘请监理单位的，监理单位应对施工现场的消防安全管理履行监理职责。

第三条 甲方的权利义务

（一）在开工前就遵守相关消防管理规定向乙方进行书面告知，并经双方盖章签字确认后存档。

（二）为乙方办理车辆进厂证、施工人员进厂卡，并对乙方报送的车辆及人员信息进行备案。

（三）落实乙方施工围挡边界情况，界定清楚施工现场区域范围。

（四）督促乙方对现场施工人员进行消防安全教育，对不接受教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出场。

（五）严格落实有关动火管理制度。施工现场动用明火的，应该按照规定办理动火审批手续，开具动火证。开具动火证必须由消防管理人员担任，严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。

（六）在施工过程中发现乙方未落实消防安全措施或存在违章指挥、违规操作等行为的，甲方有权制止、纠正或提出停工整改通知。若乙方拒不整改而形成火险或引发火灾事故的，甲方有权向工程所在地的政府相关部门举报。

（七）定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改。

（八）发生火灾时，迅速组织人员疏散和扑救，紧急情况下，甲方有权无偿调用乙方相关人员和物资。

（九）积极配合各级消防部门进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查和处理。

第四条 乙方的权利义务

1.贯彻落实各级政府相关部门有关施工现场消防安全的法律法规，遵守济钢有关消防管理规定，对所属施工区域和生活区的消防安全工作负责。

2.向甲方提报施工方案，该方案应包括消防安全责任制、动火审批管理、施工现场临时用电管理制度和应急处置预案等内容。

3. 负责建立健全并落实本单位的防火责任制，明确消防安全责任人、专职消防安全管理人员，并向甲方提供现场人员花名册和特殊工种人员操作证的复印件及有关资料。负责施工现场的日常防火安全管理工作，根据施工现场作业环境，在保证充足应急水源的基础上，在施工现场配备足够的灭火器材，加强消防安全教育，增强施工人员防火意识。

4. 建立健全动火安全管理制度，严格落实施工动火审批和特种作业持证上岗制度。施工时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业，应充分辨识评估动火风险，经施工安全负责人审查批准，方可施工。作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。

5.施工现场临时用电，必须按照国家现行标准JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》及甲方相关规定执行，做到现场用电有人管，临时用电要规范，确保用电安全。

6.负责对本单位施工人员进行消防法律、法规、制度、操作规程的施工现场火灾危险性教育，进行报火警、火灾扑救和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。

7、乙方应负责所在施工区域和所属生活区的消防安全管理工作。在施工前，乙方应对施工现场的临时用房、临时设施、临时消防车道等总平面布局进行整体规划。施工现场根据火灾燃烧物的不同配备相应的灭火器材。设置消防车道或不占用现有消防车道，并保持畅通，保证消防车辆能够及时进入火灾现场进行救援工作。

8.施工现场不得做仓库使用，不得存放易燃易爆危险化学品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私拉乱接电线，严禁使用“热得快”、电磁炉、电饭煲、电褥子等电热器具，无可靠的防火安全措施，乙方不得使用或存储易燃易爆危险化学品。

9.乙方应进行日常自我消防安全检查，及时制止、纠正各种违章用火，在消防检查中发现的隐患和问题，应及时整改或采取必要的安全防护措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除安全隐患。

10.乙方应遵守施工现场严禁吸烟的管理规定，并对由于本单位人员现场吸烟造成的后果承担全部责任。

11.积极配合消防主管部门、甲方的消防安全监督、检查，对查出的消防安全问题及时进行整改，并将整改结果报甲方备案。

12. 乙方应评估施工风险及火灾危险性，根据评估结果制定火险火灾应急预案。施工现场一旦发生火险或火灾事故，应及时启动相应预案。

13.发生火灾事故，乙方应立即向甲方汇报并迅速组织人员疏散和扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，由乙方承担全部责任。

14. 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

15.因乙方原因造成的火灾事故，导致甲方或第三方人员伤亡和经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

第五条  其他约定

因乙方原因对甲方或第三方消防安全造成影响或因此导致甲方受到行政处罚或其他损失的，甲方有权直接从乙方已交纳的履约保证金中扣除相关罚款和损失，履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行赔偿。

第六条  本协议履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，提交施工工程所在地法院诉讼解决。

第七条  本协议一式四份，其中甲各执三份，乙方执一份，自主合同签订后生效。

第五章  工程量清单、报价说明

	序号
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	全费用综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	无缝钢管
1.材质：20#钢，规格：DN125*4，
2.连接方式：氩电联焊，
3.管道防锈防腐（环氧富锌底漆2遍，聚氨酯面漆2遍），
4.冲扫，含通气、压力及气密性试验、焊缝探伤试验
5.含安装、管道标识、包含介质名称、流向箭头、压力标识、色环,与既有管道连接
	m
	435
	
	
	

	2
	法兰
材质：20#钢，规格：DN125，连接方式：焊接，压力等级：1.6MPa防腐防锈处理，含安装
	副
	40
	
	
	

	3
	低压法兰阀门：截止阀
型号：J41H-16C/DN125,，PN10，含配对法兰及紧固件、安装、壳体试压、密封试验
	组
	1
	
	
	

	4
	低压法兰阀门：止回阀
型号：H41H-16C/DN100，PN10，
拆除局部原有管段，法兰对接新装阀门。含管道切割、坡口、焊接、阀门就位，配对法兰及紧固件、安装、调试、防腐修复、压力试验
	组
	6
	
	
	

	5
	低压法兰阀门：止回阀
型号：H44H-16C/DN125，PN10，含配对法兰及紧固件、安装、调试
	组
	1
	
	
	

	6
	双头管卡
DN125，直径12mm，长度500mm，双帽，含安装，防腐防锈处理
	个
	80
	
	
	

	7
	托架/支架
Q235B，槽钢80*5，长度400mm防腐防锈处理
	根
	100
	
	
	

	8
	混凝土基础
450mm*450mm*600mm（含挖运土方）
	个
	6
	
	
	

	9
	埋件
Q235B，钢板10mm
300*300，4孔，4*14mm钢筋埋设，L=150cm，防腐防锈处理
	个
	21
	
	
	

	10
	立柱
普通焊管、规格DN200壁厚*10mm防腐防锈处理
	m
	30
	
	
	

	11
	自动卸水阀
含安装、调试、保温处理
	个
	8
	
	
	

	12
	压力表
0-2.5MPa，含压力表、截止阀、附件、安装、调试
	个
	2
	
	
	

	合计
	


说明：
1.本工程为全费用综合单价，总价封顶，工程量据实结算。
2.本工程皮带通廊内部的管道安装施工及与既有管道合口施工需在生产间隙进行，不能影响我单位正常生产，投标时需综合考虑。
3.施工完成后需施工单位进行一期、二期互通压缩空气管道系统联合调试，投标时需综合考虑。
4.管道平面布置示意，见下图。（仅为平面布置示意，不作为工程量计算依据）

5.其他未注明的综合考虑在报价内。
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第六章 谈判文件格式

正本/副本
                      （项目名称）施工

谈 判 文 件

供应商：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

      年     月      日

目    录

一、谈判书格式

（1）报价函及报价函附录；

（2）法人身份证明或授权代表授权委托书；

（3）谈判一览表；

（4）谈判保证金；

二、商务部分格式

（1）已标价工程量清单；

三、技术部分格式

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构；

四、资格审查文件；

五、谈判文件规定或认为需要递交的其他材料。

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在谈判文件规定的采购有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交候选人后，在成交候选人规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我方承诺参加谈判活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃本次项目谈判权利，并无条件承担相应后果和损失。
7．                                       （其他补充说明）。

供应商名称：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字并盖章）

委托代理人：                    （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

注：本“报价函”除装订在响应文件中，另外需与“授权委托书”共同密封在一单独的信封内，与响应文件一同递交。
报价函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：           
	

	2
	工期
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	2年
	

	4
	违约责任
	未经采购人同意更换项目经理，违约责任金2万元，未经采购人同意更换项目技术负责人，违约责任金1万元。
	

	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	


（二）法人身份证明或授权代表授权委托书
法定代表人身份证明(适用于法定代表人谈判时)

供应商名称：


姓名：
性别：
年龄：
职务：


系
(供应商名称）的法定代表人（单位负责人)
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：
(单位公章)

年月日

授权委托书(适用于委托代理人谈判时)
本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：（1）法定代表人身份证复印件。
（2）委托代理人身份证复印件。

（3）委托代理人社保证明。

供应商：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字并盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
（三）谈判一览表

编号：

	（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）
	资质等级
	

	工程名称：

	总报价：大写：          元；（小写：        ）

	工期要求
	签订合同后    天内

	岗位名称
	姓名
	性别
	执(职)业资格
	注册证书编号（须是注册证书）

	项目经理
	
	
	
	

	承诺项目经理及项目技术负责人不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，须事先征得业主同意。

	质量要求及保证措施：

	主要技术措施提示：

	本完全认同谈判文件的各项条款要求。

	现场确认（签字）：


注：1、请将谈判一览表（一式两份）再另外单独封装在一个信封内，与响应文件同时递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

2、在评审过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

日期：    年   月   日

 二、商务部分格式

已标价工程量清单

报价表目录

1)封面；

2)总说明；

3)报价总价；

4)工程项目总价表；

5)单位工程费汇总表；

6)工程量清单计价表；

7)工程量清单全费用单价分析表；

8)计日工工作项目计价表；

9）主要材料、设备价格表
10）谈判报价需要的其他资料（本项无格式，需要时建设单位用文字或表格提出，或报价单位在谈判报价时提出）。

工程量清单报价格式
谈 判 总价

采购人：                                                               

工程名称：                                                               
谈判总价(小写) ：                                                       
(大写) ：                                                        

供应商：                                                               
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：                                                               
(签字或盖章)

编制人：                                                               
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：              年      月      日

封-3

总 说 明

工程名称：                                         第  页 共  页

	


表-01

工程项目报价汇总表

工程名称 ：                                                    第   页   共   页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中  （元）

	
	
	
	暂列金额
	专业工程暂估价
	规费

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


                           表-02

澄清总价对应的综合单价为原综合单价在调整澄清事项的基础上扣除暂定材料价格后均匀调整，并以此作为合同综合单价。
单项工程报价汇总表

工程名称 ：                                                第   页   共   页

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中 （元）

	
	
	
	暂列金额
	专业工程暂估价
	规费 

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


                                 表-03

分部分项工程量清单与计价表
工程名称 ：                        标段：                          第   页   共   页

	序号
	项目编码
	项目名称

项目特征
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中：

暂估价材料金额
	其中暂估价材料损耗率

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	


表-05

澄清总价对应的综合单价为原综合单价在调整澄清事项的基础上扣除暂定材料价格后均匀调整，并以此作为合同综合单价。
工程量清单综合单价分析表
工程名称 ：                      标段：                         第   页   共   页 

	序号
	编码
	名称
	单位
	工程量
	综合单价组成（元）
	综合单价（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费基础
	管理费 和利润
	

	1
	（清单项目编码1）
	（清单项目名称及特征 ）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单项目编码2）
	（清单项目名称及特征）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2、对于具有市场成活报价的项目可不提供分析表。    

3、若为暂估价材料，在编码后标注“*”。
表-06

措施项目清单计价汇总表

工程名称 ：                     标段：                         第   页   共   页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	
	措施项目清单计价（一）
	

	
	措施项目清单计价（二）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


表-07

措施项目清单与计价表（一）

工程名称 ：                     标段：                          第   页   共   页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额（元）
	备注

	1
	夜间施工
	
	
	
	

	2
	二次搬运
	
	
	
	

	3
	冬、雨季施工
	
	
	
	

	4
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	5
	大型机械设备进出场及安拆费
	
	
	
	

	6
	有关专业工程的措施项目
	
	
	
	

	 
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：1、本表适用于以“项”计价的措施费，供应商可自行增加项目。

2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案出处（或计算办法）。
表-8
措施项目清单与计价表（二）

工程名称 ：                    标段                           第   页   共   页

	序号
	项目编码
	项目名称

项目特征
	计量

单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中：

暂估价

	
	
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：1、本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，供应商可自行增加项目。

        2、综合单价分析表使用表-10
表-9

	措施项目清单分析表

	工程名称：
	标段：
	
	第  页  共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费基础
	管理费和利润
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


三、技术部分格式

（一）施工组织设计

1. 编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划表

附表四  施工总平面图

附表五：临时用地表
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注
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附表二：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表三：施工进度计划表

1. 应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（二）项目管理机构
（1）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
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提供供应商人员名单及近半年有效社保证明，项目部人员均须在名单中。

（2）项目经理简历表

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	甲方及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


（3）项目主要管理人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、资格审查文件
（一）供应商基本情况表

	名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附企业资料复印件：

1、企业营业执照副本

2、企业资质等级证书副本

3、企业安全生产许可证

4、施工企业主要负责人安全生产考核合格证

5、企业各项管理体系认证

6、企业荣誉

（二）近三年财务状况

近三年财务状况良好的证明材料（资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、银行资信证明等均可）

（三）近三年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	甲方名称
	

	甲方地址
	

	甲方电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


应附中标通知书或合同协议书，且附工程接收证书（工程竣工验收证书）原件及复印件，具体年份要求见须知前附表。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	甲方名称
	

	甲方地址
	

	甲方电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：应附中标通知书或合同协议书或竣工报告。
62

