
运载火箭结构件生产制造项目
安全设施“三同时”

技术服务
竞争性谈判文件
发包人：济南济钢启昊电子科技有限责任公司

日期: 2026年8月

第一部分  竞争性谈判公告

一、项目名称

运载火箭结构件生产制造项目安全设施“三同时”技术服务。
项目简介

为进一步补强济钢集团在航空航天领域的产业链布局，加速构建面向航空航天产品的核心配套能力，济南济钢启昊电子科技有限责任公司（以下简称“济钢启昊”）拟建设运载火箭结构件生产制造项目。
本项目选址位于山东省济南市历城区董家街道智信路以东、温梁路以南、智义路以西、通安街以北的济钢防务空天信息产业园二期A地块。项目拟新增铝合金及不锈钢火箭结构件加工专业设备，建设铝合金贮箱、不锈钢贮箱、火箭壳段等核心产品线，构建双材质并行、工艺互补的全流程制造与验证体系，打造集研发、生产、服务于一体的商业运载火箭结构件制造基地。拟分两期建设实施，拟新增火箭结构件制造工艺设备及工装共计约58台套，其中一期拟新增32台套，主要包含铝合金贮箱产线焊接设备、不锈钢贮箱产线焊接设备及相关通用设备；二期拟新增26台套，主要包含铝合金贮箱产线焊接及热处理设备、不锈钢贮箱产线焊接设备及相关钣金加工等共用设备。
三、服务内容

投标方为本项目（一期、二期）提供安全设施“三同时”全流程技术服务，涵盖安全预评价、安全设施设计专篇、安全验收评价全链条，适配济南市应急管理主管部门审查要求。具体如下：

开展安全预评价，编制《安全生产条件与设施综合分析报告》并组织专家评审通过；同步编制《安全设施设计专篇》并组织专家评审通过；

编制《生产安全事故应急预案》并通过专家评审，配合完成备案工作；协助编制配套安全生产管理制度、岗位安全操作规程、专项作业规程等安全管理文件。

根据项目分阶段建设及试运行进度，分阶段开展安全验收评价，编制对应《安全设施竣工验收报告》并组织评审通过，全程协助完成各期安全设施竣工验收。

交付成果均须符合国家、山东省、济南市现行安全生产法律法规、技术规范及航天制造行业相关标准，满足评审、审查全部要求。

提供全过程技术跟踪咨询服务，针对各阶段主管部门检查、评审、审查提出的修改意见，无偿完成报告、文件的调整补充及整改完善，直至各阶段全部办结。

四、服务要求

开展全部安全设施 “三同时” 技术服务，须严格依据国家、山东省及济南市现行安全生产相关法律、法规、规章、技术标准规范执行，严格遵循依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》及现行国家与地方有关安全规章规定，以及《安全评价通则》《涂装工程安全评价导则》《工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》及航天装备制造行业相关安全规范开展评价工作。

全面针对本运载火箭结构件生产制造项目各生产工艺（含机械加工、焊接、涂装、构件装配、危化品储存使用等）、设备设施、安全防护装置开展系统评价；完整完成项目危险有害因素全面辨识、分级风险评估，科学制定工程技术防控措施、安全管理管控对策，评审相关技术论证工作，所有评价结论、防控措施均满足应急管理主管部门审查、评审要求。

全部评价报告、设计专篇、验收资料、应急预案等成果文件内容真实、数据完整、结论客观，适配项目一期、二期分阶段建设实施需求，确保通过济南市应急管理主管部门各阶段审查。

五、工期要求

1.自合同签订之日起 30 日历天内，完成《安全生产条件与设施综合分析报告》《安全设施设计专篇》编制，组织专家论证，确保顺利通过。

2.各分期项目试生产前，完成《生产安全事故应急预案》编制、专家评审，配合完成备案工作，协助编制完成配套安全管理制度、岗位操作规程。

3.项目一期、二期分别试生产后10日历天内，分阶段编制《安全设施竣工验收报告》，完成安全设施竣工验收全套相关手续。

4.本项目分为两期，各项安全技术服务、评审、验收工作按照项目实施进度分步开展、分期完成评审验收。

六、资格要求

1.投标人必须具有有效营业执照和独立法人资格,有供应能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，注册资金300万元及以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

2.投标人应具备国家认可的‌安全评价机构资质。

3.投标方委托的本项目技术负责人需具备高级职称及5年以上相关经验，安全评价人员需持有注册安全工程师或安全评价师资格证书。

4.投标方委托的本项目技术负责人及安全评价人员须为本单位正式员工。
5.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

6.投标人在投标时须单独提供项目实施团队完整名单和成员简历，并保证在项目实施期间不得随意变更实施团队成员（增加成员除外），提供书面承诺函。

7.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，提供开标前六个月内银行开具的资信证明；没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。

8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加投标。

9.投标人及其法定代表人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。
10.业绩要求:投标人近3年（以合同签订时间为准）开展本项目类似行业安全评价服务工作成功案例不低于2项。
七、谈判文件

采购人接到供应商回复的确认通知后，3个工作日内将竞争性谈判文件发送至拟谈判人指定电子邮箱。

八、谈判保证金

本次谈判需缴纳谈判保证金人民币5000元（不接受银行保函）。定标后10个工作日内无息返还未中标单位。中标单位谈判保证金自动转为履约保证金，履约保证金于合同签订后10个工作日内无息返还。

收款单位：济南济钢启昊电子科技有限责任公司

开户银行：工行济南东城支行

银行账户：1602003409200154395
九、响应文件的递交
响应文件电子版在谈判前一天发送至发包人指定邮箱jgsxyf@163.com。纸质版在谈判结束后递交，地点为：济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室。

十、竞争性谈判时间地点

时间：2026年8月25  日 9 时 00分（北京时间）。

地点：济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室。
十一、联系方式

1.谈判联系人：付经理，联系电话：18705316739。
2.业务联系人：王经理，联系电话：15288865220。
十二、采购内容和其他要求以最终的谈判文件为准。
                       山东济钢航空航天科技有限公司
                                       2026年8月18 日
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