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第一部分  竞争性谈判公告

一、项目名称

运载火箭结构件生产制造项目职业病防护设施“三同时”技术服务。

项目简介

为进一步补强济钢集团在航空航天领域的产业链布局，加速构建面向航空航天产品的核心配套能力，济南济钢启昊电子科技有限责任公司（以下简称“济钢启昊”）拟建设运载火箭结构件生产制造项目。

本项目选址位于山东省济南市历城区董家街道智信路以东、温梁路以南、智义路以西、通安街以北的济钢防务空天信息产业园二期A地块。项目拟新增铝合金及不锈钢火箭结构件加工专业设备，建设铝合金贮箱、不锈钢贮箱、火箭壳段等核心产品线，构建双材质并行、工艺互补的全流程制造与验证体系，打造集研发、生产、服务于一体的商业运载火箭结构件制造基地。拟分两期建设实施，拟新增火箭结构件制造工艺设备及工装共计约58台套，其中一期拟新增32台套，主要包含铝合金贮箱产线焊接设备、不锈钢贮箱产线焊接设备及相关通用设备；二期拟新增26台套，主要包含铝合金贮箱产线焊接及热处理设备、不锈钢贮箱产线焊接设备及相关钣金加工等共用设备。
服务内容

投标方为本运载火箭结构件生产制造项目除工业射线检测外的各生产工艺环节，提供完整的职业卫生“三同时”全流程技术服务。具体服务内容如下：

（一）职业卫生“三同时”部分

针对本项目除工业射线检测外的各生产工艺环节，独立开展职业卫生“三同时”全流程技术服务，具体包括：

1. 职业病危害预评价

全面开展项目职业病危害因素识别、分析与预评价工作，编制《职业病危害预评价报告》，牵头组织职业卫生专项专家评审，取得评审意见并修改完善，保障顺利通过审查。

2. 职业病防护设施设计专篇

完成《职业病防护设施设计专篇》编制，组织职业卫生专家评审，取得评审意见，保障通过审查。

3. 职业病危害控制效果评价（分期实施）

本项目分一期、二期实施，投标方按照项目分阶段建设及试运行进度，在各期试运行阶段分别开展现场职业病危害因素采样检测，编制对应分期《职业病危害控制效果评价报告》，组织职业卫生专家开展防护设施验收评审，取得评审意见。

4. 职业卫生管理体系配套建设

同步协助招标方搭建、完善全套职业卫生管理制度、职业健康监护档案、危害告知、防护用品管理等配套资料档案。

四、服务要求

投标方交付的职业卫生“三同时”全套成果（预评价报告、防护设施设计专篇、控制效果评价报告、配套管理文件），均须分别严格符合国家、山东省、济南市现行相关法律法规及技术规范要求：

职业卫生符合《职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》及相关职业卫生技术规范、航天制造行业要求；成果满足主管部门审查要求。若后续主管部门检查出现任何问题，投标方需无条件对相关文件进行修改，直至满足法律法规和行政部门要求为止。

五、工期要求

自本合同签订之日起 30 日历天内，投标方完成本项目《职业病危害预评价报告》《职业病防护设施设计专篇》编制，组织专家评审且通过评审，取得相关评审意见。

项目一期进入试生产阶段后，投标方完成一期现场职业病危害因素检测及放射性危害因素检测，编制一期《职业病危害控制效果评价报告》，组织专家开展验收评审且通过评审，取得评审意见；同步协助招标方建立完善职业卫生管理制度、职业健康管理全套档案。

项目二期进入试生产阶段后，投标方完成二期现场职业病危害因素检测，编制二期《职业病危害控制效果评价报告》，组织职业卫生专家开展防护设施验收评审且通过评审，取得评审意见；同步协助招标方补充完善职业卫生管理制度及档案。

本项目分一期、二期实施，投标方按照项目建设、试生产实施进度，分阶段开展各期职业病危害检测、评价、评审、验收及备查等工作。

六、资格要求

1.投标人必须具有有效营业执照和独立法人资格,有供应能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，注册资金300万元及以上，投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。
2.投标人应具备相应的国家认可的职业卫生技术服务机构资质，并配备充足且专业结构合理的专职技术人员。

3.投标方委托的本项目技术负责人需具备高级职称及5年以上相关经验，职业病危害评价人员需持有中级及以上专业技术职称。

4.投标方委托的本项目技术负责人及职业病危害评价人员须为本单位正式员工。
5.投标人应具备良好的资金实力和财务状况，经营状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。

6.投标人在投标时须单独提供项目实施团队完整名单和成员简历，并保证在项目实施期间不得随意变更实施团队成员（增加成员除外），提供书面承诺函。

7.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，提供开标前六个月内银行开具的资信证明；没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。

8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加投标。

9.投标人及其法定代表人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。
10.业绩要求:投标人近3年（以合同签订时间为准）开展本项目类似行业职业病危害评价服务工作成功案例不低于2项。
七、谈判文件

采购人接到供应商回复的确认通知后，3个工作日内将竞争性谈判文件发送至拟谈判人指定电子邮箱。

八、谈判保证金

本次谈判需缴纳谈判保证金人民币5000元（不接受银行保函）。定标后10个工作日内无息返还未中标单位。中标单位谈判保证金自动转为履约保证金，履约保证金于合同签订后10个工作日内无息返还。

收款单位：济南济钢启昊电子科技有限责任公司

开户银行：工行济南东城支行

银行账户：1602003409200154395
九、响应文件的递交
响应文件电子版在谈判前一天发送至发包人指定邮箱jgsxyf@163.com。纸质版在谈判结束后递交，地点为：济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室。

十、竞争性谈判时间地点

时间：2026年8月25 日14 时 00分（北京时间）。

地点：济南市历城区董家街道通安街217号E5一楼5号会议室。
十一、联系方式

1.谈判联系人：付经理，联系电话：18705316739。
2.业务联系人：王经理，联系电话：15288865220。
十二、采购内容和其他要求以最终的谈判文件为准。

                       济南济钢启昊电子科技有限责任公司
                                       2026年8月18日
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